MINUTA EJECUTIVA — SESIÓN ALCANCE

Programa Unity R4 | Acompañamiento Accenture | 16 de julio de 2026

1. Contexto de la reunión

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Fecha | 16 de julio de 2026 |
| Propósito | Primera sesión de alcance del R4: (1) entender la metodología de trabajo y entregables de la fase de análisis y diseño, (2) revisar el estado del inventario de interfaces y APIs, y (3) identificar oportunidades de mejora en el sign-off de negocio. |
| Participantes clave | Pablo Lorenzo (Accenture), Ana Cervantes (Accenture), Fernanda Barbosa |

2. Conclusiones clave

- Proceso actual de análisis y diseño y entregables — DEF como documento base. El Documento de Especificación Funcional (DEF) es el artefacto central del R4: recoge las historias de usuario refinadas con negocio y constituye el insumo base para todo el proceso de análisis y diseño. Es un documento único para el R4 — existe una versión con comentarios adicionales de las mesas de trabajo que Ana Cervantes utilizará como referencia de trabajo. Los entregables finales de la fase son los DTMs (Diseños Técnicos de Microservicios) y DTCs (Diseños Técnicos de Componentes), que especifican las APIs nuevas o modificaciones a las existentes, y habilitan el inicio formal del desarrollo. Las historias de usuario actuales son en su gran mayoría APIs que se consumen de SmartVista — ya sea APIs nuevas o cambios en APIs existentes (adición de campos, ajustes de respuesta).

- Metodología de análisis y diseño: Flow Engineering. El proceso opera en 4 semanas (reducido de 5 originalmente estimadas) bajo la siguiente secuencia:

- Preanálisis: el proveedor (Appware) recibe el DEF y realiza un análisis previo de forma autónoma como preparación para las mesas de trabajo.

- Análisis de requerimientos: mesas de trabajo multidisciplinarias en las que participan negocio, líderes técnicos, arquitectura, contabilidad, reportes y operaciones. El objetivo es generar un entendimiento compartido del DEF y alinear el alcance real de cada historia.

- Refinamiento y estimación de historias: el proveedor analiza la información de las mesas y entrega una estimación con las historias de usuario desgranadas.

- Pre-game: sesión con negocio y líderes técnicos para definir criterios de aceptación de cada historia de usuario. Es el último paso antes de iniciar la construcción técnica.

- Construcción de DTMs y DTCs: una vez validados los criterios de aceptación, el proveedor construye los diseños técnicos de microservicios y componentes requeridos para cada historia.

- Participación de actores clave desde el inicio de las mesas de trabajo. Una de las mejoras estructurales más relevantes respecto al R3 es la inclusión temprana de todas las áreas impactadas desde la fase de análisis. En el R3, contabilidad y reportes se involucraban al cierre — cuando se intentaba liberar — y detectaban impactos contables y de reporte no considerados, generando retrabajo crítico. En el R4 estas áreas participan desde las mesas de trabajo junto con negocio, operaciones, líderes técnicos y arquitectura. Adicionalmente, Appware — el proveedor que ejecuta el análisis y diseño — es el mismo que participa en la fase de testing, lo que facilita la transferencia de conocimiento, reduce ambigüedad en los criterios de aceptación y disminuye el riesgo de defectos tardíos.

- Sin sign-off formal de negocio en análisis y diseño. El proceso actual no contempla una aprobación escrita por parte de los líderes de negocio al cierre de la fase de análisis y diseño. El cierre de pruebas sí está formalizado con firma, pero el alcance funcional aprobado en análisis y diseño no queda respaldado documentalmente. Esto representa un riesgo: sin sign-off formal, el alcance puede expandirse sin control, los cambios tardíos no tienen un punto de referencia aprobado y la trazabilidad entre requerimiento y entregable técnico es débil. Pablo Lorenzo propuso implementar una matriz de sign-off con los heads de los grupos de negocio, acompañada de una sesión específica de revisión anticipada para gestionar el feedback antes de la firma final. Fernanda Barbosa manifestó alineación con la propuesta. Accenture elaborará la propuesta de matriz como parte de sus entregables.

- Inventario de integraciones: Mind Master. Existe un inventario centralizado de APIs e interfaces denominado Mind Master, consolidado por Edgar Soriano tras la salida del proveedor anterior (Rino). La transición fue compleja: había mucha documentación dispersa y con formatos dispares que Edgar logró rescatar y unificar. El equipo de Upware validó el inventario durante las mesas de trabajo y se mostró conforme con su contenido. El equipo Accenture aún no tiene acceso a este artefacto. Se requiere solicitud de acceso a Edgar Soriano y una sesión para que explique su estructura, lógica de construcción y cómo se mantiene actualizado — ya que es insumo crítico para la construcción del roadmap integral del R4.

- Discusión respecto a APIs y gobierno. Se identificó a Play Digital como la entidad responsable del gobierno de APIs en el programa: recibe los DTMs y DTCs entregados por Appware, los valida contra los estándares de virtualización definidos y los libera al equipo BanCoppel para continuar el proceso. Esta función de auditoría y validación del modelo de APIs no estaba del todo clara para el equipo.

- Sin segregación formal entre solución e interfaces — esfuerzo en paralelo. Las historias de usuario y los DTMs/DTCs del R4 no distinguen formalmente entre componentes de solución (funcionalidad core) e integraciones (interfaces y APIs con sistemas externos). Tanto el DTM como el DTC aplican para solución e integraciones indistintamente, y el esfuerzo se ejecuta en paralelo.

- Seguimiento de avance vía Jira. Una vez que los líderes técnicos confirmen sus fechas de entrega de DTMs y DTCs el plan detallado se cargará en Project y posteriormente en Jira, que será la plataforma de seguimiento operativo del R4. Este modelo permitirá medir el progreso de forma objetiva con métricas cuantitativas (HUs completadas, DTMs entregados, DTCs aprobados) en lugar de estimaciones cualitativas. Fernanda Barbosa destacó que estos insumos son críticos para su plan de trabajo integral del R4.

3. Acciones

- Fernanda Barbosa: Solicitar a Josué (Appware) la documentación de la metodología de Flow Engineering y compartirla con Accenture. Done

- Pablo Lorenzo / Ana Cervantes: Contactar a Edgar Soriano para solicitar acceso al inventario de interfaces y APIs (Mind Master).

- Pablo Lorenzo / Ana Cervantes: Desarrollar propuesta de proceso y matriz de sign-off de alcance para formalizar el cierre de la fase de análisis y diseño.