MINUTA EJECUTIVA — SESIÓN 1

Programa Unity  |  Mesas de Entendimiento SmartVista

1.  Datos de la sesión

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Fecha | 7 de julio de 2026 |
| Sesión | 1 de 3 — Mesas de Entendimiento SmartVista |
| Facilitador | Equipo BanCoppel (Sala Unity N3) |
| Participantes clave | Eduardo Guzmán (Líder Funcional AppWeb), Genaro Alberto Pérez Romero (Operaciones/Suministros), Miguel Sánchez Hernández (BPC – Arquitectura técnica), Tomás Lara (BPC – Especialista SmartVista), Carlos Mario Sarmiento (BPC), María Fernanda Barbosa Gastélum, Sergio Arellano Payán, Pablo Lorenzo Díaz (Accenture), Ana Cervantes (Accenture) |

2.  Objetivos

Alinear las reglas de negocio base y los parámetros operativos de inventario para la transición de un modelo de maquila manual de tarjetas (R3) un flujo 100% automatizado en la nueva plataforma SmartVista durante el R4.

3.  Observaciones del equipo de acompañamiento técnico  |  Accenture

- Alcance abierto en módulo de inventario SmartVista: El teamback de BPC bloquea el diseño técnico de la HU de maquila automatizada. Se requiere fecha límite de resolución antes de la próxima sesión.

- Dependencia bloqueante — Connect Direct: El componente de depósito automático no está en producción. Impide el flujo end-to-end de R4. Requiere escalamiento con fecha de compromiso.

- Pruebas de confort fuera del Roadmap: La certificación de plásticos con el equipo Global no está calendarizada. Proceso de varias semanas — riesgo de bloqueo invisible al Go-live si no se abre como actividad esta semana.

- Riesgo en historias de usuario: Alta densidad técnica de la sesión con equipo AppWeb de conocimiento limitado en SmartVista. Se recomienda sesión de consolidación de HUs antes de avanzar a diseño.

4.  Puntos clave discutidos

- Automatización del flujo de maquila en R4: Se revisó el cambio del esquema operativo actual de Release 3 (R3), el cual exige que un operador mueva manualmente archivos a repositorios de AWS y genere tickets de producción por lote, hacia un procesamiento autónomo y directo en SmartVista que reduzca drásticamente la carga operativa.

- Objetivo R4 — automatización end-to-end. El Release 4 busca eliminar la intervención manual en tres frentes: (1) generación automática de la solicitud de maquila a partir del cálculo de inventario por sucursal, (2) selección automatizada del maquilador y aplicación de la llave PGP correspondiente, y (3) depósito automático del archivo en Connect Direct sin necesidad de tickets.

- Seguridad de la información y gestión de llaves: Los archivos finales de fabricación se transmiten cifrados bajo llaves criptográficas PGP exclusivas por maquilador. Asimismo, la inyección de llaves de seguridad se ejecuta mediante estrictos protocolos que involucran a tres custodios del banco y la interacción con módulos físicos HSM (Hardware Security Modules) totalmente aislados de internet.

- Lógica del cálculo automático de abasto: Se detalló el funcionamiento del algoritmo de inventario y se identificaron mejoras requeridas: ampliar el promedio a histórico anual, flexibilizar parámetros de piso y techo por producto/sucursal, y extender la automatización a todos los BINs activos.

- Módulo de inventario SmartVista (BPC). BPC presentó las capacidades de su módulo de inventario. Se identificó un traslape significativo con el sistema actual del banco (Macweb/Intercard). BPC requiere un análisis interno para definir en qué puntos del flujo su módulo agrega valor y cómo se integraría con el proceso Cargen, incluyendo la gestión de estados del ciclo de vida de cada lote.

- Pruebas de confort y certificación de plásticos. Se identificó la necesidad de gestionar con el equipo Global la certificación de los nuevos plásticos generados desde SmartVista, para validar que operan correctamente en cajeros y terminales. Se propuso reutilizar tarjetas de prueba existentes para optimizar costos.

5.  Decisiones tomadas

- Estandarización del layout técnico: Mantener un formato único y unificado de datos de maquila aplicable a todos los proveedores del pool para simplificar el mantenimiento sistémico y mitigar divergencias.

- Actualizaciones de inventario en tiempo real: Utilizar interfaces de programación (APIs) para registrar de forma inmediata en SmartVista la recepción de tarjetas, así como las bajas por eventos operativos (plásticos dañados, robados o entregados al cliente), asegurando la integridad de los datos de stock.

- Continuidad del reporte automatizado vía RPA: Preservar el reporte generado por el robot actual que notifica alertas de reórdenes a transportistas, mensajerías y auditoría interna, ya que es un insumo indispensable para el seguimiento diario a pesar de la automatización centralizada.

- Paso configurable: La selección del maquilador y la asignación de llave PGP se definirán como paso configurable dentro del flujo automatizado de R4.

- Pendiente de definición “Modulo inventario SmartVista”: BPC realizará un teamback interno antes de la siguiente sesión para redefinir el rol del módulo de inventario SmartVista dentro del flujo actualizado.

6.  Puntos abiertos y próximos pasos

| Punto | Responsable | Fecha compromiso |
| --- | --- | --- |
| Contactar a proveedores (Forza, TGS, Tales) para compartir layout e iniciar conversación de certificación | Genaro Alberto Pérez Romero | Por definir |
| Realizar teamback interno BPC para redefinir integración del módulo de inventario en el flujo R4 | Tomás Lara / Carlos Mario Sarmiento | Antes de próxima sesión |
| Presentar diagrama técnico del flujo SmartVista actualizado (post-teamback) | Miguel Sánchez Hernández | Próxima sesión |
| Definir flujo operativo completo con todos los participantes (Operaciones, Sistemas, Negocio) | Genaro / Sergio Arellano / Luis Alberto Aguirre | Por definir |
| Gestionar pruebas de confort y certificación de plásticos con equipo Global | Armando Riveros | Por definir |
| Poner en producción componente de depósito automático en Connect Direct | Equipo integraciones BanCoppel (Daniela Viviana) | Urgente |
| Confirmar formato del reporte consolidado de inventario (fusión existencias + reórdenes) | Miguel Sánchez / Eduardo Guzmán | Por definir |
| Analizar el documento funcional de evaluación de automatización de tarjetas e incorporar el feedback técnico recabado. | Carlos Mario Sarmiento / Miguel Sánchez Hernández / Tomás Lara | Por definir |
| Estructurar el listado de dudas y preguntas técnicas especializadas surgidas durante la sesión de cara al equipo de desarrollo. | Miguel Sánchez | Por definir |

7.  Riesgos y bloqueos identificados

- El equipo funcional de AppWeb tiene conocimiento limitado de SmartVista — la sesión fue muy densa; existe riesgo de que las historias de usuario no reflejen correctamente los acuerdos si no se realiza una sesión de consolidación.

- El depósito en Connect Direct sigue siendo manual mediante tickets — el componente que lo automatiza no está en producción. Sin resolverlo, el flujo R4 no puede ser end-to-end automático.

- La automatización actual solo cubre tarjeta de crédito (4900) y nómina. El resto de los BINs activos no está contemplado, generando riesgo de desabasto en sucursales con otros productos.

- BPC no tiene visibilidad del sistema central de inventario (Intercard/Macweb), lo que genera un hueco de integración que debe resolverse antes de definir la arquitectura del módulo de inventario SmartVista.

- Dependencias y cuellos de botella manuales en R3: El movimiento de los archivos internos OCG y el aprovisionamiento de las llaves de seguridad PGP exigen intervención humana constante y levantamiento de tickets de soporte técnico, lo que ralentiza y resta escalabilidad a la operación actual del banco.

- Riesgo potencial de fallas de lectura de datos fuera de los entornos del banco. Se requiere mitigar esto mediante pruebas urgentes de casos de uso de llaves PGP con los nuevos proveedores (como TGS) para asegurar que puedan descifrar los archivos correctamente.