MINUTA EJECUTIVA — SESIÓN CAT

Programa Unity | Mesas de Entendimiento CAT / IBR

1. Datos de la sesión

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Fecha | 9 de julio de 2026 |
| Sesión | Mesa de Entendimiento CAT / IBR (Sesión única) |
| Facilitador | Equipo BanCoppel (Sala Unity N3) |
| Participantes clave | Ramsés Abdiel Santos Beltrán (Arquitectura/IBR), Armando Riveros Hernández, Eduardo Guzmán González, Ignacio Cayetano Báez González, Osmar Alejandro García Jiménez, Gabriel Montoya Chavira, José Miguel Escobedo Checa, Sergio Arellano Payán, Daniela Viridiana Ramírez Pérez, Javier Alejandre Franco, Ana Cervantes (Accenture), Pablo Lorenzo Díaz (Accenture) |

2. Objetivos

Definir y alinear las reglas funcionales, operativas y técnicas para la integración del producto 4900 (Tarjeta de Crédito Clásica) en los sistemas de IBR (conmutador telefónico) e ICAT (sistema de atención al cliente), asegurando la estandarización de APIs de consulta, la homologación regulatoria de los estatus de tarjeta y el blindaje de los flujos de seguridad y autenticación.

Observaciones del equipo de acompañamiento técnico  |  Accenture

- Estandarización de APIs como oportunidad crítica: La sesión evidenció que el IBR, la app y la web podrían estar duplicando lógica de consulta de saldos y movimientos con diferentes APIs. Estandarizar en una sola API por funcionalidad es condición necesaria para el mantenimiento a largo plazo y para evitar inconsistencias en la experiencia del cliente.

- Flujo de aclaraciones sin definir: No existe un flujo operativo claro para el manejo de cargos no reconocidos en el IBR, ni para tarjetas físicas ni digitales. Este gap debe ser resuelto con el área operativa de aclaraciones antes de cerrar el diseño funcional del canal.

- Ownership difuso en próximos pasos: Varias acciones quedaron asignadas a 'El grupo' sin responsable nominal. Se requiere asignación individual antes del cierre de semana para asegurar trazabilidad.

- Riesgo de integridad de datos en vistas de cuenta: Datos como nombre de sucursal y nombre de gerente aparecen en blanco en las pantallas actuales. La fuente de origen en el sistema legado no ha sido identificada, lo que puede impactar la experiencia del agente en ICAT.

- Estatus 21 como dependencia no resuelta: El comportamiento del estatus 21 (bloqueo operativo por fraude) no ha sido validado en todos los canales. Sin esta validación, el flujo de cancelación y bloqueo del producto 4900 no puede cerrarse.

3. Puntos clave discutidos

- Alcance de la integración del producto 4900: La sesión no implica la creación de un sistema nuevo, sino la adaptación del IBR e ICAT para reconocer el producto 4900 (TDC Clásica). El IBR debe distinguir entre números de crédito de 12 dígitos (legado) y los de 18 dígitos (clave interbancaria) del nuevo producto. Para el producto 4900, el número de crédito y la clave interbancaria son idénticos.

- Flujo de reporte por robo/extravío y autenticación: El IBR permite cancelación automática del plástico si el cliente ingresa sus datos correctamente. La autenticación se realiza mediante confirmación del número telefónico vía SMS. Si el cliente llama desde un número no registrado, la llamada se transfiere a un ejecutivo del ICAT para validación adicional por preguntas de seguridad. Para tarjetas digitales, se propone manejar únicamente el flujo de 'cancelación' (no robo/extravío) para evitar confusiones de estatus.

- Estrategia y Orquestación de Estatus de Tarjetas: Se debatió la necesidad de separar las etapas de eliminación y generación de tarjetas para proteger la integridad de sus estatus en el core. Asimismo, se acordó consolidar y estandarizar los catálogos visualizados por los canales (como el estatus 20 para bloqueo temporal, 21 para bloqueo operativo por fraude y 43 para cancelación) para mantener la consistencia operativa.

- Flujo de aclaraciones (cargos no reconocidos): No existe actualmente un flujo automatizado para aclaraciones en el IBR. El área operativa de aclaraciones debe definir los requerimientos para tarjetas físicas y digitales antes de diseñar la integración. Este punto quedó como acción pendiente sin responsable definido.

- Estandarización de APIs por canal: Se acordó que el IBR debe utilizar las mismas APIs que la app y la web para evitar duplicidad de funciones y facilitar el mantenimiento. Para consulta de movimientos se propone alinear el uso de la API 'Retrieve Credit Card Transaction'. Para saldos, se mencionó la API 'Credit Card Position Keeping' y 'Retrieve Credit Card Statement'. La lógica de búsqueda de movimientos debe diferenciar entre tarjetas con y sin corte, usando la fecha de apertura o de corte como referencia.

- Estado de cuenta y envío por correo: El IBR envía el estado de cuenta si el número telefónico del cliente está confirmado, utilizando el servicio de Interfactura (verificar correo registrado → acceder al servicio web → recuperar PDF → cifrarlo → enviarlo con contraseña). La inclusión de la consulta de estados de cuenta en el alcance del IBR estaba bajo evaluación. Ramsés Abdiel Santos Beltrán se comprometió a confirmar el flujo actual y los detalles de validación.

- Vacíos de Información en Pantallas Front-end: Se detectó que campos críticos como el nombre de la sucursal y el nombre del gerente se despliegan en blanco en las vistas de cuenta actuales. Debido a que la API de transacciones no cuenta con estos parámetros nativos, se acordó investigar la base de datos original en el sistema legado para su correcta extracción.

- Vulnerabilidad en el Flujo de Aclaraciones: El equipo manifestó su preocupación ante la falta de un flujo claro y automatizado dentro del área de aclaraciones para el procesamiento de cargos no reconocidos en tarjetas físicas y digitales, urgiendo la integración inmediata de las áreas operativas correspondientes.

4. Decisiones tomadas

- Integración del producto 4900 en IBR e ICAT confirmada como adaptación de canales existentes, sin desarrollo de nuevos sistemas.

- Para tarjetas digitales en el IBR: el flujo será únicamente de 'cancelación', no de 'robo/extravío', para evitar confusiones de estatus.

- Si un cliente con tarjeta digital contacta el IBR, la llamada se transfiere al ejecutivo del ICAT para gestión manual.

- El IBR utilizará las mismas APIs que la app y la web para consulta de saldos y movimientos (estandarización de APIs por canal).

- La consulta de movimientos se realizará por número de cuenta clave (no solo por número de tarjeta) para capturar todos los movimientos incluyendo disposiciones y comisiones.

- Los saldos al corte y la tabla pivote del estado de cuenta estarán disponibles en el IBR condicionados a la confirmación del número telefónico del cliente.

5. Puntos abiertos y próximos pasos

| Punto | Responsable | Fecha compromiso |
| --- | --- | --- |
| Definir requerimientos operativos para el manejo de cargos no reconocidos (aclaraciones) en tarjetas físicas y digitales, e identificar flujo de integración con el área de aclaraciones | El grupo | Por definir |
| Validar estatus 21 (bloqueo operativo por fraude) en tarjetas a través de todos los canales (ICA, App, Web). Garantizar que la lógica responda correctamente en cada canal | El grupo | Por definir |
| Revisar viabilidad de incluir consulta de estados de cuenta dentro del alcance del IBR y coordinar evaluación técnica | Ramsés Abdiel Santos Beltrán | Por definir |
| Confirmar proceso actual de envío de estados de cuenta por correo: validación, descarga de archivo PDF desde Interfactura y cifrado | Ramsés Abdiel Santos Beltrán | Por definir |
| Revisar lógica de la API Retrieve Account Transaction para asegurar compatibilidad con consulta de movimientos del IBR | Ramsés Abdiel Santos Beltrán | Por definir |
| Coordinar conexión técnica entre el IBR y el sistema Interfactura para la consulta y envío de estados de cuenta | Armando Riveros Hernández | Por definir |
| Verificar con el equipo de promotoría cómo funciona actualmente la consulta de movimientos y pantalla de detalles de sucursal en el IBR para asegurar integridad de datos | El grupo | Por definir |
| Investigar la fuente de datos original en el sistema legado para recuperar nombre de sucursal y nombre de gerente (actualmente aparecen en blanco en las vistas de cuenta) | El grupo | Por definir |
| Definir campos exactos que se propagarán desde las APIs para saldo actual y saldo al corte en el IBR | El grupo | Por definir |
| Estandarizar catálogos de estatus de bloqueo y cancelación (estatus 20, 21, 43, 12) para consistencia en todos los canales | El grupo | Por definir |

6. Riesgos y bloqueos identificados

- Riesgo Operativo por Ausencia de Flujo de Aclaraciones: La falta de una orquestación automática y un flujo definido con el área operativa para la atención de cargos no reconocidos (físicos y digitales) pone en riesgo los tiempos de respuesta y la experiencia del cliente en canales de atención.

- Bloqueo de Pruebas en Canales por Fechas Futuras: La presencia de desajustes e inconsistencias de fechas futuras detectadas en Smart Vista representa un bloqueo crítico para la orquestación de las APIs de movimientos, deteniendo los ciclos de pruebas unitarias en las interfaces front-end.

- Complejidad y Duplicidad por Desalineación de Criterios: El riesgo de incrementar los costos de mantenimiento y generar fallas de integridad en la información si los distintos canales técnicos no se alinean rígidamente bajo el modelo estandarizado de APIs compartidas.