MINUTA EJECUTIVA — SESIÓN CAT / SIWEB

Programa Unity | Mesas de Entendimiento CAT / SIWEB

1. Datos de la sesión

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Fecha | 10 de julio de 2026 |
| Sesión | Mesa de Entendimiento CAT / SIWEB (Sesión única) |
| Facilitador | Equipo BanCoppel (Sala Unity N3) |
| Participantes clave | Armando García Ortiz (ICAT/SmartVista), Patricia Araceli Tovar Moctezuma (SIWEB), Ángeles Yedra, Ramsés Abdiel Santos Beltrán, Eduardo Guzmán González, Ignacio Cayetano Báez González, Osmar Alejandro García Jiménez, Sergio Arellano Payán, María Fernanda Barbosa Gastélum, María Fernanda Hernández Meléndez, Eliut Benjamín Medina Portillo, José Luis Sepúlveda Pérez, Ana Cervantes (Accenture), Pablo Lorenzo Díaz (Accenture) |

2. Objetivos

Revisar y alinear los flujos técnicos entre los sistemas CAT y SIWEB con SmartVista para el R4, abarcando: (1) autenticación y visualización de productos en CAT, (2) gestión y estandarización de estatus de tarjetas en SmartVista, (3) ajuste de la API de transacciones para consulta por cuenta clave, y (4) validación de pagos vencidos en el módulo de reposición de tarjetas.

Observaciones del equipo de acompañamiento técnico  |  Accenture

- Gap crítico en módulo de reposición: El módulo de reposición de tarjetas permite actualmente la acción sin validar pagos vencidos del cliente, generando afectaciones contables en SmartVista y CMS. La implementación del nuevo atributo de pagos vencidos es un requisito bloqueante para el R4 que debe priorizarse.

- Catálogo de estatus sin formalizar: Los estatus de tarjeta operan con lógica diferenciada por canal pero sin un documento maestro oficial. La matriz solicitada a Armando García Ortiz es condición necesaria para cerrar el diseño de todos los canales (ICAT, SIWEB, App, IBR).

- Módulo de cancelación SIWEB acotado a digital: El alcance del módulo de cancelación quedó restringido a tarjetas digitales. Los productos legados (oro, platino, infinite) permanecerán en el sistema legado durante la transición. Este acotamiento debe reflejarse explícitamente en los criterios de aceptación de las HU correspondientes.

- Dependencia de APIs no resueltas bloquea avance SIWEB: La sesión fue breve porque las APIs necesarias para que el equipo SIWEB ejecute sus historias de usuario aún no están disponibles. Este bloqueo debe escalar como impedimento formal en el RAID R4.

- Ownership difuso persiste: Varias acciones quedaron asignadas a 'El grupo' sin responsable nominal. Se requiere asignación individual antes del cierre de semana.

3. Puntos clave discutidos

- Autenticación y visualización de productos en CAT: La autenticación del cliente mediante preguntas de factor uno (basadas en datos de Apolo) es obligatoria antes de cualquier gestión. El proceso se basa en el producto (ej. producto 4900), no en el canal de origen. La pantalla del asesor debe mostrar todos los productos vinculados al cliente con número de tarjeta enmascarado (últimos 4 dígitos), tipo (débito/crédito), estatus, y número de crédito de 18 dígitos conforme a los estándares de SmartVista.

- Gestión y estandarización de estatus de tarjetas en SmartVista: Los estatus clave son: 43 (dañada/cancelada), 21 (robo), 40 (extravío), 20 (bloqueo temporal), 14 (tarjeta no asignada/inactiva). Los estatus marcados como 'no configurados' en SmartVista responden a una tarea planificada y no afectan la operatividad actual del ICAT. El extravío y robo son estatus finales: no permiten regresar a estados activo o bloqueado. Se identifica incidencia abierta con BPC para permitir que tarjetas en estatus 14 transicionen a 43 (dañada).

- Bloqueo y desbloqueo temporal (estatus 20): El flujo requiere que el cliente proporcione un código de autenticación de 4 dígitos enviado por SMS. Se confirmó que el flujo de confirmación vía SMS se mantiene y no será eliminado.

- Ajuste de API de transacciones — consulta por cuenta clave: La consulta de movimientos por número de tarjeta no recupera el historial completo cuando la tarjeta ha sido reemplazada o cancelada. Se acordó modificar la API para usar la cuenta clave como criterio de búsqueda, garantizando que los tickets de impresión reflejen todos los movimientos, disposiciones y comisiones. El ajuste se realizará internamente (sin cambios en el front-end) como parte del R4, integrado a las tareas de homologación de comisiones.

- Validación de pagos vencidos en reposición de tarjetas: El módulo de reposición actual permite la acción sin verificar si el cliente tiene pagos vencidos, generando afectaciones contables. En R4, se leerá un nuevo atributo propagado por SmartVista hacia la API de recepción con el número de pagos vencidos. Si el valor es cero: se permite la reposición. Si el valor es mayor a cero: el botón queda inhabilitado. Este atributo también será utilizado por la app (gestión de tarjetas digitales) y el IBR (identificación de etapas).

- Alcance del módulo de cancelación SIWEB: El módulo de cancelación en desarrollo operará exclusivamente para tarjetas digitales, sin migrar funcionalidades del sistema legado. El producto 4900 (digital) funcionará en la pantalla actual; productos como oro, platino e infinite permanecerán en el sistema legado hasta ser configurados en SmartVista. Esta restricción persiste durante la transición de productos.

- Sincronización de datos y APIs pendientes: Las actualizaciones de datos del cliente (teléfono, dirección) en sucursal se reflejan de inmediato en Informix, permitiendo que CAT acceda a datos actualizados sin demoras. Las APIs necesarias para que el equipo SIWEB ejecute sus historias de usuario aún no están disponibles, lo que limitó el avance en la sesión. Se avanzó en el flujo de pagos anticipados (tx 618) y habilitación de cancelación directa.

- Impacto en reportes regulatorios y operativos: El uso del código 43 para distintas causas de baja de tarjeta (dañada, cancelada) puede requerir distinción técnica adicional en reportes. Pendiente validar con el equipo de reportes regulatorios si los cambios de estatus impactan sus obligaciones de reporte, y si el reporte operativo gestionado por Arturo Dávila ya contempla estas variaciones.

4. Decisiones tomadas

- La consulta de movimientos en la API de transacciones se modificará para usar la cuenta clave en lugar del número de tarjeta. El cambio se gestionará internamente sin afectar el front-end de los canales.

- Se implementará validación de pagos vencidos en el módulo de reposición de tarjetas: atributo de SmartVista con valor 0 = permite reposición; valor > 0 = botón inhabilitado.

- El módulo de cancelación SIWEB operará exclusivamente para tarjetas digitales en R4. Productos legados permanecen en sistema legado durante la transición.

- Los estatus finales de tarjeta (robo, extravío) no permiten reversión a estados activo o bloqueado. Este comportamiento es definitivo en SmartVista.

- Armando García Ortiz elaborará la matriz maestra de estatus de tarjetas con reglas de transición por canal, como documento oficial de referencia para todos los equipos.

- José Luis Sepúlveda Pérez será incluido en las próximas sesiones de trabajo relacionadas con la iniciativa CAT ER.

5. Puntos abiertos y próximos pasos

| Punto | Responsable | Fecha compromiso |
| --- | --- | --- |
| Elaborar documento con catálogo completo de estatus de tarjeta, reglas de negocio sobre transiciones permitidas y canales de aplicación | Armando García Ortiz | Por definir |
| Modificar lógica de consulta de la API de transacciones en impresión de tickets: sustituir número de tarjeta por número de crédito (cuenta clave) para asegurar precisión en suma de movimientos | El grupo / Equipo de Apificación | Por definir |
| Solicitar al equipo de Apificación la orquestación para consultar movimientos por cuenta clave sin afectar el front-end de los canales (gestionar como control de cambios en R4) | El grupo | Por definir |
| Implementar validación en módulo de reposición de tarjetas: leer nuevo atributo de pagos vencidos proveniente de SmartVista y bloquear la acción si el valor es mayor a cero | El grupo / SIWEB | Por definir |
| Ejecutar pruebas en desarrollo para confirmar que tarjetas no asignadas (estatus 14) pueden transicionar correctamente a estatus 43 (dañada/deteriorada) | Armando García Ortiz | Por definir |
| Ajustar módulo de cancelación para que opere exclusivamente con tarjetas digitales conforme al alcance definido del R4 | Ángeles Yedra | Por definir |
| Contactar a Benjamín Medina y Alejandra (equipo de reportes) para validar si los cambios en estatus de tarjeta impactan sus reportes regulatorios | María Fernanda Hernández Meléndez | Por definir |
| Validar si el uso del código 43 para distintas causas de baja de tarjeta requiere distinción técnica adicional en reportes operativos o regulatorios | Eliut Benjamín Medina Portillo | Por definir |
| Asegurar la inclusión de José Luis Sepúlveda Pérez en las próximas sesiones de trabajo sobre canales (iniciativa CAT ER) | Armando García Ortiz | Próxima sesión |
| Organizar sesión de cierre con los equipos SIWEB, Apificación y CAT una vez que las APIs estén disponibles para revisión | María Fernanda Barbosa Gastélum / Armando García Ortiz | Por definir |

6. Riesgos y bloqueos identificados

- Impacto y Descuadre en Reportes Regulatorios por Códigos Compartidos: El uso generalizado del código 43 en Smart Vista para agrupar diferentes motivos de baja (como daño, deterioro o cancelación definitiva) genera un riesgo de inconsistencia de datos que podría alterar la veracidad de los reportes entregados a las autoridades reguladoras si no se define una distinción técnica complementaria.

- Retraso en el Desarrollo por Falta de Disponibilidad de APIs: El desfase y la falta de entrega oportuna de las APIs requeridas frena la capacidad de ejecutar y validar las historias de usuario relacionadas con flujos críticos como la habilitación de la cancelación directa y la transacción 618 de pagos anticipados.

- Afectaciones Contables en Core por Morosidad Desatendida: Permitir que el sistema actual continúe aprobando reposiciones de tarjetas físicas a usuarios que presentan pagos vencidos activos expone a Smart Vista y al equipo de CMS a un riesgo constante de pérdidas financieras y registros contables erróneos.

- Bloqueo de Configuración en Lotes de Tarjetas Inactivas: Las incidencias reportadas en tarjetas que nacen bajo el estatus inactivo (código 14) revelan un bloqueo técnico derivado de la configuración del lote cuando no hay un cliente asignado, impidiendo que el sistema complete exitosamente la transición hacia el estatus de deterioro o falla.