## Slide 1
>
Accenture
PROGRAMA UNITY · DOCUMENTO DE GOBIERNO
Design
Authority
Modelo de gobierno de arquitectura
BanCoppel · Coppel SSFF
Versión 1.0 · Julio 2026
CONFIDENCIAL
SOBRE ESTE DOCUMENTO
Qué es el Design Authority, por qué se instala en UNITY y cómo opera
Alcance
Concepto, estructura, roles y cadencia del Design Authority en UNITY.
Revisión
Arquitectura TI
Circulación
Stakeholders del programa

## Slide 2
>
Qué es un Design Authority
Concepto
Definición
Foro donde se deciden y se registran las decisiones de arquitectura que cruzan más de un equipo. Un stream no puede cerrarlas solo sin afectar a los demás.
Coordina
Apolo, Transact, SmartVista y Legado deciden hoy por separado. El DA reúne esas decisiones en un foro; evita capacidades duplicadas.
Decide
Cada decisión llega con análisis de impacto preparado. El Comité aprueba, condiciona, rechaza o escala; no analiza en sesión.
Filtra
Los hallazgos críticos y altos son gate de release. Una solución con deuda técnica no avanza de fase hasta resolverse.
Registra
Cada decisión queda en el decision log. La rotación del 60% no borra el criterio con que se decidió.
Alcance
Entra al DA
Decisiones que cruzan streams; cambios de alcance; gaps del producto empaquetado; customizaciones; decisiones que afectan a PISA o a la coexistencia.
Se queda en el stream
Decisiones internas a una plataforma, sin impacto en interfaces, datos ni procesos de otros dominios.
No es su función
Aprobar comerciales o financieros; sustituir a los arquitectos de stream; frenar releases con análisis que no aporta a la decisión.
Accenture Confidential | Unity Programme – Design Authority
2

## Slide 3
>
Por qué se instala ahora
La necesidad
No existe arquitectura To-Be con baseline aprobado (ARQ-01). Cada equipo decide con información parcial. Cuatro decisiones abiertas sin dueño formal lo ilustran:
Caso
Estado hoy
Con Design Authority
Latencia de Apolo
1–9 segundos por llamada en producción; hasta 30 en QA. Bloquea salida a Mercado Abierto (ARQ-03).
Cada equipo ajusta caché y red por su cuenta; el recorrido Apigee→MuleSoft→VPN→AWS→EKS no tiene dueño único.
Fijar NFR baseline por endpoint; revisar hops; asignar dueño. NFT de carga como gate de Mercado Abierto.
Coexistencia con PISA
Decomiso de PISA es parte central del ahorro proyectado; su viabilidad no está confirmada (ARQ-07).
Cada stream integra con PISA por separado; las dependencias se acumulan y el decomiso se aleja con cada release.
Evaluar toda dependencia nueva con PISA antes de implementarla; registrar la decisión contra el plan de decomiso.
Decisiones cross-stream
Escenario de despliegue de SmartVista R4 sin decidir; dependencia de ATLAS con TDC sin plan alterno.
Las decisiones que cruzan plataformas quedan abiertas semanas; ningún foro arbitra entre streams.
Cerrar la decisión en sesión con quórum; registrar owner, condición y fecha en el decision log.
Rotación de arquitectos
Rotación interna del 60%; permanencia promedio 10 meses. El conocimiento no se consolida.
Cuando un arquitecto sale, el criterio de sus decisiones sale con él; el siguiente repite el análisis.
Registrar cada decisión en ADRs y decision log; el criterio queda en el programa, no en la persona.
Accenture Confidential | Unity Programme – Design Authority
3

## Slide 4
>
Cómo opera: el ciclo de una decisión
El proceso
El análisis se prepara entre sesiones. El Comité recibe el dossier y decide; un caso estándar cierra en 3 días hábiles, uno complejo en dos ciclos.
1. Entra
Solicitud de decisión
2. Filtra
Admisión y prioridad
3. Analiza
Impacto E2E
4. Decide
Sesión con quórum
5. Comunica
Registro y difusión
Solicitante
arquitecto de stream
Presenta una decisión que cruza su stream
Aporta contexto de su plataforma
Presenta el caso; responde preguntas
Ejecuta la decisión en entrega
Equipo Delegado
arquitectos + SMEs
Analiza impacto E2E; documenta opciones
Presenta el análisis al Comité
Comité de Decisión
Chair + leads + SME
Aprueba, condiciona, rechaza o escala
Administrador
PMO
Registra en el backlog
Verifica alcance y completitud
Prioriza y asigna
Registra en el log; notifica a los streams
Escalamiento. Las decisiones que superan el ámbito del Comité —alcance del programa, sobrecosto, conflicto irresoluble entre streams— pasan al Equipo Central.
Accenture Confidential | Unity Programme – Design Authority
4

## Slide 5
>
Qué va al DA y qué resuelve el stream
Casos de uso
Situaciones reales del programa traducidas a una decisión de enrutamiento: al DA, al stream o al PMO.
Situación en UNITY
Destino
Por qué
Apolo tarda 1–9 seg por llamada proxy; se propone rediseñar la arquitectura de caché
DA
Bloquea Mercado Abierto (ARQ-03)
Mantener la integración Apolo–PISA más allá de la Fase 1 de CED N4
DA
Extiende dependencia con PISA
80 de 88 SUDs ejecutan SPL sobre Informix; qué migrar antes de decomisar PISA
DA
Afecta viabilidad del decomiso
SmartVista R4 con dos escenarios de despliegue sin decidir (Esc.1 vs Esc.2)
DA
Alcance de release cross-stream
Transact no activa Gestión de Cobranza en ningún release
DA
Gap funcional sin dueño
Prometeo Gestor Documental no tiene correspondencia en Apolo
DA
Aplicación legado sin destino
Bug de configuración de Transact interno al módulo de captación
Stream
Sin impacto cross-stream
Documentar el flujo de autorización POS actual
Stream
Trabajo de arquitectura interna
Dependencia entre el stream de SmartVista y el equipo de CAT
PMO
Dependencia sin conflicto de diseño
El stream de Apolo pregunta si puede usar una API existente de MuleSoft
Depende
Al DA si cruza streams o afecta Legado
Regla: si la decisión afecta a otro stream, a la arquitectura transversal, al alcance del programa o a PISA, es tema del DA.
Accenture Confidential | Unity Programme – Design Authority
5

## Slide 6
>
Roles: quién los ocupa en UNITY
Estructura
La mayor parte del talento ya está en el programa. El DA lo organiza en cuatro roles con una función distinta cada uno.
Rol
Función
Quién lo ocupa
Chair
preside y decide desempates
Preside las sesiones; fija el quórum por severidad; escala las Críticas al sponsor; firma los sign-offs de arquitectura.
Edgar Mejía
BanCoppel · Arquitectura TI
Administrador
coordina el ciclo
Recibe y filtra los RFAs; prioriza por impacto en releases 2026; prepara la agenda; mantiene el decision log.
Por definir
PMO Accenture · 0.5 FTE
Equipo Delegado
produce el análisis
Analiza el impacto E2E y documenta las opciones antes de cada sesión. Se asigna por RFA, no es grupo fijo.
Arquitectos Apolo, Transact, SmartVista, Legado + SME Seguridad + SME Datos
Accenture · BanCoppel
Comité de Decisión
aprueba o escala
Recibe el dossier y decide: aprueba, condiciona, rechaza o escala. No analiza en sesión.
Chair + Lead AMS + Directores de Programa + BRM + SMEs
quórum: Edgar + Lead AMS + SME Seguridad
Equipo Central
escalamiento final
Arbitra lo que supera al Comité: alcance del programa, sobrecosto, conflicto irresoluble entre streams.
Sponsors ejecutivos BanCoppel y Accenture
Edgar eleva; no decide solo
Accenture Confidential | Unity Programme – Design Authority
6

## Slide 7
>
Dominios en scope y tipos de decisión
Alcance operativo
Seis dominios en scope
Dominio
Plataforma
Nota clave para el DA
Canales / Onboarding
Apolo
Arquitectura dual con Transact en CED N4: Apolo hace onboarding, Transact el core. No son la misma plataforma.
Core Transaccional
Transact (T24)
Releases R1–R4. Préstamo Simple es Transact R4, no Apolo.
Tarjetas y Pagos
SmartVista (BPC)
Releases R3/R4/R4.5, TDC Clásica. Escenario de despliegue R4 sin decidir.
Legado / PISA
PISA/Informix
128 aplicaciones. Decomiso sin confirmar; 13.000–14.000 SPLs sin mapear. Toda decisión que afecte PISA es de alto riesgo.
Integraciones
Apigee · MuleSoft
ATLAS/Golden Record: dependencia crítica para TDC R4 en Sep-2026. Migración Apigee→MuleSoft en curso.
Datos / MDM
ATLAS · DataStage
Golden Record no activado en ningún release de Transact. Laguna de arquitectura de datos.
Seis tipos de RFA — la solicitud formal de decisión al DA
A
Coexistencia Legado
¿Cuándo Transact toma el control y Apolo deja de inyectar en PISA?
B
Gaps funcionales
Transact no cubre Gestión de Cobranza. ¿Qué plataforma la asume?
C
Integración cross-plataforma
¿Plan alterno para TDC R3 si ATLAS se atrasa respecto a Sep-2026?
D
Alcance de release
¿Escenario de despliegue de SmartVista R4: Esc.1 o Esc.2?
E
Decomiso de PISA
¿Qué SPLs se migran en 2026 y cuáles siguen en coexistencia?
F
Artefactos estratégicos
Aprobar blueprint, arquitecturas transitorias y principios de arquitectura.
Accenture Confidential | Unity Programme – Design Authority
7

## Slide 8
>
Criterios de severidad
Priorización
La severidad define quién decide y con qué urgencia. No todo pasa por el Comité con quórum completo.
Nivel
Criterio en UNITY
Quién decide
Crítica
Afecta la arquitectura To-Be, la coexistencia o el decomiso de PISA, el business case 2030, o la latencia de Apolo para Mercado Abierto. Decisión de plataforma irreversible.
Escala a Chair + Sponsor ejecutivo antes de proceder. Equipo Central. ADR.
Alta
Afecta una integración E2E, el alcance de una iniciativa 2026, la capacidad de una plataforma de cumplir el release, o implica customización del empaquetado.
Comité de Decisión con quórum completo. ADR.
Media
Afecta una aplicación del inventario sin impacto cross-stream, o un entregable de arquitectura sin impacto en releases activos.
DA técnico (Accenture + Arquitectura BCP). Registro en el log.
Baja
Documentación, convenciones de nomenclatura, deuda técnica ya registrada, cambios de configuración sin impacto estructural.
Arquitecto responsable del stream. Nota en el log.
Regla especial PISA. Toda decisión que afecte a PISA es Crítica si toca el decomiso o el business case; Alta si crea o extiende una dependencia; Media solo si documenta una ya conocida.
Accenture Confidential | Unity Programme – Design Authority
8

## Slide 9
>
Cómo hacer que el DA funcione
Operación
El DA funciona como aliado de los streams, no como obstáculo. Seis prácticas lo sostienen; tres lo hacen colapsar.
Hacer
Aceptar compromisos en beneficio del programa
El DA no existe para que gane un dominio, sino para que el programa avance coherente.
Registrar toda solicitud y decisión
Sin trazabilidad el DA no tiene historia; lo que entra y lo que sale queda en el log.
Decidir a tiempo
Una decisión a tiempo vale más que una perfecta tres semanas tarde.
Comunicar las decisiones
Una decisión que no se comunica no existe para el programa.
Cerrar con supuestos cuando la incertidumbre no se elimina
Decidir con la información disponible es más útil que no decidir.
Involucrar a los streams
El DA funciona cuando los streams lo perciben como aliado.
No hacer
No desempoderar a los streams
Las decisiones locales se quedan en el stream. Si el DA absorbe todo, los streams se paralizan y el DA colapsa bajo su propio peso.
No dejar de comunicar las decisiones
Omitir la comunicación crea confusión, duplica trabajo y erosiona la legitimidad del DA.
No llevar análisis incompletos al Comité
El Comité no es el lugar para terminar el análisis. Si no está listo, se pospone el ítem o la sesión.
Accenture Confidential | Unity Programme – Design Authority
9

## Slide 10
>
Cadencia y estado de arranque
Factibilidad
Cadencia por fase del programa
Reingeniería
jul–oct 2026
Comité quincenal
RFAs de mayor complejidad; el Equipo Delegado necesita más tiempo de análisis.
Releases activos
SmartVista R3/R4, CED N4
Comité semanal
Se activa cuando hay RFAs urgentes; no es el default.
Hypercare
post go-live
Por demanda
Mínimo una sesión de validación post-despliegue por release.
Sesiones extraordinarias para Críticas: convocatoria con 48 h; dossier disponible 24 h antes.
El arranque no parte de cero
Ya existe
Edgar Mejía como Chair (jul 2026)
Mandato del DA documentado (E-AQ-06)
Diagnóstico del programa: ARQ-01, MR-04, INT-01
Inventario inicial de integraciones (E-IN-03)
Arquitectura AS-IS parcial
Falta confirmar
Administrador del DA designado (PMO)
Backlog operativo del DA (Jira o equivalente)
Principios de arquitectura aprobados
Arquitectura Legado 1a iteración (E-AQ-02)
Quórum del Comité con nombres confirmados
Accenture Confidential | Unity Programme – Design Authority
10

## Slide 11
>
El ciclo de una semana de sesión
Proceso semanal
Una solicitud entra el lunes y la decisión se comunica el viernes. El análisis se prepara entre semana; el Comité recibe el dossier listo y decide.
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Rol
Responsable de dominio
levanta el RFA
Entrega el RFA nuevo al Administrador
Administrador
coordina
Quick scan; prioriza
Asigna al Equipo Delegado
Publica el dossier para el Comité
Comunica decisiones; actualiza el log
Equipo Delegado
analiza
Analiza impacto E2E
Prepara el dossier de opciones
Comité de Decisión
decide
Sesión: aprueba, condiciona, rechaza o escala
En Reingeniería este ciclo se ejecuta cada dos semanas. La sesión del Comité es quincenal; en la semana sin sesión el Equipo Delegado avanza el análisis de los RFAs en curso.
Accenture Confidential | Unity Programme – Design Authority
1

## Slide 12
>
El ciclo quincenal en Reingeniería
Cadencia quincenal
El Comité sesiona cada dos semanas. La semana 1 acumula y analiza; la semana 2 decide y comunica. Las Críticas no esperan: sesión extraordinaria con 48 h.
Semana 1 — Recepción y análisis
Lun–Mar
Los responsables de dominio entregan RFAs nuevos; el Administrador hace quick scan y prioriza.
Mar–Jue
El Equipo Delegado analiza impacto E2E de los casos asignados.
Vie
Avance de análisis; no hay sesión de Comité esta semana.
Semana 2 — Decisión y comunicación
Lun–Mié
El Equipo Delegado cierra los dossiers de opciones.
Jue
El Administrador publica los dossiers para lectura del Comité.
Vie
Sesión del Comité: decide. Se comunican decisiones y se actualiza el log; los escalados pasan al Equipo Central.
Fuera de ciclo: un RFA de severidad Crítica no espera al siguiente Comité; el Administrador convoca sesión extraordinaria con 48 h de antelación y el dossier disponible 24 h antes.
Accenture Confidential | Unity Programme – Design Authority
2

## Slide 13
>
Diez decisiones que esperan al DA
Backlog inicial
Decisiones documentadas como pendientes o sin dueño. Son el primer backlog del DA en la Fase de Reingeniería.
ID
Decisión pendiente
Tipo RFA
L-01
Escenario R4 SmartVista: Esc.1 (4 despliegues Q4-2026) vs Esc.2 (único Dic-2026)
D · Alcance
L-02
Estrategia Préstamo Simple: F&F vs migración de cartera
D · Alcance
L-03
Plan alterno para TDC R3 F&F si ATLAS se atrasa respecto a Sep-2026
C · Integración
L-04
Impactos de Legado con Transact, Apolo y SmartVista — por confirmar
A · Coexistencia
L-05
Gestión de Cobranza: ningún release de Transact la activa — ¿qué plataforma?
B · Gap funcional
L-06
Prometeo Gestor Documental sin correspondencia en Apolo
B · Gap funcional
L-07
Fechas de Transact R1/R2: discrepancia entre EY y roadmap maestro
F · Estratégico
L-08
Federación SSO: tres capas de autenticación sin federar (OFI, RSA, VCAS)
C · Seguridad
L-09
Migración Apigee → MuleSoft: qué integraciones nuevas van a qué capa
C · Integración
L-10
Viabilidad de decomiso de PISA: 13.000–14.000 SPLs sin mapa funcional
E · Decomiso
L-03, L-04 y L-10 son prioridad: bloquean releases 2026 o el business case. Rojo = Crítica, ámbar = Alta.
Accenture Confidential | Unity Programme – Design Authority
11

## Slide 14
>
DECISIONES URGENTES
¿Qué hay que resolver con urgencia?
Las decisiones que esperan al Design Authority desde su primera sesión
DESIGN AUTHORITY
Modelo de gobierno de arquitectura

## Slide 15
>
El desbloqueador: principios de arquitectura
PREREQUISITO
Antes de decidir nada: los principios de arquitectura
El DA no emite decisiones vinculantes hasta que existan principios de arquitectura aprobados por el liderazgo de BanCoppel. Hasta entonces cualquier decisión del DA es orientativa, no vinculante.
Acción crítica
Convocar un taller de co-creación de principios con los leads de Apolo, Transact, SmartVista y Legado en las primeras semanas de la Fase de Reingeniería. Los principios deben quedar aprobados antes del primer DA formal.
Por qué es urgente
41 de 83 capacidades de interoperabilidad están congeladas en Gap o Pendiente DA; no avanzan sin criterio de decisión. Sin principios, cada stream decide por su cuenta y se reproduce ARQ-01: arquitectura fragmentada sin baseline. El taller es el prerequisito de todo lo demás en esta sección.
Accenture Confidential | Unity Programme – Design Authority
13

## Slide 16
>
Cinco decisiones que ningún stream resuelve solo
DECISIONES CRÍTICAS
Decisión
Referencia
Por qué es del DA
Legacy Adaptor a PISA/Informix — no existe adaptador genérico; ~80 SUDs ejecutan SPL sobre Informix, 13.000–14.000 stored procedures sin mapa funcional
IC-37 / IC-38 ARQ-07
Prerequisito de la viabilidad de decomiso de PISA. Sin esta decisión, E-AQ-05 no puede cerrar
Consistencia transaccional con múltiples cores — con Transact + SmartVista + PISA en paralelo, la atomicidad distribuida no está diseñada
IC-47 ARQ-10
El mecanismo (Saga, two-phase commit, compensación) es decisión transversal, no de un stream; condiciona toda la coexistencia
ATLAS como Golden Record — Fase 2 (Sep-2026) condiciona TDC R4; integraciones ATLAS↔SmartVista↔Transact en Confianza Baja, sin diseño
IC-82 · INT-09 E-IN-06
Dependencia más crítica del programa con fecha fija. Sin diseño aprobado, la migración de tarjetas no valida la identidad del titular
Arquitectura de eventos — no está definida; plataforma y patrón están abiertos, pendientes de decisión del DA
IC-49 a IC-57 INT-01
Base del desacoplamiento y la coexistencia. No se prescribe patrón objetivo hasta que el DA decida sobre los principios aprobados
Re-mapeo DataStage post-Informix — cuando Informix deje de ser fuente, los pipelines analíticos y regulatorios se rompen (T-17/T-19 en Confianza Baja)
IC-83 ARQ-07
Quinta decisión, distinta de ATLAS: continuidad analítica y regulatoria, no identidad del titular. Dueño y horizonte propios
Accenture Confidential | Unity Programme – Design Authority
14

## Slide 17
>
Lo que bloquea desde fuera del DA
PREREQUISITOS EXTERNOS
Prerequisito
Bloquea
Urgencia
Levantamiento SLA / RTO-RPO por app (E-LV-01)
E-AQ-03, E-DP-04
Alta
Levantamiento TPS / volumen pico por app (E-LV-02)
E-AQ-03, reingeniería de latencia Apolo (E-IN-02)
Alta
Clasificación de 8 apps TBC del Anexo 5 (E-LV-03)
E-AQ-02, E-AQ-05
Urgente
Validación Gestor Central de Huellas con SME (E-LV-04)
E-AQ-02
Urgente
Carga inicial Informix/Clientes → ATLAS — no aparece en ningún documento del programa
Golden Record (INT-09)
Crítica
Arquitectura objetivo Transact — responsabilidad de EY, sin trackear hasta esta revisión (E-AQ-EY)
ARQ-10 materializado
Crítica
Accenture Confidential | Unity Programme – Design Authority
15

## Slide 18
>
El orden importa: hacerlo al revés genera retrabajo
SECUENCIA
1 · Taller de principios
2 · Documentar opciones
3 · Dossiers de decisión
4 · Levantamientos en paralelo
• Responsable: Edgar Mejía + leads de Apolo, Transact, SmartVista, Legado
• Desbloquea todo lo demás
• Sin esto, cualquier decisión posterior es provisional
• Responsable: equipo de interoperabilidad
• Para las cinco decisiones críticas, preparar las opciones con sus implicaciones
• Todavía no se elige
• Responsable: Design Authority
• Preparar los ADRs sobre las opciones documentadas
• No vinculantes hasta que los principios del paso 1 estén aprobados
• Responsable: SMEs de BanCoppel
• Arrancar los cinco levantamientos
• Priorizar TPS pico (Apolo) y la carga de ATLAS
El error a evitar: pedir al DA que decida antes de aprobar los principios.
Accenture Confidential | Unity Programme – Design Authority
16

## Slide 19
>
Qué pedimos hoy
Tres decisiones para constituir el DA en las próximas dos semanas.
01
Mandato formal
Aprobar los términos de referencia y la membresía del DA: Chair, Administrador, Equipo Delegado, Comité y Equipo Central.
02
Administrador
Designar el perfil del PMO que coordina el ciclo del DA — 0.5 FTE en la Fase de Reingeniería.
03
Primera sesión
Fijar fecha en las próximas dos semanas, con L-03, L-04 y L-10 como primer backlog de decisiones.