## Slide 1: Arquitectura Plan Director
Julio 2026

## Slide 2: Seguimiento de actividades
# | Actividad | Responsable | Fecha compromiso | Estatus | Comentarios
1 | Validar con Pablo Medinaveitia e identificar a los responsables de los canales. | Edgar Mejía |  | Pendiente | 
2 | Participar en sesiones de trabajo con el equipo de Operaciones/Sistemas liderado por Arturo Vázquez. | Edgar Mejía / Accenture |  | En proceso | 
3 | Evaluar la posibilidad de realizar un mapeo funcional con mayor nivel de detalle utilizando los marcos de referencia de Accenture. | Accenture |  | Pendiente | 
4 | Profundizar en el racional utilizado para la categorización de aplicaciones como "decomisar" y evaluar si es más adecuado utilizar el término "dejar de utilizar determinados artefactos o funcionalidades". | Accenture |  | Pendiente | 
5 | Analizar cómo integrar los canales dentro del mapeo de interacción entre aplicativos. | Accenture |  | Pendiente | 
6 | Normalizar, validar y formalizar el inventario de características tecnológicas base de los aplicativos de legado. | Accenture |  | Pendiente | 
7 | Compartir Terms of Reference para formalización del alcance del workstream de arquitectura | Accenture |  | Pendiente |