17.Abr.2026 - Revisión Modelo Operativo y Gobierno

Friday, April 17, 2026

3:07 PM

1. Información general de la reunión

- Fecha y hora: 17 de abril de 2026 (hora no completamente especificada)

- Título de la reunión: Aceleración Plan Director – Revisión Modelo Operativo y Gobierno

- Objetivo de la reunión:
Presentar y discutir una propuesta preliminar de modelo operativo y gobierno para el programa Unity, identificando brechas actuales y definiendo una estructura que permita retomar el control del programa.

- Participantes:

  - Pablo Madinaveitia

  - Rodrigo Kennedy

  - Joaquín Navajas

  - Alejandro Alonso

  - (Otros no especificados)

2. Resumen ejecutivo (breve)

- El programa carece de elementos fundamentales de gobierno y modelo operativo.

- Se identifican tres grandes frentes: fundacionales, gobierno (PMO extendida) y aseguramiento de entrega.

- El modelo operativo de transformación aún no está definido y es el principal habilitador.

- Existe desconexión entre streams (Transact, Apolo, SmartVista) y el ecosistema legacy.

- No hay integración end-to-end en capacidades clave (testing, migración, despliegue).

- El portafolio management actual no está funcionando como integrador.

- Falta claridad en roles, dedicación y estructura organizacional.

- Se propone una estructura con roles especializados (integración, migración, testing, etc.).

- La coexistencia con BAU genera conflictos de prioridad y limita avance del programa.

3. Detalle de temas tratados

Tema 1: Situación actual del programa

- Descripción detallada:
Se concluyó que:

  - Existen avances parciales en múltiples frentes

  - Pero falta estructura integral
Problema:

  - Bajo nivel de madurez en gobierno

Tema 2: Estructura propuesta del modelo operativo

- Descripción detallada:
Se propuso una estructura basada en tres niveles:

  - Fundacionales del programa

  - Gobierno (PMO ampliada)

  - Aseguramiento de entrega (capacidades técnicas)

Tema 3: Fundacionales del programa

- Descripción detallada:
Se identificaron cuatro elementos críticos:

  - Modelo operativo de transformación

  - Estructura organizacional y roles

  - Plataforma de gestión (Jira, Planview, etc.)

  - Estrategias clave:

    - Migración

    - Testing

    - Despliegue
Problema:

  - Muchos no existen o están incompletos

Tema 4: Modelo operativo de transformación

- Descripción detallada:
Es el elemento más crítico:

  - Define cómo operar el programa

  - Precede a la definición de roles
Problema:

  - No está definido
Impacto:

  - Bloquea otros avances

Tema 5: Gobierno del programa (PMO extendida)

- Descripción detallada:
Se propone ir más allá de PMO tradicional:
Incluye:

  - Gestión de proveedores

  - Gestión de calidad

  - Gestión de riesgos

  - Reporteo estandarizado

Tema 6: Aseguramiento de entrega (capacidades técnicas)

- Descripción detallada:
Se identificaron capacidades clave:

  - Requerimientos funcionales

  - Integración

  - Migración de datos

  - Testing end-to-end

  - Change management

  - Arquitectura

  - Despliegue

  - Transition to run
Problema:

  - No todas están cubiertas

Tema 7: Desconexión entre streams

- Descripción detallada:
Se evidenció que:

  - Transact, Apolo y SmartVista operan aislados

  - No hay coordinación efectiva
Ejemplo:

  - Dependencias no gestionadas

Tema 8: Falta de integración con legacy

- Descripción detallada:
Problema crítico:

  - No se considera el ecosistema actual

  - No hay plan de coexistencia claro
Impacto:

  - Riesgos operativos

Tema 9: Problemas en testing y migración

- Descripción detallada:
Se confirmó:

  - No existe estrategia end-to-end

  - Cada equipo trabaja aislado

Tema 10: Rol del portafolio management

- Descripción detallada:
Se esperaba que:

  - Integrara demanda y priorización
Realidad:

  - No está funcionando

Tema 11: Conflicto con BAU

- Descripción detallada:
Se identificó:

  - Recursos compartidos con operación

  - BAU tiene prioridad
Impacto:

  - Retrasos en Unity

Tema 12: Necesidad de dedicación exclusiva

- Descripción detallada:
Se concluyó que:

  - Se requieren roles dedicados

  - No pueden competir con BAU

Tema 13: Estructura organizacional propuesta

- Descripción detallada:
Se propusieron roles clave:

  - PMO por stream

  - Integradores

  - Migración

  - Testing

  - Arquitectura

  - Change management

  - Ecosystem manager

Tema 14: Complejidad de perfiles requeridos

- Descripción detallada:
Se identificó que:

  - Roles requieren:

    - Conocimiento técnico

    - Visión de negocio
Problema:

  - Difícil encontrar perfiles

Tema 15: Change management

- Descripción detallada:
Se aclaró que:

  - No es solo comunicación

  - Incluye adopción
Dos niveles:

  - Programa completo

  - Release específico

Tema 16: Ecosystem management

- Descripción detallada:
Necesidad de rol que:

  - Conecte Unity con:

    - Legacy

    - Otros programas

    - Grupo

Tema 17: Relación con TI y transformación

- Descripción detallada:
Debate:

  - Modelo de transformación vs modelo TI
Riesgo:

  - Confusión organizacional

Tema 18: Problemas de ejecución actuales

- Descripción detallada:
Se identificó:

  - Iniciativas sin coordinación

  - Falta de control

Tema 19: Estrategia futura

- Descripción detallada:
Se planteó:

  - A partir de semana 7:

    - Control del programa

    - Propuesta de Accenture

4. Acciones y próximos pasos

| Acción | Responsable | Stakeholders involucrados | Fecha compromiso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Definir modelo operativo de transformación | Pablo / Accenture | Dirección | Corto plazo | Pendiente |
| Formalizar estructura organizacional | Dirección | Recursos humanos | Corto plazo | Pendiente |
| Definir capacidades técnicas (testing, migración, etc.) | Equipo técnico | Accenture | Corto plazo | Pendiente |
| Integrar visión legacy–Unity | Arquitectura | Equipos técnicos | Corto plazo | Pendiente |
| Evaluar roles dedicados al programa | Dirección | RH | Corto plazo | Pendiente |
| Definir estrategia de change management | Equipo | Negocio | Corto plazo | Pendiente |
| Diseñar estructura de gobierno extendido | Accenture | Dirección | Próxima iteración | En progreso |

5. Notas adicionales

- El programa está en riesgo por falta de estructura, no por tecnología.

- El principal problema es organizacional y de gobierno.

- Sin modelo operativo claro, cualquier avance es insostenible.

- La coexistencia con BAU es uno de los mayores obstáculos.

- Se requiere intervención estructural, no incremental.

- El modelo propuesto implica cambios significativos en organización.

- Existe urgencia por definir estos elementos antes de continuar.

17. Abr.2026 - Riesgos

Friday, April 17, 2026

3:08 PM

1. Información general de la reunión

- Fecha y hora: 17 de abril de 2026 (hora no completamente especificada)

- Título de la reunión: Aceleración Plan Director Unity – Riesgos

- Objetivo de la reunión:
Entender el rol de la Dirección de Riesgos en el programa Unity, identificar requerimientos regulatorios (CNBV) y definir el proceso de evaluación y autorización de iniciativas.

- Participantes:

  - Alejandro Alonso Garcia Rodriguez

  - Arturo Ávila Sánchez

  - Santiago Ugalde

  - Irving Omar Patrón

  - Lizbeth Ramos

  - Guillermo Cuevas

  - Dafne Suárez

  - (Otros no especificados)

2. Resumen ejecutivo (breve)

- Unity es un programa de transformación de alta complejidad con riesgos regulatorios relevantes.

- La participación de Riesgos se activa principalmente cuando se requiere notificación a la CNBV.

- Existe un proceso formal basado en una Cédula de Evaluación de Riesgos.

- Falta liderazgo integral (“paternalidad”) para asegurar cumplimiento normativo.

- Los dueños de producto son responsables de integrar documentación y gestionar aprobaciones.

- La documentación de procesos es un punto crítico y actualmente insuficiente.

- La resiliencia operativa aún no está completamente estructurada.

- El programa enfrenta riesgos por falta de integración entre áreas normativas, técnicas y de negocio.

- Se requiere mayor coordinación para evitar retrabajos y retrasos.

3. Detalle de temas tratados

Tema 1: Contexto del programa Unity y su riesgo

- Descripción detallada:
Se explicó que:

  - Unity es un programa de transformación iniciado en 2023

  - Involucra modernización de:

    - Apolo

    - SmartVista

    - Transact
Problema:

  - Retrasos y falta de visibilidad

- Stakeholders involucrados:

  - Dirección del programa

  - Accenture

Tema 2: Rol de Accenture en la aceleración

- Descripción detallada:
Accenture está:

  - Realizando due diligence

  - Fortaleciendo:

    - Gobierno

    - Gestión de proveedores

    - Metodologías
Objetivo:

  - Acelerar ejecución

Tema 3: Rol de la Dirección de Riesgos

- Descripción detallada:
La Dirección de Riesgos:

  - Evalúa:

    - Riesgo operacional

    - Riesgo tecnológico

    - Continuidad del negocio
Intervención principal:

  - Cuando se requiere autorización CNBV

Tema 4: Proceso de autorización CNBV

- Descripción detallada:
Se requiere:

  - Cédula de Evaluación de Riesgos

  - Documentación completa
Incluye:

  - Seguridad de la información

  - Jurídico

  - Procesos operativos

Tema 5: Cédula de Evaluación de Riesgos

- Descripción detallada:
Contenido:

  - Evaluación de riesgos operativos

  - Análisis de ciberseguridad

  - Vistos buenos legales

  - Plan de continuidad del proveedor (BCP)

Tema 6: Responsabilidad de la documentación

- Descripción detallada:
Responsabilidad recae en:

  - Dueños de producto

  - Equipos de implementación
Problema:

  - No existe un responsable integral

Tema 7: Falta de “paternalidad” del proyecto

- Descripción detallada:
Se identificó:

  - Falta de liderazgo integral

  - Nadie asegura visión completa
Impacto:

  - Omisión de requisitos críticos

  - Retrabajo

Tema 8: Flujo de aprobación

- Descripción detallada:

  - Equipos generan documentación

  - Riesgos valida

  - Se integran vistos buenos

  - Contraloría arma carpeta

  - Se envía a CNBV

Tema 9: Rol de Contraloría y Normatividad

- Descripción detallada:
Responsable final:

  - Integrar carpeta CNBV
Persona clave:

  - Gloria Angélica

Tema 10: Criterios para notificación a CNBV

- Descripción detallada:
Se requiere notificación si:

  - Uso de nube

  - Manejo de datos sensibles

Tema 11: Evaluación de riesgos pre y post producción

- Descripción detallada:

  - Pre-producción:

    - Evaluación teórica

  - Post-producción:

    - Evaluación real

Tema 12: Documentación de procesos

- Descripción detallada:
Problema crítico:

  - Documentación incompleta

  - Nivel superficial
Impacto:

  - Riesgos no identificados

Tema 13: Resiliencia operativa

- Descripción detallada:
Dos dimensiones:

  - Tecnológica (DRP)

  - Procesos (BCP)
Problema:

  - No integradas completamente

Tema 14: Coordinación entre áreas

- Descripción detallada:
Se identificó:

  - Falta de alineación entre:

    - Negocio

    - Tecnología

    - Riesgos

Tema 15: Impacto en ejecución del programa

- Descripción detallada:
Problemas:

  - Retrasos

  - Retrabajos

  - Riesgos regulatorios

Tema 16: Necesidad de enfoque integral

- Descripción detallada:
Se requiere:

  - Visión end-to-end

  - Integración de todas las áreas

Tema 17: Próximos pasos operativos

- Descripción detallada:
Se acordó:

  - Reuniones adicionales

  - Compartición de documentación

4. Acciones y próximos pasos

| Acción | Responsable | Stakeholders involucrados | Fecha compromiso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Programar reunión con Gloria Angélica | Alejandro | Normatividad | Corto plazo | Pendiente |
| Compartir cédulas de riesgo | Arturo Ávila | Equipo Unity | Próxima sesión | Pendiente |
| Obtener criterios CNBV | Alejandro | Equipo transformación | Corto plazo | Pendiente |
| Revisar checklist normativa completa | Equipo | Normatividad | Corto plazo | Pendiente |
| Fortalecer documentación de procesos | Equipos de producto | Riesgos | Corto plazo | Pendiente |
| Definir liderazgo integral del programa | Dirección | Unity | Corto plazo | Pendiente |

5. Notas adicionales

- El riesgo regulatorio es uno de los más críticos del programa.

- La falta de documentación estructurada es un riesgo transversal.

- La coordinación entre áreas es insuficiente.

- El modelo actual depende demasiado de esfuerzos individuales.

- Se requiere un enfoque estructurado para evitar fallas en autorizaciones.

- La resiliencia operativa debe fortalecerse como parte del programa.

- La falta de liderazgo integral (“paternalidad”) es uno de los principales problemas estructurales.

17.Abril.2026 - Crédito Legacy (c/ Pamela Cárdenas)

viernes, 17 de abril de 2026

12:12 p. m.

Juan Olivares - desarrollo de crédito que si tendría un impacto en Unity, originación de crédito

Regresa el lunes

Pame - no trae desarrollos, solamente crédito: atención de incidencias, continuidad operativa,

Estados de cuenta - ya traen procesos en desarrollo que ya se ejecutó en Mayo. Se debería de ir migrando de legado a Unity

Insumos de calificación - desarrollos ya contemplados en Unity

Deber ser que todos los procesos se homologuen

Desarrollos One-click

Estados de cue

Desarrollo Crédito empresarial - Montse

Richar Alex si trae desarrollo y operación