Minutas Detalladas de la Reunión

Alineación Semanal - Transact

Fecha: 23 de abril de 2026
Asistentes: Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca, Gloria Cecilia Coll Peña, Daniela Morales Beckmann, Pablo Lorenzo Diaz, Angelica Maria Tolosa Bravo, Miguel Ángel Gudiño Medina, Santiago Ugalde Nuñez, y alguien de SALA API N3, CDMX.Resumen de la Reunión

La reunión se centró en la necesidad de una visión cronológica de las capacidades por fase de lanzamiento, ya que el documento solo refleja el estado final (target state). Se discutió la urgencia de obtener el inventario de interfaces y el estado de su definición, trabajo que es liderado por el equipo del banco (Sandra y Araceli). Se establecieron próximos pasos concretos para abordar el mapeo de capacidades por release y la gestión de la información de interfaces.

Temas Clave Discutidos

1. Revisión y Alcance del Entregable de Capacidades

- Angelica Maria Tolosa Bravo confirmó que el entregable contiene la información sobre las capacidades impactadas por la solicitud de negocio, incluyendo la adición de una caja de gestión de cobranza y morosidad.

- Gloria Cecilia Coll Peña y Angelica Maria Tolosa Bravo señalaron que el mapeo de capacidades se enfoca en el estado final del nuevo core en la arquitectura empresarial, sin incluir la evolución cronológica a través de las distintas releases.

- Las releases están enfocadas por ciclo de vida de producto (venta y posventa), lo cual es un enfoque diferente al mapa de arquitectura empresarial presentado.

- Lukasz Pietrzyk enfatizó la necesidad crítica de la vista por release (evolución cronológica) para:

  - Asegurar que ninguna capacidad central (core original) quede "huérfana".

  - Entender la progresión del alcance, incluyendo si las funciones serán parciales al inicio y se enriquecerán en releases posteriores.

  - Tener trazabilidad y evitar conflictos por capacidades duplicadas, como las relacionadas con datos de cliente en Smart Vista e IPISA.

- Angelica Maria Tolosa Bravo accedió a realizar el mapeo de capacidades por release para la próxima semana, aunque esto no era parte del alcance original de su equipo, y le dará prioridad después de terminar un tema para Sergio. También señaló que Juan Manuel dejó claro que la contabilidad sigue en el legado.

2. Definición y Avance del Inventario de Interfaces

- Se solicitó el inventario de interfaces, sus formatos y su progresión por release.

- Angelica Maria Tolosa Bravo aclaró que la información de interfaces es propiedad de Sandra, y que su equipo solo tiene permisos de lectura para esa carpeta, por lo que la gestión debe ser realizada directamente con Sandra y Araceli.

- Para finalizar las interfaces, Gloria Cecilia Coll Peña indicó que existen dos dependencias principales:

  - Completar la definición detallada del requerimiento funcional (FCD).

  - Establecer los principios de la arquitectura de desacople, necesarios para que los canales realicen el diseño y la estimación.

- Angelica Maria Tolosa Bravo y Gloria Cecilia Coll Peña confirmaron que la definición de interfaces es responsabilidad del banco y que su equipo de apoyo solo participó en reuniones de integración como oyentes o consejeros.

- El trabajo del equipo de apoyo y su entregable formal finalizaron la primera semana de abril, y no están participando actualmente en mesas de arquitectura o sesiones de interfaces lideradas por Sandra, principalmente por temas contractuales.

Próximos Pasos

- Mapeo de Capacidades por Release: Angelica Maria Tolosa Bravo planificará y realizará el mapeo de la evolución de capacidades por release para la próxima semana.

- Confirmación de Sesión de Revisión: Angelica Maria Tolosa Bravo definirá la fecha para la sesión de revisión de capacidades por fase e informará si puede ser el miércoles o jueves siguiente.

- Gestión de Interfaces: Pablo y Daniela contactarán a Sandra y Araceli para gestionar el inventario de interfaces y el avance de su definición.

- Revisión Específica del Roadmap: Se programó una reunión de 30 minutos con Daniela Morales Beckmann y Angelica/Gloria siguiente (mañana) a las 10:00 hora de México (12:00 hora de Chile).