Minuta Detallada de Reunión

Título de la Reunión: Alineación interfaces Smart Vista
Fecha: 28 de abril de 2026

Participantes:

- Pablo Lorenzo Diaz

- Oscar Melo Herrera

- Eduardo Ponce Martinez

- Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca

- Daniela Morales Beckmann

-----1. Contexto del Proyecto

Pablo Lorenzo Diaz contextualizó la reunión como parte de la iniciativa de "Aceleración del Plan Director de Unity", la cual se encuentra en la semana cuatro de un diligence de seis semanas. El objetivo inicial era identificar brechas, remediaciones y priorizaciones, lo cual se ha extendido para asistir en la elaboración de una hoja de ruta integral hasta el año 2028. Una necesidad fundacional identificada fue revisar el estado y el inventario de las integraciones de Smart Vista (R2, R3, R4) y el sistema legado.

2. Puntos Clave Discutidos

Aclaración sobre Integraciones y Alcance

- Tipos de Componentes: Oscar Melo Herrera aclaró que existen dos tipos principales de componentes de integración:

  - APIs: Componentes para interacciones en línea, consumidos por canales como Apolos y Web Aclaraciones. El equipo que participó en la reunión no gestiona estas APIs, sino que su alcance está en los procesos batch.

  - Interfaces: Procesos batch u offline que complementan la operación y no se ejecutan en línea, como el procesamiento de información o la gestión de movimiento de documentos. Se confirmó que son archivos (ficheros) que se pasan a aplicaciones actuales y pueden ejecutarse con distintas frecuencias (por ejemplo, cada 6 minutos o una vez al día).

- Interfaces Batch de Smart Vista: Se identificaron ocho interfaces batch con Smart Vista que ya han sido desarrolladas como requerimiento inicial para la fase de amplificación.

Estado de Desarrollo y Despliegue

- Eduardo Ponce Martinez confirmó que las ocho interfaces son procesos batch (shells).

- Estado de Producción: Tres de las ocho interfaces ya se encuentran en un ambiente productivo.

- Interfaces Pendientes: Las cinco interfaces restantes se encuentran en el ambiente de desarrollo (dev). Su liberación depende de la hoja de ruta y los requerimientos del equipo de tarjeta de crédito (José Jaimes).

Gestión del Inventario

- Aunque no existe un único Excel consolidado de las ocho integraciones, Eduardo Ponce Martinez ofreció compartir un documento que sirve como inventario.

- Este documento incluye la prioridad, los identificadores, el objetivo, las funcionalidades y la documentación de requerimientos para cada interfaz.

- El inventario también incluye una pestaña para el Core Banking System (CBS), confirmando que solo existe una interfaz shell de esta naturaleza para el CBS.

Flujos de Interfaz y Conciliación

- La mayoría de los diagramas que el equipo de diligence pudo visualizar mostraban extractos de datos desde Smart Vista hacia el sistema legado.

- Eduardo Ponce Martinez confirmó la existencia de un par de interfaces inversas relacionadas con la conciliación que aún no están en producción.

- Estas interfaces son necesarias para proveer a Smart Vista con los archivos de conciliación generados en la operación actual, depositándolos en una unidad de almacenamiento como un bucket.

Gestión de Cambios y Prioridades

- Solicitud de Cambios: Las solicitudes de cambio en funcionalidad o parámetros son recibidas inicialmente por correo electrónico del equipo de José Jaimes, lo que desencadena la actualización de la documentación.

- Proceso de Desarrollo: Posteriormente, se crean tarjetas en Jira para gestionar el desarrollo de los cambios en el ambiente dev, y el componente actualizado es entregado al otro equipo para el inicio de ciclos de prueba.

- Priorización de Trabajo: Las prioridades se gestionan atendiendo las solicitudes entrantes primero, seguidas de un análisis de alcance y complejidad. Los incidentes críticos con componentes en producción siempre tienen la máxima prioridad.

Alcance del Equipo de Desarrollo

- El equipo gestiona las interfaces batch de Smart Vista y la interfaz del CBS.

- Además, desarrollan componentes API que no se apegan al estándar para cubrir necesidades particulares dentro del Core Banking System. Esto incluye APIs para disposiciones, pagos y el envío de notificaciones de cobranza.

- Todo el trabajo gestionado por el equipo se enmarca dentro de los proyectos Unity.

3. Acuerdos y Próximos Pasos

- [Óscar Melo Herrera, Eduardo Ponce Martinez] Compartir el fichero Excel del inventario, incluyendo la información de prioridades, objetivos, funcionalidades e identificadores.

- [Óscar Melo Herrera, Eduardo Ponce Martinez] Enviar los archivos originales en formato Drawio de las interfaces para permitir una visualización detallada de los flujos, ya que las versiones en PDF no eran adecuadas.