# 📝 Las notas

abr 28, 2026

## Alineación interfaces Smart Vista

Invitado Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca oscar.melo@coppel.com lukasz.pietrzyk@accenture.com Daniela Morales Beckmann p.lorenzo.diaz@accenture.com Pablo Lorenzo Diaz Juan Andres Rodriguez Morin Eduardo Ponce Martinez daniela.ramirezp@coppel.com

Archivos adjuntos Alineación interfaces Smart Vista

Registros de la reunión Transcripción

### Resumen

El análisis de la aceleración del Plan Director de Unity abordó la revisión del inventario de integraciones de Smart Vista y la gestión de ocho interfaces batch, con tres interfaces ya en producción.

Revisión del Plan Director Unity
La iniciativa de Aceleración del Plan Director de Unity requirió la identificación de brechas y la elaboración de una hoja de ruta hasta 2028. Una necesidad fundamental fue revisar el estado de las integraciones de Smart Vista (R2, R3, R4) y el sistema legado.

Interfaces Batch y APIs
Se distinguieron 2 tipos de componentes: APIs para interacciones en línea y 8 interfaces para procesos batch u offline complementarios a la operación. Tres de las 8 interfaces batch de Smart Vista ya están en ambiente productivo; las restantes dependen de la hoja de ruta del equipo de tarjeta de crédito.

Inventario de Interfaces y Flujos
Se confirmó la existencia de un documento de inventario que detalla la prioridad, los objetivos y la funcionalidad de las 8 interfaces, incluyendo una interfaz shell para el Core Banking System. Se ratificó que existen interfaces inversas de conciliación que aún no están en producción, necesarias para suministrar archivos a Smart Vista.

### Próximos pasos

- [Óscar Melo Herrera, Eduardo Ponce Martinez] Compartir Inventario: Proporcionar el fichero Excel del inventario. Incluir la información de prioridades, objetivos, funcionalidades e identificadores.

- [Óscar Melo Herrera, Eduardo Ponce Martinez] Enviar Diagramas: Compartir los archivos Drawio de las interfaces. Facilitar la visualización detallada de los flujos.

### Detalles

- Introducción y Contexto del Proyecto: Pablo Lorenzo Diaz contextualizó la reunión indicando que están en la semana cuatro de un *diligence* de seis semanas como parte de una iniciativa llamada "Aceleración del Plan Director de Unity". El objetivo inicial del equipo era identificar brechas, remediaciones y priorizaciones, lo cual se ha extendido para ayudar en la elaboración de una hoja de ruta integral hasta 2028 (00:00:00). Una necesidad fundacional identificada por Juan Manuel es la revisión del estado de las integraciones, específicamente el inventario de integraciones de Smart Vista (R2, R3, R4) y el sistema legado (00:01:46).

- Aclaración sobre Integraciones y Alcance: Oscar Melo Herrera aclaró que existen dos tipos de componentes de integración: las APIs que manejan interacciones en línea con canales (como Apolos y Web Aclaraciones) y consumen APIs de Smart Vista, y las "interfaces" que son procesos *batch* u *offline*. Estas interfaces se refieren a procesos que no se ejecutan en línea, como la gestión de movimiento de documentos o procesamiento de información (00:03:32). En total, se identificaron ocho interfaces *batch* con Smart Vista, las cuales ya están desarrolladas y fueron un requerimiento inicial para la fase de amplificación (00:04:48).

- Estado de Desarrollo de las Interfaces Batch: Eduardo Ponce Martinez confirmó que las ocho interfaces son procesos *batch* (shells) complementarios a la operación. De las ocho interfaces desarrolladas, tres ya se encuentran en un ambiente productivo, mientras que el resto permanece en el ambiente de desarrollo (*dev*) (00:07:06). La liberación de estas interfaces restantes depende del equipo de tarjeta de crédito (José Jaimes) y su hoja de ruta (00:08:14).

- Gestión del Inventario de Interfaces: El equipo no mantiene un inventario consolidado de las ocho integraciones en un solo documento, pero Eduardo Ponce Martinez ofreció un documento que sirve como inventario, incluyendo la prioridad, los identificadores, el objetivo, las funcionalidades y la documentación de requerimientos para cada interfaz (00:09:05). Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca observó que este inventario incluye pestañas para Tarjetas (MS) y para CBS (BS), confirmando que solo hay una interfaz *shell* de esta naturaleza para el *Core Banking System* (CBS) (00:10:08). Se solicitó que se compartiera dicho inventario en formato Excel, además de los archivos de diagramas originales (Drawio), ya que las versiones en PDF no permitían una visualización adecuada (00:09:05) (00:12:20).

- Flujos de Interfaz y Conciliación: Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca inquirió sobre la direccionalidad de los flujos, ya que la mayoría de los diagramas que pudo ver parecían ser extractos desde Smart Vista hacia el sistema legado. Eduardo Ponce Martinez confirmó que existe un par de interfaces inversas relacionadas con la conciliación, las cuales no están aún en producción (00:12:20). Estas interfaces son necesarias para proporcionar a Smart Vista los archivos de conciliación generados en la operación actual (00:13:23).

- Gestión de Cambios y Prioridades de Trabajo: Eduardo Ponce Martinez explicó que las solicitudes de cambio (en funcionalidad o parámetros) se reciben inicialmente por correo electrónico del equipo de José Jaimes, lo que lleva a la actualización de la documentación. Posteriormente, se crean tarjetas en Jira para el desarrollo de los cambios en el ambiente *dev*, y el componente actualizado es entregado al otro equipo para ciclos de prueba (00:14:28). Las prioridades de trabajo se gestionan atendiendo primero las solicitudes entrantes, seguido de un análisis de alcance y complejidad. Los incidentes críticos con componentes en producción siempre tienen la máxima prioridad (00:15:46).

- Alcance del Equipo de Desarrollo de Interfaces: El equipo no solo gestiona las interfaces *batch* de Smart Vista y la interfaz del CBS, sino que también ha desarrollado componentes API que se salen del estándar para cubrir necesidades particulares, incluyendo APIs para disposiciones, pagos y envío de notificaciones de cobranza, dentro del *Core Banking System*. Todo el trabajo gestionado por el equipo se enmarca dentro de los proyectos Unity (00:17:16).

Revisa las notas de Gemini para asegurarte de que sean precisas. Obtén sugerencias y descubre cómo Gemini toma notas

Cómo es la calidad de estas notas específicas? Responde una breve encuesta para darnos tu opinión; por ejemplo, cuán útiles te resultaron las notas.

# 📖 Transcripción

28 abr 2026

## Alineación interfaces Smart Vista - Transcripción

### 00:00:00

Pablo Lorenzo Diaz: Hola, Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Oscar Melo Herrera: Ah, buen día.
Pablo Lorenzo Diaz: Hola, Eduardo. Muchas gracias también por unirte.
Eduardo Ponce Martinez: ¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Pablo Lorenzo Diaz: Bien, bien,
Eduardo Ponce Martinez: Muchas gracias.
Pablo Lorenzo Diaz: bien, bien. Todo bien, todo bien aquí. Hola, ¿qué tal?
Eduardo Ponce Martinez: Ah.
Pablo Lorenzo Diaz: Vamos a esperar un minutito como mucho para empezar también con Lucas. Entre tanto, te vamos contando, Óscar, y sobre todo también a ti, Eduardo, porque creo que no hemos interactuado antes con Óscar. Sí, nos presentamos rápidamente y Daniela, yo soy Pablo, somos equipo centro de una iniciativa que se llama Aceleración el plan director de Unity. Eh, estamos en haciendo un diligence, ¿vale? una fase de identificación y remediación de bueno, los principales problemas que tiene Unity, ¿no? Y estamos ya en semana cuatro de las seis semanas y bueno, estamos tocando un poco muchas dimensiones, ¿no? Desde un punto de vista de de gobierno y de la PMO, pero también desde un punto de vista más tecnológico de arquitectura de IT, de operating model, de roadmap. etcétera. Entonces, estamos objetivo inicial era era identificar brechas y y identificar, ¿no?, remediaciones y superiorización y también lo estamos extendiendo un poco a ayudar con la elaboración de un roadmap eh integral, ¿no?

### 00:01:46

Pablo Lorenzo Diaz: Eh, de aquí a 2028. Y bueno, eh como ha ido un poco variando un poco las prioridades dentro de este asesment, uno de los elementos fundacionales que nos ha pedido Juan Manuel ayuda que se ha identificado es el tema de la revisión del estado de de las integraciones, más concretamente de digamos del inventario de integraciones del programa, pues para saber si hay un repositorio común. Bueno, ya estamos viendo que cada track un poco administra las integraciones de una forma distinta, ¿no? Ver ese formato de de los inventarios y por ese motivo pedimos ayuda porque eh no tenemos visibilidad sobre inventarios de eh Smart Vista, ¿vale? Desde R2, R3 a R4, ni tampoco de legado. Nos pusimos en contacto con ¿cómo se llama? habilitadores. Ah, sejó el nombre.
Oscar Melo Herrera: Juan Andrés. M.
Pablo Lorenzo Diaz: Eh, Juan Andrés, Juan Andrés, Juan Andrés Rodríguez Moreno, para sacar esta esta vista y también nos comentó que Óscar nos podría ayudar. Entonces, para el contexto de esta reunión, Óscar ayer nos pasó un directorio de documentación que ahora Daniela va a proyectar. Entonces queríamos un poco, Óscar, que nos dieras un poco de World through de contexto de primero del alcance de estas integraciones, si está cubriendo Smart Vista R2, R3 o R4 únicamente y después si dentro de este alcance por release, si aquí están todas las integraciones o solo las APIáis, eh, que nos contaras un poco.

### 00:03:32

Pablo Lorenzo Diaz: Hablabas de ocho integraciones, pero no sabemos si es todo el el el ecosistema de integraciones de Smart Vista o hay más. Si nos pudieras comentar por eso esta reunión, ¿no? Para hacerlo más interactivo. ¿Te parece,
Oscar Melo Herrera: Sí, buenas tardes.
Pablo Lorenzo Diaz: Óscar?
Oscar Melo Herrera: Este, bueno, nada más ahí aclarar en ese sentido, ¿no? Son son dos cosas, un tema de de APIs que hacen las integraciones con los canales, ¿no? Esas APIs al final de cuentas tienen consumidores como Apolos y Web Aclaraciones,
Pablo Lorenzo Diaz: Oh.
Oscar Melo Herrera: Space, Bank Opel, ¿no? Ellas a su vez internamente consumen APIs de Smart Vista.
Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca: Mhm.
Oscar Melo Herrera: ¿Para qué? Para ejecutar ciertas operaciones, digamos, acá le llamamos en línea, digamos que son parte del flujo operacional. Y hay otra parte que que son esta este tema de interfaces que digamos que a lo mejor son offline, son procesos eh batch por así llamarlos, a lo mejor digo un nombre incorrecto, pero son estas interfaces que a final de cuentas nos ayudan a Voy a decir algo, ahorita nos va a explicar lo que que es el experto, o sea, a lo mejor tuvimos que mover cierto documento de un bucket hacia cierta ruta para que procesara cierta información, todo esto que que no se lleva en un proceso en línea.

### 00:04:48

Oscar Melo Herrera: son este tema de interfaces que precisamente tienen que ver con con Smart Vista. Entonces ahí les comento, todas estas interfaces son todas eh si son ocho, Lalo, sí me confirma, son ocho. De esas establecieron eh inicialmente como requerimiento para para el lado de amplificación, en el cual todas ya se tienen desarrolladas. Creo que eh sí existen gaps sobre la integración del cómo operan hoy, porque pues vaya, no tienen el mismo flujo que hoy operaciones o APIs que tenemos ya desarrolladas, ¿no? Entonces, pues si esas integraciones son ocho en total, si quieren tener como un poquito más detalle que claro, no no va a ser la parte funcional, ya va a ser una una parte como técnica. Ahí yo creo que rebotamos entre lo que les decía Leo,
Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca: Mhm.
Oscar Melo Herrera: porque si ustedes quisieran como tener el contexto general de lo que hace el esta interfaz, eh digamos que Leo junto con José Jaime son los quien les podrían decir eh cuál sería el objetivo de esta interfaz. Nosotros los podemos ayudar, pero ellos tienen como ese detalle. y a fino del lado de negocio, que es lo que se espera de esta interfaz,
Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca: Entonces, eh solo para entender correctamente lo que vosotros aquí llamáis y si
Oscar Melo Herrera: No.

### 00:06:00

Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca: se habla con el equipo de Smart Vista y tal de interfaces, realmente son interfaces que no son en línea. todo lo que es en línea realmente las invocaciones de APIs de Smart Vista, eh, dónde están grabados las interacciones con otros aplicativos, incluyendo, no sé, eh, Offi Web o otra aplicación cualquiera.
Oscar Melo Herrera: Sí, sí, literal son así, así le llamamos de este lado of si quieres, no se la algún ejemplo que traigas para para dar como más claridad de de qué hacen estas interfaces o alguna que tengas.
Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca: Bueno,
Eduardo Ponce Martinez: Sí.
Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca: pero preguntar aquí está eh ese lado que son las de offline, ¿no? Y entiendo que son extractos a contabilidad. No sé qué historias al final entiend me imagino que serán solo finalmente ficheros que se pasa a aplicaciones actuales. Lo resumo más o menos bien que te tendrán distintas cosas tal,
Oscar Melo Herrera: Sí, o sea, hay algunos procesos
Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca: pero son ficheros. Pueden ser que son cada 6 minutos o pueden ser que son una vez al día, ¿no? O lo que sea.

### 00:07:06

Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca: ¿Okay? Eh,
Oscar Melo Herrera: Mm.
Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca: ahora eh el tema de de lo que está aquí son interfaces que habéis recogido los requerimientos y habéis entregado ya, ¿no? Eso es lo que ya está desarrollado y está en producción.
Oscar Melo Herrera: Eh, no, que está en producción. De hecho, por ahí Lalo me ayudó. Si quieres, Lalo, adelante. ¿Cuáles son las que hoy teemos en producción y cuáles nos están?
Eduardo Ponce Martinez: Claro que sí,
Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca: Mm.
Eduardo Ponce Martinez: Óscar. ¿Qué tal, equipo? Buen día. Ah, como comentaba Óscar, ya lo ya lo mencionó ahí, estos y y ustedes también, estos componentes son básicamente shells, son procesos batch que forman parte de la como complemento de la operación eh actual, ¿no?, de de la operación. ¿Por qué? Porque hay componentes pues que actualmente o o sistemas que ya van a tener ahí que convivir entre las nuevas
Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca: Mhm.
Eduardo Ponce Martinez: tecnologías implementadas y las tecnologías que actualmente están implementadas. Eh, como mencionaba ahí Óscar, son ocho componentes, de los cuales tres ya están en un ambiente productivo, el resto todavía se encuentran en un ambiente dev.

### 00:08:14

Eduardo Ponce Martinez: Eh, al están a la espera de que el equipo de tarjeta de crédito, el equipo de José Jaimes, en el momento que los vayan requiriendo, dependiendo la fase en la que se encuentren de en su su roadmap, las vayan
Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca: Hm.
Eduardo Ponce Martinez: liberando.
Pablo Lorenzo Diaz: Una una
Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca: Y los tenéis matado vosotros por por réises o eso no lo sabéis.
Pablo Lorenzo Diaz: pregunta.
Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca: Habría que hablar con el equipo de Smart Vista de interfaz,
Eduardo Ponce Martinez: ¿Me puedes repetir la pregunta?
Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca: eh porque son distintas interfaces. Dices que algunas están en producción, entonces ya son relices que ya se desplegó.
Eduardo Ponce Martinez: Mhm.
Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca: Eh quedan otros que están por desplegar. Entonces si están en def entiendo que serán para relices futuras. Pero esa visión, ¿cuáles son los relíices exactamente que a que corresponden? Esa visión tú no la tienes, la va a tener el equipo de smart vista propio.
Eduardo Ponce Martinez: Sí,
Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca: Sí.
Eduardo Ponce Martinez: justamente.
Pablo Lorenzo Diaz: Ah, vale.

### 00:09:05

Pablo Lorenzo Diaz: No, no sabes muy bien si es R2,
Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca: Ok.
Pablo Lorenzo Diaz: R3, R4. Vale, y veo que tenéis diagramas, veo que tenéis especificaciones por cada integración, pero no tenéis un inventario en el que las ocho integraciones estén en un único Excel o algo, pues explicando conceptos básicos de definición de la integración, desde qué sistema va hasta qué sistema va. No hay inventario como tal. eh las desarrolláis en en documentos de de de Drawi y un documento por cada interfaz, ¿verdad? Ah, no, lo estoy viendo ahora. Vale, vale, vale.
Eduardo Ponce Martinez: Sí, sería este les podríamos proporcionar tal vez este documento,
Pablo Lorenzo Diaz: Es está Sí,
Eduardo Ponce Martinez: como dices tú, sería el pues el inventario,
Pablo Lorenzo Diaz: por favor.
Eduardo Ponce Martinez: ¿no? en la prioridad que nos mancaron los identificadores con los cuales el equipo de tarjeta de crédito,
Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca: Mhm.
Pablo Lorenzo Diaz: Sí.
Eduardo Ponce Martinez: el equipo de José Jaime los identifica, su objetivo, funcionalidades y la misma documentación que ellos generaron para con nosotros, eh, donde se se especifican los requerimientos de cada una de
Pablo Lorenzo Diaz: Vale,
Eduardo Ponce Martinez: ellas.
Pablo Lorenzo Diaz: vale, perfecto.
Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca: Y aquí,

### 00:10:08

Pablo Lorenzo Diaz: Sí.
Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca: perdona que te interrumpo, veo pestañas MS, que son tarjetas y veo que pestañas BS. Entonces este inventario lo mantenéis para Transact también.
Eduardo Ponce Martinez: No. Bueno, aquí justamente nada más están las dos pestañas porque en su momento tuvimos unas integraciones con con
Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca: Eh
Eduardo Ponce Martinez: el equipo de Transc, pero son totalmente distintas y no tiene nada que ver con las de tarjeta de
Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca: eh eso lo entiendo, pero mi pregunta es,
Eduardo Ponce Martinez: crédito.
Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca: eh, ¿vosotros manejáis una Excel con los dos? Realmente entiendo que alcance de tarjetas es este, pero la pestaña de S es la donde tú estás gestionando los las interfaces
Eduardo Ponce Martinez: Ah.
Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca: para trans, ¿sí?
Eduardo Ponce Martinez: para transac
Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca: O es alguna que se que se ha quedado obsoleta porque SPS es core banking,
Eduardo Ponce Martinez: no exactamente. Sí, para la parte de CBS tenemos ahí un únicamente de este tipo
Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca: ¿no?
Eduardo Ponce Martinez: una una interfaz de de esta de esta naturaleza que es un shell igual para la parte de contabilidad.
Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca: Okay, okay.

### 00:11:12

Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca: Vale,
Pablo Lorenzo Diaz: Y vosotros solo estáis gestionando todo lo que estamos viendo aquí
Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca: tengo
Pablo Lorenzo Diaz: son interfaces de API de de Smart Vista, interfaces, por ejemplo, de pues de legado con eso no está no está a nuestro alcance, ¿no?
Eduardo Ponce Martinez: delegado con Transact.
Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca: o delegado con Smart Vista,
Eduardo Ponce Martinez: Eh,
Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca: es decir, que Vamos,
Pablo Lorenzo Diaz: Sí.
Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca: aquí va a haber una parte, ¿no?, que son los ficheros, pero el tema este de línea, eso está fuera de vuestro alcance y esto está y eso está gestionando el equipo de
Eduardo Ponce Martinez: sí, correcto.
Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca: de Leo, ¿no?
Eduardo Ponce Martinez: Mhm.
Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca: Okay.
Pablo Lorenzo Diaz: Vale, vale.
Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca: Y aquí una pregunta, si entiendo bien, porque he visto los flujos de interfaces, pero son como no les puedo aumentar suficiente bien para ver los detalles. tenéis alguna versión donde lo podía ver o en esa carpeta tenéis Dravio que se puede aumentar.
Eduardo Ponce Martinez: ¿Cómo? ¿Cómo
Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca: Ah, tenéis Sí, sí, sí.

### 00:12:20

Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca: Okay. Tenéis el Draudio.
Eduardo Ponce Martinez: est?
Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca: Si si nos lo podéis compartir porque yo tenía solo PDF, entonces llegas a un nivel que sigue sin ver nada.
Eduardo Ponce Martinez: Sí, sin problema. se los podemos
Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca: Okay, okay, vale, vale.
Pablo Lorenzo Diaz: Vale.
Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca: Y si entiendo bien,
Eduardo Ponce Martinez: compartir.
Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca: vamos, de de este diagramas alto nivel que podía haber, que también soy ciego, lo perdón,
Pablo Lorenzo Diaz: Yeah.
Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca: pero he visto que son realmente solo extractos desde Smart Vista y alegado oy alguna interfaz en sentido contrario aquí.
Eduardo Ponce Martinez: Eh, sí, sí existe un par. Todavía no están esas implementadas en producción. son estas de aquí, son las de la conciliación.
Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca: Mhm.
Eduardo Ponce Martinez: Eh, porque, bueno, el último acercatamiento que tuvimos ahí con con José Jaimes en sus requerimientos que nos nos especificaba, nos decía que la conciliación se va a llevar del lado de Smart Vista.
Pablo Lorenzo Diaz: Vale.
Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca: Mhm.
Eduardo Ponce Martinez: Entonces era necesario proporcionar los archivos de constelación actualmente para la que se generan en la operación a Smart Vista, ¿no?

### 00:13:23

Eduardo Ponce Martinez: Entonces habría que proveérselos justamente a a la herramienta en un en una unidad de
Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca: Okay,
Eduardo Ponce Martinez: almacenamiento como sería un bucket.
Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca: okay, okay,
Eduardo Ponce Martinez: Entonces esa es a la inversa,
Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca: perfect.
Eduardo Ponce Martinez: como dices tú.
Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca: Okay, okay. Perfecto. No, no lo vi porque vi solo PDF en su día y no lo veía con las aromas. Muchas gracias por la aclaración. Y para todas que tenéis como def las tenéis desarrolladas y están listas para que lo tome el equipo de Smart Vista. Eh, vosotros entiendo que estáis modificando esas interfaces si hace falta, ¿no?
Eduardo Ponce Martinez: Exactamente.
Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca: ¿Cuál es el procedimiento? Eh, ¿cómo es que, por ejemplo, que es para que no os provocan algún problema que de repente os piden que cambiéis todo? Espero que no ocurre, pero ¿cómo lo estáis gestionando? Un día se decidan ellos llevarlo todo y de repente os generan un flujo de trabajo muy muy grande, ¿cómo lo gestionáis?

### 00:14:28

Eduardo Ponce Martinez: Eh, sí, sí ha sucedido actualmente las solicitudes que nos han hecho o que nos han realizado para gestionar cambios, ya sea en funcion o en algunos eh parámetros que se han cambiado a lo
Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca: Mhm.
Eduardo Ponce Martinez: largo de la implementación, porque cambia, ¿no? O sea, inicialmente hubo, por ejemplo, definiciones de nomenclaturas que ya a lo largo de la implementación cambiaron, cosas por el estilo. Eh, inicialmente el equipo de José Jaime nos hace una solicitud por correo electrónico donde nos hace la descripción de de la adecuación. Se actualizan justamente las esta documentación, estas que les enviamos actualmente son las las que tenemos más recientes y
Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca: M.
Eduardo Ponce Martinez: posteriormente eh generamos en en Gira, en nuestro tablero generamos tarjetas para la atención de de la de los cambios. Eh, hacemos nosotros las gestión de todo el desarrollo en el ambiente DEP y les proporcionamos a ellos el componente para que posteriormente inicien ahí los ciclos de pruebas.
Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca: Y vosotros estáis, me imagino que esas interfaces no es vuestro único trabajo, ¿no? estaréis con algún tipo, alguna cosa así, lo estáis combinando con otro trabajo o estáis dedicados solo para
Eduardo Ponce Martinez: No, justamente como como lo mencionas,
Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca: esto

### 00:15:46

Eduardo Ponce Martinez: ahí estamos nosotros en diversos tracks.
Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca: y y cómo gestionaris las prioridades entre distintos tracks
Eduardo Ponce Martinez: Primero, eh, inicialmente lo que hacemos es las solicitudes que llegan pues inicialmente son las que atendemos primero. De ahí este nosotros igual hacemos un análisis para el alcance para determinar la complejidad y el tiempo que nos tomarían y posteriormente ahí ya vamos asignando el trabajo al equipo.
Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca: Aha.
Eduardo Ponce Martinez: También hemos pues tenido algunos temas que pues si son incidentes críticos, por ejemplo, con componentes que ya están liberados en producción, serían pues digamos la prioridad uno, eso siempre, posteriormente cualquier desarrollo.
Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca: Mm. Okay. Y los tracks que lleváis es eh generar las cosas estas de las interfaces de Smart Vista, las interfaces de eh core banking system, que ahora es una y tal vez podrían venir más.
Eduardo Ponce Martinez: Mhm. Mhm.
Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca: Y entiendo que cualquier otra solicitud de BU acerca de interfaces o cómo funcionáis, qué alcance de vuestro equipo es abstrayendo de de esas dos áreas que que más estáis haciendo.
Eduardo Ponce Martinez: Sí, justo. Eh, ahorita nosotros tenemos estas estas interfaces. Como comentas,
Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca: No.

### 00:17:16

Eduardo Ponce Martinez: el equipo ha estado desarrollando igual algunos componentes que se salen, por así decirlo, del canon, del canon de la de algunas APIs, ¿no?, del estándar que tenemos. ¿Por qué? Porque han sido, pues digamos necesidades que se han que han surgido muy particulares entre los entre los equipos. Eso también incluyendo ahí el el equipo del Core Banking System. Tenemos un par de componentes ahí con ellos que son eh son APIs que son ocupadas para disposiciones,
Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca: Mhm.
Eduardo Ponce Martinez: para pagos y para el envío de notificaciones de cobranza. Entonces también estamos en ese track.
Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca: Okay.
Eduardo Ponce Martinez: El equipo de desarrollo que está aquí con nosotros igual ha estado eh como equipo de apoyo en en el en los tracks de tarjeta de crédito y de Apolo.
Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca: Okay. Entonces, todo proyectos unity, por así decirlo, ¿no?
Eduardo Ponce Martinez: ¿Me puedes repetir? Perdón.
Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca: Todo para de proyectos Unity,
Eduardo Ponce Martinez: Ah, exactamente,
Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca: todo el trabajo son proyectos de un Okay.
Eduardo Ponce Martinez: exacto. Sí.
Pablo Lorenzo Diaz: Vale, pues Eh,
Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca: Okay.
Pablo Lorenzo Diaz: ¿alguna pregunta más, Daniela, Lucas? Que tengáis antes de cerrar nos hemos perdido 3 minutos. Lo hemos ajustado bien, eh, Óscar, hemos sido ahí pom p haciendo preguntas. Os agradezo. Bueno, como es este mandaré una una minuta, siempre lo hago y y nos podéis compartir, Óscar Eduardo, este fichero de Excel, pues
Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca: y el dro para que se pueda ver aumentadas las interfaces porque con PDF no
Pablo Lorenzo Diaz: el
Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca: lo no lo fui capaz ver.
Pablo Lorenzo Diaz: Vale, agradecemos. Pues muchas gracias,
Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca: Okay,
Pablo Lorenzo Diaz: muchas gracias por vuestro tiempo, que tengáis un gran día. Gracias, Óscar. Gracias.
Oscar Melo Herrera: Gracias.
Eduardo Ponce Martinez: Ho.
Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca: gracias.
Eduardo Ponce Martinez: No.
Pablo Lorenzo Diaz: Yeah.
Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca: Tam.

### La transcripción finalizó después de 00:19:22

Esta transcripción editable se ha generado por ordenador y puede contener errores. Los usuarios también pueden cambiar el texto después de que se haya generado.