Minuta Detallada de Reunión

Título de la Reunión: Unity - Legado
Fecha: 29 de abril de 2026-----

Asistentes:

- Pablo Lorenzo Diaz (Sala)

- Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca

- Daniela Morales Beckmann

- Jose Alberto Bautista Reyes

- Richar Alex Rojas Ordaz

- Arturo Perez Quevedo

- Monserrat Soto Uribe

- Ivette Pamela Cardenas Balderas

- Patricia Araceli Tovar Moctezuma

- Martha Angelica Hernandez Rodriguez

- Angelica Yazmin Flores Alegria

I. Introducción y Contexto 

El equipo de Accénture, bajo la iniciativa "Aceleración del plan director de Unity" a petición de Juan Manuel Fernández, está realizando un diagnóstico inicial enfocado en Unity. El diagnóstico busca identificar mejoras y proponer remediaciones en el gobierno, la arquitectura de TI y el modelo operativo. Además, se está trabajando en un plan integral de Unity que conecte los distintos streams de Unity (Transact, Apolo, Smart Vista, Legado, iniciativas externas (eg. Atlas)) en un único plan a alto nivel hasta 2028

El objetivo específico de esta reunión fue entender el impacto de Unity en los sistemas legados, buscando identificar qué desarrollos del legado (aplicativos e integraciones) están afectados y si están planificados y fechados

Se informó que un acercamiento inicial con Octavio para encontrar un único punto de contacto para todo el legado (PISA, canales, reportes…) no fue exitoso, por lo que Angié a petición de Octavio identificó a los participantes actuales como personas clave para revisar los aplicativos y el impacto de Unity (POCs identificados en la excel adjunta al correo de estas minutas)

II. Estatus del Impacto en Aplicativos Legados

Se revisó la visión de aplicativos identificados por Angié con el siguiente estatus:

1. Conexión con Cajeros y Puntos de Venta (POS) - José Alberto Bautista Reyes

- Alcance: Revisión de la conexión con cajeros, específicamente el switch de transacciones.

- Fechas: El cambio está proyectado para el primer o segundo trimestre de 2027.

- Planificación: Unity planea contactarle a principios de 2027 para iniciar el diseño relacionado con Teso y Smart Vista; el resto de los temas no tiene fechas establecidas.

- Pendientes: Confirmar si los sistemas legados actuales serán dados de baja (deprecated) para la conexión con POS y ATMs que usarán Iglobe, dado que Smart Vista solo maneja tarjetas de crédito y un solo BU. Se está validando si Smart Vista incluye un módulo autorizador adquirido por el banco. Los temas de conciliación automática ya se entregaron y serán revisados en una sesión futura.

2. Banca Empresarial (Ares) y Onbase - Monserrat Soto Uribe

- Alcance: Ares, el área de desarrollo para banca empresarial, usa PISA y espera integrarse con Transact en una segunda fase. Ares se alineó totalmente a la arquitectura de Unity en septiembre del año pasado.

- Estatus: Se busca entender cómo los cambios de Unity (como Transact o Smart Vista) impactarán sus sistemas, incluyendo las modificaciones necesarias en el legado.

- Aplicativos Clave: Confirma que Credit Risk es un componente satélite sin un plan directo de integración a Unity por el momento. Onbase ya tiene una integración a Transact, pero se debe precisar si es a la Transact de Unity.

3. Reglas de Negocio - Richar Alex Rojas Ordaz

- Alcance: No tienen alcance de integración o desarrollo directo en sus aplicativos en relación con Unity.

- Colaboración: Sí ha estado involucrado en la definición de reglas de negocio para temas de captación (incluyendo un documento para Transac con Sandra).

4. Contexto Operativo - Arturo Pérez Quevedo

- Necesidad: Solicitó más contexto para entender la dinámica y sugirió que la sesión debería enfocarse en la pregunta: "qué necesita Unity del legado" (e.g., si requerirá o no el motor de huellas).

- Ivette Pamela Cardenas Balderas

- Su equipo es de operación, no de desarrollo, por lo que no tiene visibilidad de las fechas o el plan de los desarrollos de Unity.

- No hay desarrollos contemplados en originación de crédito ni crédito comercial de su lado, solo labores de apoyo y coaching sobre procesos existentes.

- Comentarios adicionales:

  - La reportería se está manejando de forma separada debido a que Smart Vista tendrá una base de datos independiente. El proceso de estados de cuenta de Smart Vista incrementará su volumen gradualmente, mientras que la prioridad actual sigue siendo el core legado

  - Muchos elementos listados en la excel de aplicativos no son aplicativos per se, sino agrupaciones erróneas. Por ejemplo, "Crédito a plazo" es un conjunto de procedimientos almacenados que consumen múltiples canales (sucursal, app, ATMs), no un aplicativo. Se sugirió involucrar a los equipos de desarrollo de Unity para cotejar los desarrollos existentes con los requisitos proyectados

- Patricia Araceli Tovar Moctezuma (Canales)

En cuanto a los canales CW y Offi, solo el desarrollo para el R3 en CW está en marcha y con fechas. El R4 en CW y los desarrollos para R3/R4 en Offi no tienen fechas definidas. La parte de aclaraciones acaba de ser liberada.

III. Coordinación y Próximos Pasos Acordados

Estatus General de Planificación:
La Sala concluyó que hay muy pocos desarrollos en el radar con fechas de desarrollo y que en algunos casos el impacto no está claro.

Se propuso la necesidad de realizar un ciclo de workshops conjunto para revalidar el alcance y las dependencias críticas del legado, dada la impresión de que el alcance es limitado o no se ha formalizado con fecha

Se recomendó delimitar las convocatorias por aplicación (ej. CW/Offi) para evitar la asistencia innecesaria de coordinadores que manejan temas diferentes

Acuerdos y Recomendaciones de Proceso:

- Comunicación: Arturo Pérez Quevedo propuso abrir un grupo de chat de Google para agilizar el seguimiento de temas y reducir la dependencia de sesiones calendarizadas, una vez se lancen las workshops iniciales

- Talleres (Workshops):

  - Se acordó planificar workshops detalladas para revisar el alcance de impacto de Unity, identificar desarrollos y definir fechas.

  - Se enfatizó que las futuras workshops deben incluir personal crítico del programa Unity para asegurar que el ejercicio de identificación de impactos sea recíproco.

  - Monserrat Soto Uribe sugirió enfocarse primero en el equipo de desarrollo (que ya podría tener un roadmap estimado) y separar la fase de discovery del equipo de Operación (Arturo Pérez Quevedo).

- Coordinación Gerencial: Arturo Pérez Quevedo sugirió que los gerentes de su equipo estén en la misma sesión para control, aunque el detalle técnico se vea por separado. Sala explicó que la decisión de hacer dos sesiones separadas (incluyendo la de las 12:15 con otros participantes) fue de Angié debido a la urgencia y problemas de agenda.

IV. Próximos Pasos Pendientes

- Pablo Lorenzo (Accenture): Enviar Minutas de la reunión, reflejando lo discutido y los pasos siguientes

- Programa Unity: Planificar workshops detalladas para definir el alcance y fechas de desarrollo con impacto en Unity, incluyendo personal del programa Unity (Apolo, SmartVista, Transact)