ACN | Aceleración Plan Director | Arquitectura de Datos y Migración
Fecha: 8 de abril de 2026
Propósito: Reunión de diagnóstico para comprender las áreas de datos y migración en el proyecto Unity, con el fin de prevenir bloqueos futuros y agilizar el plan director.

Asistentes Destacados

- Grupo Coppel/Bancopel: Raúl Antonio Goycoolea Seoane (Director de Arquitectura de Grupo Coppel), Christian Alfonso Zazueta Treviño (Gerente Senior de Datos y Operational Readiness), Pablo Madinaveitia Sanchez (Director de Transformación en Bancoppel, a cargo del proyecto Unity).

- Accenture: Lukasz Andrzej Pietrzyk (Arquitecto de Grupo Global Core Banking), Pablo Lorenzo Diaz (Experto Global en Delivery Core Banking), Joaquín Ernesto Antonio Pichardo (Arquitecto de Integración), Omar Patrón (Colaborando en temas de gobierno y control técnico).

-----1. Arquitectura de Datos y Funciones

- Rol de Arquitectura de Grupo Coppel: El equipo de Arquitectura de Grupo Coppel es un área normativa central dirigida por Raúl Antonio Goycoolea Seoane que define arquitecturas de referencia, estándares tecnológicos y arquitectura empresarial para todas las líneas de negocio de Servicios Financieros (Banco, Afore, Crédito Coppel).

- Estructura del Área de Datos: El área de datos está distribuida. Arquitectura de Datos se enfoca en diseñar y certificar soluciones, mientras que áreas como Analítica y Gobierno de Datos se encargan de la ejecución y operación. El área de Gobierno de Datos es independiente de Tecnología para evitar ser "juez y parte". Mario es el gerente nacional de arquitectura de datos responsable de generar las definiciones de arquitectura de datos para Unity.

- Gobierno y Calidad de Datos: El proyecto de Gobierno de Datos ya tiene el dominio de clientes gobernado en un 99.5% y está por iniciar la Fase Dos para incluir el dominio de productos. Se identificó que la calidad de datos (como correos, direcciones y nombres) presenta detalles que requerirán una fase inicial de análisis a fondo dentro del proyecto de migración.

  - Christian Alfonso Zazueta Treviño se comprometió a compartir el diccionario de datos completo y los orígenes mapeados del dominio de clientes.

2. Estrategia y Ejecución de la Migración

- Coordinación de Planes: Christian Alfonso Zazueta Treviño confirmó que se está definiendo un plan de migración unificado para Tarjeta de Crédito (PISA a Smart Vista) y Banca Minorista (cuentas de captación y préstamo personal a PISA), el cual debe estar listo para antes del viernes. El plan de migración de tarjeta de crédito alimenta directamente la estrategia de migración de banca minorista.

- Ejecución por Olas y Plazo: La migración se realizará por olas según el producto, comenzando por la Tarjeta de Crédito Clásica (aproximadamente el 95% de la cartera). La migración total de la Tarjeta de Crédito Clásica se estima para diciembre de 2026 o enero de 2027.

- Enfoque y Herramientas: La migración será 100% automática mediante herramientas ETL, utilizando AWS Glue. La data de origen (PISA) se depositará en un bucket S3 de AWS, para que el proveedor de carga la tome y la cargue en Smart Vista.

- Riesgos Identificados:

  - Capacidad del Personal: El principal cuello de botella para la ejecución es la capacidad del personal, lo cual se está mitigando con un plan de staffing para fortalecer equipos internos y externos.

  - Herramientas: El equipo no tiene experiencia previa con AWS Glue, por lo que se priorizará la transferencia de conocimiento con el proveedor.

  - Ambientes: Se decidió contar con ambientes exclusivos (desarrollo, pruebas, UAT) para las tareas de migración, aunque los ambientes preproductivos y productivos serán compartidos.

3. Proyecto Atlas (MDM/CDP) y Arquitectura 2.0 (Optimus)

- Optimus: Es la iniciativa para la nueva plataforma de datos de Grupo Coppel, cuyo objetivo es evolucionar de la Arquitectura 1.5 (migración a BigQuery sin modernización) a la Arquitectura 2.0 (un nuevo diseño basado en Datamesh). Optimus es un proyecto a tres años que comenzó en 2026.

- Atlas (Subproyecto de Optimus): Se enfoca en Master Data Management (MDM) de clientes para todo Grupo Coppel. El objetivo es lograr un cliente único a nivel de Afore, Banco y Seguros, lo cual no existe actualmente.

  - Atlas incluye el desarrollo de una Customer Data Platform (CDP) para marketing y atención a clientes, con un piloto que comenzará en el banco.

  - Modelo y Plataforma: Se está utilizando un modelo registro en una plataforma interna basada en BigQuery (BQU), siguiendo las recomendaciones de Google.

- MDM como Fuente Autoridad: El Maestro de Clientes debe ser la fuente autoritativa de los clientes, quitando esta función a los sistemas core (PISA o los nuevos cores de Unity). Actualmente, Transac interactúa directamente con PISA para datos de cliente, pero se espera que la habilitación del MDM reduzca la carga en PISA al asumir la autoridad de los datos.

- Roadmap de Atlas: La capa inicial de sincronización de clientes y CDP debe estar operativa para mediados de 2026.

- Plataforma Cloud: Aunque el banco usa AWS, toda la plataforma de datos Arquitectura 2.0 estará en Google Cloud Platform (GCP) para unificar la capa de datos en la misma plataforma. BanCoppel tiene su propia organización y consola de GCP, lo cual es relevante por la certificación de la Comisión Nacional Bancaria.

- Data Value Office (DVO): Se creó una DVO (dirigida por Paloma González y establecida en enero) para centralizar los requerimientos de datos y actuar como una ventanilla única para distribuirlos entre las áreas responsables (sistemas, analítica, arquitectura, operaciones).

- Proyectos Prioritarios de Servicios Financieros (además de Atlas):

  - Plataforma Data Lake para Banco y Afore.

  - Plataforma unificada para reportes regulatorios (unificando datos de PISA, Smart Vista y Tenos). La modernización de estos reportes a streaming está contemplada, pero no priorizada, y se estima que podría retomarse en 2027.

-----Próximos Pasos y Compromisos

- Christian Alfonso Zazueta Treviño :

  - Generar y compartir el plan integral de migración unificado (tarjeta de crédito y banca minorista) antes del viernes.

  - Compartir la documentación existente referente a las olas de migración de tarjeta de crédito hoy mismo.

  - Revisar el primer borrador del plan de migración mañana por la tarde, previo a la presentación oficial del viernes.

  - Compartir el diccionario de datos completo y los orígenes mapeados del dominio de clientes.

  - Validar con Arcadio la documentación pendiente referente al proyecto Atlas y compartirla lo antes posible.

- Raúl Antonio Goycoolea Seoane compartirá las slides de presentación y detalles específicos de Atlas con el equipo de Accenture.

- Canalizar los documentos de la estrategia MDM (4 fases) para el equipo de Accenture.

- Coordinar una sesión de seguimiento para discutir temas de migración y gobierno de datos.