16.Abr.2026 - Business Case Update (C/Octavio Vazquez) (1/2)

Friday, April 17, 2026

3:01 PM

1. Información general de la reunión

- Fecha y hora: 16 de abril de 2026 (hora no completamente especificada)

- Título de la reunión: UNITY Business Case – Update Interno

- Objetivo de la reunión:
Refinar el análisis de aplicativos impactados por Unity (enfocado en 23 prioritarios), validar decisiones de decomiso vs mantenimiento y avanzar en la estimación de costos anuales para el business case.

- Participantes:

  - Ricardo Gonzalez Ludlow

  - Diana Karely Barragán

  - Janeth Sánchez

  - Angélica Flores

  - René Arce

  - Pamela (apellido no especificado)

  - Arturo (apellido no especificado)

  - Marta (apellido no especificado)

  - (Otros no especificados)

2. Resumen ejecutivo (breve)

- Se redujo el análisis a 23 aplicativos prioritarios definidos por Juan Manuel.

- Estos aplicativos ya cuentan con evaluación previa del APO.

- Se validaron decisiones de decomiso vs mantenimiento con equipos técnicos.

- Se identificó fuerte dependencia de OLTP (PISA), limitando decomisionamiento inmediato.

- El análisis de costos presenta inconsistencias entre presupuesto, data collection y facturas reales.

- Se acordó usar costos reales como base para el business case.

- Se identificó dificultad para mapear costos por aplicativo (especialmente con vendors como IBM).

- Se prioriza avanzar con estimaciones iniciales y refinar posteriormente.

- El siguiente paso es consolidar costos por aplicativo para calcular ahorros.

3. Detalle de temas tratados

Tema 1: Reenfoque del análisis (23 aplicativos prioritarios)

- Descripción detallada:
Se acordó:

  - Reducir el alcance a 23 aplicativos clave

  - Seleccionados por Juan Manuel
Justificación:

  - Enfoque en entregables de corto plazo

  - Mayor impacto en Unity

- Stakeholders involucrados:

  - Juan Manuel

  - Equipo Accenture

Tema 2: Uso del APO como base

- Descripción detallada:
Se confirmó que:

  - Los 23 aplicativos ya fueron evaluados en APO

  - Resultados ya integrados en el análisis
Uso:

  - Determinar:

    - Migrar

    - Mantener

    - Decomisionar

- Stakeholders involucrados:

  - Diana Karely

  - Equipo APO

Tema 3: Validación técnica de aplicativos

- Descripción detallada:
Se revisaron aplicativos con equipos técnicos:

  - Dependencias con OLTP

  - Conexiones con otros sistemas

  - Factibilidad de migración
Resultado:

  - Clasificación refinada

Tema 4: Dependencia crítica de OLTP (PISA)

- Descripción detallada:
Se identificó que:

  - La mayoría de aplicativos dependen de OLTP

  - Desacoplar implica:

    - Alto esfuerzo

    - Nuevos proyectos
Impacto:

  - Limita decomisionamiento

Tema 5: Casos de decomiso confirmados

- Descripción detallada:
Ejemplo:

  - Bajaware → en proceso de baja

  - Triad → eliminado
Condición:

  - Sustitución por sistemas nuevos

Tema 6: Casos de migración gradual

- Descripción detallada:
Ejemplo:

  - Crédito comercial Orión

  - Créditos plazo/revolventes
Condición:

  - Migración de:

    - Funcionalidad

    - Cartera

Tema 7: Casos de mantenimiento

- Descripción detallada:
Ejemplo:

  - ATM / Switch / Interact

  - Motor de crédito

  - Interfaces
Razón:

  - Necesarios para operación

Tema 8: Problemas en datos de costos

- Descripción detallada:
Se identificaron inconsistencias entre:

  - Data collection

  - Presupuesto

  - Facturas reales
Ejemplo:

  - Diferencias significativas en Bajaware

Tema 9: Uso de costos reales vs presupuestos

- Descripción detallada:
Se acordó:

  - Priorizar costos reales

  - No usar presupuestos como base
Justificación:

  - Mayor precisión

Tema 10: Problemas en asignación de costos

- Descripción detallada:
Dificultades:

  - Costos agrupados por proveedor

  - No por aplicativo
Ejemplo:

  - IBM (una sola factura)

Tema 11: Necesidad de validación con equipos técnicos

- Descripción detallada:
Se requiere:

  - Validar costos por aplicativo

  - Identificar contratos específicos

Tema 12: Estrategia de cálculo de costos

- Descripción detallada:
Enfoque:

  - Usar:

    - Facturas reales

    - Estado de cuenta

  - Complementar con:

    - Data collection

Tema 13: Problemas en data collection

- Descripción detallada:
Issues:

  - Datos incompletos

  - Errores por captura inicial

  - Duplicaciones

Tema 14: Validación de proveedores

- Descripción detallada:
Se identificó necesidad de:

  - Mapear aplicativo → proveedor

  - Validar facturación

Tema 15: Ajuste del modelo de costos

- Descripción detallada:
Se planteó:

  - Usar una sola fuente consistente

  - Refinar en iteraciones posteriores

Tema 16: Limitaciones del análisis actual

- Descripción detallada:
Problemas:

  - Tiempo limitado

  - Información incompleta
Enfoque:

  - Iterativo

Tema 17: Próximos pasos del análisis

- Descripción detallada:
Se acordó:

  - Consolidar costos

  - Validar con equipos

  - Refinar modelo

4. Acciones y próximos pasos

| Acción | Responsable | Stakeholders involucrados | Fecha compromiso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Validar costos reales por aplicativo | Janeth / equipo financiero | Tecnología | Corto plazo | En progreso |
| Mapear aplicativos con proveedores | Equipo | Técnicos | Corto plazo | Pendiente |
| Refinar data collection | Equipo APO | Finanzas | Corto plazo | Pendiente |
| Consolidar costos de 23 aplicativos | Accenture | Todos | Corto plazo | En progreso |
| Validar decisiones de decomiso con Octavio | Equipo | Arquitectura | Inmediato | Pendiente |
| Construir primera versión de ahorro | Accenture | Finanzas | Corto plazo | Pendiente |

5. Notas adicionales

- El análisis se está volviendo más preciso, pero aún es preliminar.

- Existe alta complejidad en la estructura de costos del banco.

- El decomisionamiento real será menor al esperado inicialmente.

- El modelo depende fuertemente de:

  - Calidad de datos

  - Validación técnica

- Se prioriza avanzar con una versión inicial y refinar posteriormente.

- La coordinación entre equipos (finanzas + tecnología) es crítica.

16.Abr.2026 - Business Case Update (C/Octavio Vazquez) (2/2)

Friday, April 17, 2026

3:01 PM

1. Información general de la reunión

- Fecha y hora: 16 de abril de 2026 (hora no completamente especificada)

- Título de la reunión: UNITY Business Case – Update Interno (Costos y Proyección)

- Objetivo de la reunión:
Revisar la estructura de costos del business case de Unity, validar inclusión de diferentes tipos de costos (consultoría, proveedores, BAU), y definir enfoque para proyectar costos futuros (2027–2030).

- Participantes:

  - Ricardo Gonzalez Ludlow

  - Ricardo Morales Rodríguez

  - Brenda Abril Pichardo Ramírez

  - (Otros no especificados)

2. Resumen ejecutivo (breve)

- Los costos actuales del business case incluyen principalmente información histórica, pero no están completamente integrados todos los proveedores.

- Existen dudas sobre la inclusión de costos de consultoría (Accenture, AMS, BAU).

- El presupuesto de Unity se construye anualmente, no existe una proyección detallada a largo plazo actualizada.

- Existe una proyección inicial (2022–2023) a 7 años (~120–140 mil millones), pero ya no es completamente válida.

- El gasto real ha estado relativamente alineado (ligeramente por debajo) con lo presupuestado.

- Se propone construir proyección futura combinando:

  - Histórico reciente

  - inflación

  - conocimiento actual del programa

- Se requiere integrar costos por proveedor (nivel contrato/factura) para mayor precisión.

- La calidad del modelo dependerá de reconciliar múltiples fuentes de información (CPI, facturas, presupuesto).

3. Detalle de temas tratados

Tema 1: Inclusión de costos de consultoría

- Descripción detallada:
Se discutió si incluir:

  - Costos de Accenture

  - Costos AMS / IMS

  - Costos de consultoría BAU
Conclusión:

  - Deben incluirse si están relacionados con Unity

  - Algunos aún no están claramente identificados

- Stakeholders involucrados:

  - Ricardo Morales

  - Equipo financiero

Tema 2: Cobertura actual del business case

- Descripción detallada:
El modelo actual:

  - Se basa en información histórica (desde 2022)

  - No incluye todos los costos relevantes
Problema:

  - Falta de cobertura completa

Tema 3: Presupuesto de Unity (estructura)

- Descripción detallada:
Se explicó que:

  - El presupuesto se define año con año

  - Proceso inicia en:

    - Agosto–septiembre del año previo
Características:

  - Basado en requerimientos de negocio y tecnología

  - No existe planificación detallada a largo plazo

Tema 4: Proyección histórica (2022–2023)

- Descripción detallada:
Se mencionó:

  - Proyección original a 7 años (~120–140 mil millones MXN)

  - Ajustada posteriormente por optimizaciones
Problema:

  - Ya no refleja realidad actual

Tema 5: Comportamiento del gasto real

- Descripción detallada:
Se observó que:

  - Gasto real ha estado:

    - Ligeramente por debajo del presupuesto
Implicación:

  - Proyecciones históricas son razonablemente confiables como referencia

Tema 6: Limitaciones en proyección futura

- Descripción detallada:
Problemas:

  - No hay proyección detallada 2027–2030

  - Cambios recientes (ej. Temenos, roadmap) afectan estimaciones
Enfoque:

  - Requiere reconstrucción

Tema 7: Propuesta de modelado de proyección

- Descripción detallada:
Se propuso:

  - Usar histórico reciente como base

  - Aplicar:

    - inflación

    - ajustes por roadmap
Alternativa:

  - Incorporar información de estrategia actual

Tema 8: Estructura de costos (nivel detalle)

- Descripción detallada:
Se identificaron niveles de detalle disponibles:

  - Licenciamiento

  - Servicios profesionales

  - Infraestructura
Limitación:

  - No siempre disponible a nivel aplicativo

Tema 9: Integración de costos por proveedor

- Descripción detallada:
Se acordó trabajar con:

  - Datos de contratos

  - Facturas (CPI)

  - Presupuesto
Objetivo:

  - Mapear costos a Unity

Tema 10: Problema de granularidad

- Descripción detallada:
Dificultad:

  - Costos agrupados por proveedor

  - No fácilmente separables por sistema
Ejemplo:

  - Proveedores que cubren múltiples componentes

Tema 11: Estrategia de reconciliación de datos

- Descripción detallada:
Se definió:

  - Cruzar:

    - CPI

    - presupuesto

    - data histórica
Necesidad:

  - Identificar “llaves” comunes

Tema 12: Información requerida (Brenda)

- Descripción detallada:
Brenda se comprometió a compartir:

  - Presupuesto original (proyección 7 años)

  - Base detallada de contratos y facturas (2025)

  - Identificación de proveedores clave

Tema 13: Clasificación por tipo de servicio

- Descripción detallada:
Se propuso clasificar costos en:

  - Licencias

  - Servicios profesionales

  - Infraestructura

  - Testing / QA

  - Integración

Tema 14: Costos recurrentes vs variables

- Descripción detallada:
Se identificaron:

  - Costos fijos (ej. licencias)

  - Costos variables (ej. consultoría)
Uso:

  - Diferente tratamiento en proyección

Tema 15: Validación futura

- Descripción detallada:
Se acordó:

  - Revisar modelo con datos completos

  - Validar en sesión posterior

4. Acciones y próximos pasos

| Acción | Responsable | Stakeholders involucrados | Fecha compromiso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compartir proyección original (7 años) | Brenda | Equipo Accenture | Corto plazo | Pendiente |
| Compartir base CPI 2025 (facturas detalladas) | Brenda | Equipo Accenture | Corto plazo | Pendiente |
| Validar inclusión de costos de consultoría | Equipo financiero | Dirección | Corto plazo | Pendiente |
| Construir proyección preliminar 2027–2030 | Accenture | Finanzas | Próxima iteración | Pendiente |
| Identificar “llaves” de cruce entre datasets | Equipo Accenture | Finanzas | Corto plazo | Pendiente |
| Validar modelo con datos reales | Equipo conjunto | Todos | Próxima sesión | Pendiente |

5. Notas adicionales

- El mayor reto del business case sigue siendo la calidad y estructura de los datos.

- No existe una visión consolidada de costos a largo plazo.

- El modelo deberá ser:

  - Iterativo

  - Ajustable

- La dependencia de múltiples fuentes (CPI, presupuesto, contratos) complica el análisis.

- El éxito del modelo dependerá de:

  - Integración correcta de datos

  - Validación con negocio y tecnología

- Se reconoce que:

  - El modelo inicial será imperfecto

  - Pero suficiente para toma de decisiones inicial

ACN | Aceleración Plan Director | Migración (Follow up Plan) - Minutas Detalladas

Fecha: 15 de abril de 2026
Asistentes Clave (Transcripción): (Pablo Lorenzo Diaz), Christian Alfonso Zazueta Treviño.

Resumen de la Discusión

La reunión se centró en la urgencia de componer un plan integral end-to-end para la junta directiva del 24 de abril, la estrategia de pruebas de migración de datos y la necesidad de detallar el cronograma del Proyecto Atlas.1. Planificación Integral y Cronograma Urgente

- Necesidad del Plan: Juan Manuel solicitó urgentemente un plan integral end-to-end con cronograma, ya que los planes existentes estaban demasiado enfocados a streams individuales y carecían de una capa de integración. Este plan debe ser presentado en una junta directiva de accionistas el 24 de abril.

2. Estrategia y Pruebas de Migración de Datos

- Migración a Producción: Christian Alfonso Zazueta Treviño confirmó que la migración a producción no se realizará hasta que las Pruebas de Aceptación de Usuario (UAT) estén completas.

- Pruebas Integrales de ETL (Dry Runs):

  - Pablo propuso añadir un paso de simulacros (mock o drive runs/MOX) para iterar el ETL de forma integral, buscar su estabilización y analizar la calidad de los datos antes de pasar a UAT.

  - Actualmente, este paso no existe; los datos pasan directamente de las pruebas a nivel de stream a UAT.

- Simulacros de Producción (Dress Rehearsals):

  - El plan actual no incluía Dress Rehearsals después de UAT, pasando directamente a producción.

  - Se sugirió incorporar Dress Rehearsals (simulacros de go-live en ambiente preproductivo) para afinar el runbook antes de la salida a producción. Se recomendó realizar dos o tres simulacros por ola.

  - Christian Alfonso Zazueta Treviño consideró la adición de los Dress Rehearsals como algo "muy bueno" que podría robustecer el marco operativo actual (operational readiness) de las liberaciones.

- Precedente: Christian Alfonso Zazueta Treviño señaló que este esfuerzo de migración es el primero que se ejecuta en la institución y no existe un precedente.

3. Estado del Proyecto Atlas

- Compromiso de Plan Detallado: Christian Alfonso Zazueta Treviño se comprometió a generar un plan general detallado del Proyecto Atlas en conjunto con Arquitectura entre 15 y 16 de abril para una presentación este viernes.

- Estructura General: El proyecto está planificado a dos años y se divide en cuatro fases, cada una de seis meses, siguiendo la metodología Crawl, Walk, Run, y Fly.

- Detalles de las Fases:

  - Fase 1: Crawl (Gatear): Finaliza en agosto de 2026. Su objetivo es establecer los fundamentos y obtener un golden record básico del dominio de clientes para Bancopel. Esto incluye el setup de infraestructura en GCP, la versión 1 del modelo de datos MDM, pipelines, reglas de matching, y una carga completa de datos de clientes.

  - Fase 2: Walk (Caminar): Implica la expansión del core, incluyendo integraciones con TransAC y Smart Vista, clúster de Apache Ignite, APIs para customer 360, y la declaración del MDM completo en producción para Bancopel.

  - Fase 3: Run (Correr): Se enfoca en integraciones fuera de Bancopel, como con Grupo Copel y Forex, integración con Adobe (plataforma CDP) y Sales Force (e-commerce), migración de clientes desde PISA, y la obtención de una visión 360 completa (más de 25 millones de clientes).

  - Fase 4: Fly (Volar): Se centra en la optimización y el handover a operaciones, asegurando que el CDP esté completo, el performance optimizado, y la documentación y capacitación de equipos finalizadas.

Próximos Pasos

- Christian Alfonso Zazueta Treviño:

  - Tocar base con el equipo para actualizar el plan unificado y generar el plan Atlas detallado junto con Arquitectura.

  - Revisar la propuesta de estrategia de migración enviada (Excel) y preparar preguntas o aclaraciones para la próxima sesión.

- (Pablo Lorenzo Diaz)

  - Trabajar en el plan integrado esta tarde y mañana, incluyendo los insumos recibidos de Transact, Apolo, Smart Vista, y Legacy.

  - Añadir acciones integrales de migración, como los simulacros (drive runs/reversals), al plan.

  - Compartir el plan integrado finalizado con Christian Alfonso Zazueta Treviño, probablemente el jueves o viernes por la mañana

- Ambos: Mantener el contacto cercano para sincronizar las fechas del plan integral con las fechas de Atlas.