20.Mar26 Alondra

Friday, March 20, 2026

1:41 PM

La sesión se centró en la reorganización de prioridades para el proyecto Unity y la necesidad de alinear a los proveedores de gestión de cambio, Kreios y Accenture, en un contexto de fatiga de personal por diagnósticos previos. Reorganización del Proyecto Unity y Roles

- Nuevo Enfoque: Las prioridades se reorientan hacia un proyecto de diagnóstico de seis semanas para Unity, denominado "Plan Director".

- Alcance del Diagnóstico: El proyecto se centrará en el gobierno del programa Unity y la estrategia tecnológica del proyecto de servicios financieros.

- Gobierno de Unity: La intención de Juan Manuel es que Accenture lidere el gobierno de Unity, realizando el diagnóstico inicial y luego asumiendo el control de la implementación y coordinación con la operación (AMS y MS). La gestión del cambio es una parte de las dimensiones a evaluar por Accenture.

Preocupación por la Fatiga del Personal

- Cansancio por Diagnósticos: El sponsor principal, Rodrigo Kennedy Ramírez (de Negocio del equipo de Tere Gonzalez), expresó que el personal está "harto" de ser entrevistado y que se necesitan acciones en lugar de más levantamientos o assessments.

- Documentación Existente: Rodrigo enfatizó que existe documentación que debe utilizarse para evitar la pérdida de tiempo en duplicar esfuerzos.

Alineación y Complementariedad de Proveedores

- Necesidad de Alineación: Se reconoció la necesidad de alinear a todos los proveedores para maximizar resultados y evitar la duplicación de esfuerzos.

- Roles Aclarados: La estrategia es que Accenture evalúe la estrategia general de Change Management a nivel estratégico, mientras que Kreios se enfoque en la implementación y ejecución.

- Próximas Reuniones: Se acordó una reunión previa entre Alondra Cardenas Teacalco, Joaquín Navajas Helguero, Karina Nayeli Zepeda Arrollo, y el proveedor Kreios, para luego tener una sesión con Negocio (Rodrigo Kennedy Ramírez y Teresa González) para dar claridad sobre los roles.

Foco en los Insights de Alondra Cardenas Teacalco

Alondra Cardenas Teacalco es la líder del equipo de Change en Bancopel y sus contribuciones se centraron en el contexto del proyecto, la gestión del cambio y la necesidad de coordinación:

- Contexto de Unity: Confirmó que el proyecto Unity lleva aproximadamente tres años en vuelo para los servicios financieros.

- Proveedor de Change Management Existente (Kreios):

  - Expresó su preocupación por la posible duplicación de esfuerzos, ya que su equipo está trabajando con un proveedor llamado Kreios en temas de Unity. Ella realizó la gestión y autorización del contrato con Kreios, el cual fue aceptado por Juan Manuel y Negocio.

  - Kreios tiene un contrato por un año y está enfocado 100% en Change Management.

  - Enfoque Metodológico: Servicios financieros no tiene la madurez para aplicar la metodología ADCAR, por lo que Kreios trabajará con la metodología Crocker.

  - Alcance de Kreios: El proveedor se enfocará en la ejecución del Change Management, que incluye:

    - Conocer a la gente, sus roles y funcionalidades.

    - Realizar talleres, team buildings e integración de equipos.

    - Su trabajo comienza con el release 3 en adelante.

    - Ellos no están rediseñando la estrategia de Change Management, sino ayudando a implementarla, enfocados en el usuario.

- Alerta sobre Fatiga del Personal: Compartió la perspectiva del sponsor principal de Negocio, Rodrigo Kennedy Ramírez, quien enfatizó que no se debe realizar otro diagnóstico, ya que el personal está cansado de ser entrevistado y necesita ver acciones concretas. También mencionó que la documentación ya existe.

- Propuesta de Alineación Estratégica: Sugirió una reunión previa entre Accenture (Joaquín Navajas Helguero y Karina Nayeli Zepeda Arrollo) y Kreios para alinear estrategias y definir roles antes de presentar el plan a Negocio. Esto con el fin de llegar a la sesión con Rodrigo y Teresa González con un plan claro y evitar la imagen de que "apenas vamos a ponernos de acuerdo".

- Rol de Enlace: Se identificó como el punto medio entre ambos proveedores, siendo la responsable de Change en Bancopel.

Propuesta de Plan Kreios:

Fecha y hora:

- 20 de Marzo de 2026 de 13:30 a 14:00

Participantes BCP:

- Alondra Cárdenas

- Alejandro Arriaga

Participantes ACN:

- Joaquin Navajas Helguero

- Karina Zepeda