20.Abr.2026 - Roster

Monday, April 20, 2026

3:47 PM

1. Información general de la reunión

- Fecha y hora: 20 de abril de 2026 (hora no especificada)

- Título de la reunión: Aceleración Plan Director – Gobierno: Roster

- Objetivo de la reunión:
Revisar y estructurar el roster del programa Unity, identificando recursos, roles, niveles de dedicación y su alineación con la estructura de gobierno del programa.

- Participantes:

  - No especificado (transcripción sin detalle de participantes individuales)

2. Resumen ejecutivo (breve)

- Se revisó el roster actual del programa Unity como base para entender la asignación de recursos.

- No existe una visión consolidada y estructurada del roster (roles, dedicación, reporting).

- Se identificó la necesidad de mapear correctamente personas vs funciones dentro del programa.

- Hay falta de claridad en la dedicación real de recursos (full-time vs parcial).

- El roster actual no está alineado con el modelo operativo objetivo.

- Se requiere vincular el roster con la estructura de gobierno y capacidades del programa.

- Se identifican posibles gaps en roles críticos y duplicidades en otros.

- El roster será un insumo clave para rediseñar la organización del programa.

3. Detalle de temas tratados

Tema 1: Revisión del roster actual

- Descripción detallada:
Se analizó el listado actual de recursos involucrados en Unity:

  - Incluye múltiples áreas:

    - Tecnología

    - Negocio

    - Proveedores
Problema:

  - Información no estructurada

  - Falta de visibilidad clara

- Stakeholders involucrados:

  - Equipos de Unity

  - Accenture

Tema 2: Falta de estructura en roles y responsabilidades

- Descripción detallada:
Se identificó que:

  - No hay definición clara de roles

  - No existe un mapeo formal de:

    - Función

    - Responsabilidad

    - alcance
Impacto:

  - Confusión operativa

  - Duplicidad de esfuerzos

- Stakeholders involucrados:

  - Equipos técnicos

  - PMO

Tema 3: Dedicación de recursos

- Descripción detallada:
Problema identificado:

  - No está claro:

    - Quién está full-time

    - Quién está parcial
Impacto:

  - Baja eficiencia

  - Falta de accountability

Tema 4: Desalineación con modelo operativo

- Descripción detallada:
Se concluyó que:

  - El roster actual no refleja el modelo operativo deseado

  - No está alineado con:

    - Estructura de gobierno

    - Capacidades requeridas

Tema 5: Identificación de gaps y redundancias

- Descripción detallada:
Se detectaron:

  - Roles faltantes (ej. integración, testing, migración)

  - Posibles duplicidades en otras áreas
Impacto:

  - Ineficiencia en ejecución

Tema 6: Relación entre roster y gobierno

- Descripción detallada:
Se enfatizó que:

  - El roster debe ser reflejo de la estructura de gobierno

  - Debe alinearse con:

    - PMO

    - capacidades técnicas

    - liderazgo

Tema 7: Necesidad de formalización

- Descripción detallada:
Se acordó que es necesario:

  - Formalizar:

    - Roles

    - responsabilidades

    - dedicación
Objetivo:

  - Mejorar control del programa

Tema 8: Uso del roster como insumo estratégico

- Descripción detallada:
Se definió que el roster será base para:

  - Rediseño organizacional

  - Definición de estructura futura

  - Identificación de necesidades de contratación

4. Acciones y próximos pasos

| Acción | Responsable | Stakeholders involucrados | Fecha compromiso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Estructurar roster actual (roles, funciones, dedicación) | Equipo Accenture | PMO / líderes | Corto plazo | Pendiente |
| Identificar dedicación real de recursos | Equipo | Líderes de área | Corto plazo | Pendiente |
| Mapear roles vs capacidades requeridas | Accenture | Dirección | Corto plazo | Pendiente |
| Identificar gaps críticos de recursos | Equipo | Stakeholders | Corto plazo | Pendiente |
| Alinear roster con modelo operativo | Dirección | HR / PMO | Mediano plazo | Pendiente |

5. Notas adicionales

- El roster actual es incompleto como herramienta de gestión.

- Existe una desconexión entre estructura formal y operación real.

- La falta de claridad en roles es un problema estructural del programa.

- El roster será clave para:

  - Escalar el programa

  - Mejorar ejecución

- Es necesario integrar este trabajo con:

  - Modelo operativo

  - Gobierno del programa

  - Estrategia de talento

20.Abr.2026 - Planeación próximas semanas (Interna)

Monday, April 20, 2026

1:20 PM

1. Información general de la reunión

- Fecha: 20 de abril de 2026

- Hora: No especificado (reunión en curso al momento del registro)

- Tipo de reunión: Externa (Accenture – Coppel / BanCoppel)

- Objetivo de la reunión:
Alinear el plan de trabajo para las próximas 3 semanas orientado a la toma/retoma de control del programa Unity, definiendo:

  - Fundaciones necesarias del programa

  - Modelo operativo y gobierno

  - Enfoque de Advisory vs Assurance

  - Estructura de equipo y próximos pasos hacia el takeover

- Participantes (mencionados en la conversación):

  - SALA

  - Lukasz Pietrzyk

  - Daniela Morales

  - Pablo Medina

  - Pavel

  - Juan Manuel

  - José Luis Navas

  - Otros stakeholders mencionados: Tere, José Luis, Arcadio, Mercedes, Quino, Carlos López Moctezuma, Cristian

2. Resumen ejecutivo (breve)

- Se definieron las líneas maestras del plan de las próximas 3 semanas para tomar control del programa Unity.

- Se acordó que el foco principal será diagnóstico + plan de remediación, no la solución completa.

- Se distinguió claramente entre Advisory (definición, estrategia) y Assurance (seguimiento, control).

- Se identificaron múltiples brechas fundacionales: arquitectura, testing, integración, DRP, transition to run, roadmap y North Star.

- Se acordó construir un template único de diagnóstico (To-Be ideal / mínimo operativo / brechas).

- Se estableció una ruta de reuniones clave: Pavel (martes y miércoles), Navas (jueves).

- Se inició el diseño de una estructura objetivo de equipo (base + refuerzos temporales).

3. Detalle de temas tratados

Tema 1: Enfoque general para las próximas 3 semanas

Descripción detallada:

Se acordó que las próximas 3 semanas no están orientadas a ejecutar soluciones finales, sino a:

- Diagnosticar el estado real del programa.

- Identificar brechas críticas (holes) en las fundaciones.

- Construir un plan aterrizado de remediación para asegurar que el gobierno del programa sea viable.

- Definir claramente qué se puede y qué no se puede gobernar sin cerrar dichas brechas.

Se enfatiza que no es viable gobernar un programa sin fundaciones mínimas claras, y que el gobierno debe estar condicionado al compromiso del cliente para cerrar estas brechas.

Stakeholders involucrados:

SALA, Lukasz Pietrzyk, Pablo Medina, Pavel, Juan Manuel (mencionado)

Tema 2: Fundaciones del programa (Foundational Advisory)

Descripción detallada:

Se identificaron como elementos fundacionales clave (muchos incompletos o inmaduros):

- Arquitectura target y arquitectura funcional

- Estrategia de integración

- Estrategia de migración y coexistencia

- Testing (especialmente integración y end-to-end)

- Transition to Run

- Disaster Recovery Planning (DRP)

- Metodología de delivery y definición de requerimientos

- Roadmap integrado

- Business Case (actualización y seguimiento)

- Change Management (programa y adopción)

- North Star de negocio (visión end-to-end, prioridades cross-producto)

Se acordó que estos elementos deben diagnosticarse durante las 3 semanas y generar un plan para completarlos posteriormente.

Stakeholders involucrados:

SALA, Lukasz Pietrzyk, Daniela Morales, Pablo Medina, Pavel, equipos técnicos y de negocio de BanCoppel

Tema 3: Diferenciación entre Advisory y Assurance

Descripción detallada:

Se estableció una distinción clara:

- Advisory:

  - Definición de estrategias (arquitectura, testing, integración, migración, deployment).

  - Apoyo experto para definir “qué” y “cómo”.

  - Necesario especialmente donde el cliente no tiene madurez.

- Assurance:

  - Verificación de existencia de procesos y entregables.

  - Seguimiento, control documental y métricas.

  - No entra al detalle técnico profundo.

Se identificaron áreas que requieren fuerte Advisory:

- Testing

- Integración

- Transition to Run

- DRP

- Design Authority y NFRs

- North Star funcional (journeys, capacidades, productos)

Stakeholders involucrados:

Accenture (roles Advisory / Assurance), BanCoppel (IT y negocio)

Tema 4: Modelo operativo y estructura organizacional

Descripción detallada:

Se discutió la necesidad de:

- Definir el modelo operativo objetivo de Unity.

- Clarificar la estructura organizacional de Pablo Medina.

- Distinguir áreas:

  - Plataformas core

  - Ecosistema (legacy + iniciativas externas)

  - Capacidades transversales

  - Oficina de gestión del programa (PMO / gobierno)

Se confirmó que hoy existe confusión sobre quién está en qué rol, lo cual afecta la ejecución.

Stakeholders involucrados:

Pablo Medina, SALA, Pavel, Juan Manuel

Tema 5: Roadmap y North Star de negocio

Descripción detallada:

Se identificó que:

- El roadmap actual es fragmentado y poco integrado.

- El North Star de negocio no está claramente traducido a:

  - Journeys end-to-end

  - Funcionalidades

  - Prioridades cross-producto

Esto genera decisiones inconsistentes y conflictos entre legacy y Unity.

Se prevé que este tema requiera workshops estructurados, no simples reuniones.

Stakeholders involucrados:

Daniela Morales, Pablo Medina, equipos de negocio, SALA

Tema 6: Plan de reuniones y gobernanza inmediata

Descripción detallada:

Se acordó la siguiente secuencia:

- Martes: Working session con Pavel (alineación inicial).

- Miércoles: Segunda sesión con Pavel (refinamiento + equipo).

- Jueves: Reunión con Navas (mensaje ya validado con Pavel).

Objetivo: llegar a Navas con una propuesta sólida, coherente y consensuada.

Stakeholders involucrados:

Pavel, Navas, Pablo Medina, SALA

4. Acciones y próximos pasos

| Acción | Responsable | Stakeholders involucrados | Fecha compromiso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Crear template unificado de diagnóstico (To-Be / mínimo / brechas) | SALA / Accenture | Equipo Accenture | No especificado | Pendiente |
| Completar diagnóstico por cada fundación | Responsables por dominio | Accenture / BanCoppel | No especificado | Pendiente |
| Preparar plan de trabajo de 3 semanas | Accenture | Pavel, Pablo Medina | No especificado | Pendiente |
| Definir estructura preliminar de equipo (Assurance + Advisory) | Accenture | Pavel | No especificado | Pendiente |
| Sesión de alineación con Pavel (1) | SALA | Pavel | Martes | Agendada |
| Sesión de alineación con Pavel (2) | SALA | Pavel | Miércoles | Por agendar |
| Reunión con Navas | SALA / Pavel | Navas | Jueves | Por agendar |

5. Notas adicionales

- Se enfatizó no prometer ejecuciones que Accenture no pueda cumplir en capacidad o perfiles.

- El takeover del programa debe ir acompañado de remediación real, no solo gobierno.

- Se identificó la oportunidad de usar Unity como caso piloto para fortalecer capacidades de banking en México.

- Se reconoció alto riesgo de desalineación negocio-tecnología si no se define el North Star funcional.

- Se acordó evitar mensajes “amenazantes” y enfocarlos en aseguramiento del éxito.

Resumen detallado de la sesión – Planeación próximas 3 semanas (Coppel)

1. Contexto general y objetivo de la sesión

La sesión tuvo como objetivo alinear al equipo de Accenture sobre qué hacer en las próximas 3 semanas antes del takeover, considerando el contexto actual del programa Unity en Coppel/BanCoppel.

Desde el inicio se estableció que:

- El programa no parte de bases sólidas.

- Hay presión por “tomar control”, pero no es viable hacerlo solo con gobernanza si no se resuelven carencias estructurales.

- Estas 3 semanas deben usarse para ordenar, diagnosticar y preparar el camino, no para ejecutar todo.

2. Enfoque general acordado para las próximas 3 semanas

Se acordó que el foco del trabajo se divide en dos grandes bloques:

2.1 Gobernanza y modelo operativo (qué sí se puede cerrar en 3 semanas)

Incluye:

- Definir estructura del modelo operativo

- Definir estructura de gobernanza / PMO

- Aclarar:

  - Quién decide

  - Quién ejecuta

  - Quién asegura (assurance)

  - Quién asesora (advisory)

Este bloque sí debe quedar definido al cierre del periodo.

2.2 Fundacionales del programa (diagnóstico + plan, no ejecución completa)

Se reconoce que el programa carece de elementos fundacionales clave, entre ellos:

- Estrategias técnicas (integración, testing, migración, despliegue)

- Arquitectura (target, principios, NFRs)

- Transition to Run y readiness operativa

- Roadmap integral

- North Star claro de negocio y tecnología

En estas 3 semanas:

- No se van a completar todos estos elementos

- Sí se debe:

  - Diagnosticar nivel de madurez

  - Identificar brechas críticas

  - Definir qué es el mínimo indispensable para poder gobernar

  - Construir un plan de remediación realista

3. Distinción clave: Assurance vs Advisory

Uno de los puntos centrales de la conversación fue aclarar expectativas sobre el rol de Accenture:

3.1 Assurance

- Valida que:

  - Existan documentos

  - Se sigan procesos

  - Se cumplan mínimos formales

- Perfil más ligero

- No entra a definir soluciones

Ejemplo:

Verificar que exista una estrategia de testing, no diseñarla.

3.2 Advisory

- Apoya a definir:

  - Estrategias

  - Arquitecturas

  - Enfoques técnicos

- Requiere perfiles especializados

- Implica involucramiento profundo

Ejemplo:

Ayudar a definir estrategia de migración, testing, integración, DRP.

Conclusión clara del grupo:

Hoy el programa necesita mucho más advisory que assurance en varias dimensiones clave.

4. Problemas críticos identificados en el programa actual

4.1 Falta de North Star integrado

- No existe una visión end-to-end, cross-product y priorizada.

- La visión 2030 existe, pero:

  - Es vaga

  - No se traduce en journeys, productos y capacidades

- Las decisiones se toman:

  - Por plataforma

  - Por silos

  - Sin una lógica integrada de negocio

Esto genera:

- Confusión en tecnología

- Roadmaps inconsistentes

- Expectativas irreales del negocio

4.2 Debilidades severas en arquitectura

Se identificó que:

- No hay arquitectura empresarial sólida

- No hay mapeo claro:

  - Sistemas → capacidades

  - Legacy vs Unity

- Design Authority existe de forma pasiva:

  - Llega tarde

  - No influye realmente

Además:

- No hay NFRs bien definidos (seguridad, performance, picos, etc.)

- Arquitectura reacciona, no guía

4.3 Problemas en Integration, Testing y Transition to Run

Se mencionó explícitamente que:

- Integration:

  - No hay mapa claro de interfaces

  - No hay diseño consistente

- Testing:

  - Estrategias incompletas

  - Involucramiento tardío del futuro AMS

- Transition to Run / DRP:

  - Muy inmaduro

  - Falta planeación real de readiness

  - Equipos no están integrados en pruebas como deberían

4.4 Riesgos organizacionales y de personas

Se mencionó que:

- Hay alta fricción y desgaste en los equipos

- Existe riesgo real de:

  - Alta rotación

  - Pérdida de conocimiento

- Change Management no puede limitarse a training:

  - Se requiere cuidar moral, engagement y estabilidad

Se acordó que:

El change del programa (personas) es distinto al change de cada release.

5. Forma de trabajo acordada

5.1 No más solo reuniones: se necesitan workshops

Para muchos temas:

- Las reuniones informativas no son suficientes

- Se requieren workshops para:

  - Diagnosticar

  - Alinear criterios

  - Definir mínimos

Se discutió:

- Posible Unity Day

- Si no es viable, workshops específicos por tema

5.2 Estructura de trabajo en las 3 semanas

Para cada dimensión “fundacional” se propuso seguir el mismo esquema:

- ¿Cuál es el best practice / target?

- ¿Cuál es el mínimo indispensable para gobernar?

- ¿Dónde estamos hoy?

- ¿Cuál es la brecha?

- ¿Qué se puede remediar ya y qué va a fases posteriores?

6. Estructura de equipo Accenture (visión preliminar)

Se acordó que:

- El equipo no será estático

- Habrá dos capas:

  - Equipo core de gobernanza y transformación

  - Equipo advisory temporal, activado según brechas

Además:

- Al inicio puede requerirse un equipo más grande

- Conforme maduran fundaciones, el equipo debe “adelgazarse”

No se cerraron nombres, pero sí el modelo conceptual.

7. Alineaciones y siguientes pasos inmediatos

7.1 Trabajo interno Accenture

- Crear un template común para:

  - Evaluar fundacionales

  - Comparar niveles de madurez

- Cada responsable llenará su parte

- Todo se integrará en una vista única

7.2 Alineaciones con stakeholders

- Working session con Pavel:

  - Revisar enfoque de 3 semanas

  - Equipo requerido

  - Lógica de advisory vs assurance

- Sesión posterior con José Luis Navas:

  - Presentar plan sólido

  - Gestionar expectativas

  - Evitar percepción de improvisación

8. Mensaje clave que se debe transmitir al cliente

El mensaje acordado implícitamente es:

Accenture puede tomar la gobernanza del programa, pero el éxito depende de que el cliente se comprometa a cerrar las brechas fundacionales identificadas. Gobernar sin esos mínimos no asegura el éxito.

20.Abr.2026 - Gestión de Talento - Cynthia

Monday, April 20, 2026

4:07 PM

1. Información general de la reunión

- Fecha y hora: 20 de abril de 2026 (hora no completamente especificada)

- Título de la reunión: Aceleración Plan Director – Gobierno: Gestión de Talento

- Objetivo de la reunión:
Definir la estructura organizacional del programa Unity, alinear la gestión de talento (roles, dedicación y reporting) y establecer los siguientes pasos para formalizar la organización del programa.

- Participantes:

  - Alejandro Alonso Garcia Rodriguez

  - Pablo Madinaveitia

  - Cynthia Ramirez Mejia

  - Rodrigo Kennedy Ramirez

  - Jose Emiliano Palma Cornejo

  - Teresa Gonzalez Navarro

  - Daniel Gavino Uriarte

  - Karina Zepeda

  - Salomón Monroy

  - Joaquín Navajas

  - Santiago Ugalde

  - (Otros no especificados)

2. Resumen ejecutivo (breve)

- Se definió una estructura organizacional basada en 3 verticales principales.

- Se decidió no crear nuevas posiciones, sino reorganizar el talento existente.

- Existe una estructura previa que será transferida a la dirección de transformación (Pablo).

- Se identificó la necesidad urgente de clarificar dedicación real del equipo (full vs parcial).

- Se lanzará una encuesta para validar dedicación y participación en Unity.

- La transición administrativa formal ocurrirá en junio, pero la operación puede iniciar antes.

- Se detecta riesgo de desalineación entre estructura, roles técnicos y liderazgo real.

- Falta claridad en la interacción entre plataformas (Transact, Apolo, SmartVista).

- Se requiere definir mejor el modelo de relación con negocio (POs, stakeholders).

- Se acordó reforzar comunicación formal del equipo y estructura del programa.

3. Detalle de temas tratados

Tema 1: Definición de estructura organizacional (3 verticales)

- Descripción detallada:
Se confirmó una estructura basada en tres verticales principales:

  - Core Bancario

  - Operational Readiness y Datos

  - Soluciones de Banca de Consumo (con vacantes)
Enfoque:

  - Reorganizar estructura existente

  - No crear nuevas posiciones

- Stakeholders involucrados:

  - Cynthia Ramírez

  - Pablo Madinaveitia

Tema 2: Transferencia de estructura a Transformación

- Descripción detallada:
La estructura actual:

  - Fue definida antes de la llegada de Pablo

  - Será transferida a su organización
Consideración:

  - Pablo tendrá decisión final sobre ajustes

Tema 3: Roles clave y liderazgo técnico

- Descripción detallada:
Ejemplo crítico:

  - Sandra Figueroa:

    - Subdirectora

    - Líder técnica de Transact
Problema:

  - Posible conflicto entre rol jerárquico y técnico
Ejemplo adicional:

  - Interacción con líderes de otras plataformas (ej. Apolo)

Tema 4: Separación entre estructura y personas

- Descripción detallada:
Se estableció que:

  - Primero se define la estructura (cajas)

  - Luego se asignan personas
Riesgo:

  - Mezclar ambos puede generar inconsistencias

Tema 5: Modelo por tracks vs estructura organizacional

- Descripción detallada:
Se propuso:

  - Tracks por plataforma:

    - Apolo

    - SmartVista

    - Transact
Con:

  - Subdirecciones por track
Complemento:

  - Roles transversales (PMO, RMO)

Tema 6: Roles transversales (PMO / RMO)

- Descripción detallada:
Características:

  - No reportan directamente a Pablo (formalmente)

  - Tienen dependencia funcional
Problema:

  - Ambigüedad organizacional

Tema 7: Dedicación de recursos

- Descripción detallada:
Problema crítico:

  - No se conoce dedicación real del equipo
Solución:

  - Lanzar encuesta de dedicación

Tema 8: Encuesta de dedicación

- Descripción detallada:
Características:

  - Corta y enfocada en Unity

  - Objetivo:

    - Obtener % de dedicación

    - Identificar roles reales
Timeline:

  - Lanzamiento inmediato

  - Cierre: miércoles mediodía

Tema 9: Transición administrativa

- Descripción detallada:
Se acordó:

  - Formalización en sistema:

    - Junio
Pero:

  - Operación puede iniciar antes

Tema 10: Gestión de desempeño

- Descripción detallada:
Problema histórico:

  - Objetivos no alineados a Unity
Acción:

  - Alinear objetivos en ciclo de desempeño

Tema 11: Comunicación formal del equipo

- Descripción detallada:
Se identificó necesidad de:

  - Declarar formalmente equipo Unity

  - Comunicar estructura
Propuesta:

  - Evento tipo “Unity Day”

Tema 12: Relación con negocio

- Descripción detallada:
Problema:

  - Roles de negocio no estructurados
Ejemplo:

  - Product Owners
Acción:

  - Definir modelo de interacción

Tema 13: Inclusión de stakeholders de negocio

- Descripción detallada:
Participantes relevantes:

  - Diferentes áreas de negocio

  - No todos formalmente integrados
Problema:

  - Falta de estructura clara

Tema 14: Reporte de Program Managers (PMs)

- Descripción detallada:
Debate:

  - Reportar a gobierno (Tere) → imparcialidad

  - O mantenerse en estructura funcional
Estado:

  - Decisión pendiente con Brenda Pichardo

Tema 15: Coordinación y comunicación interna

- Descripción detallada:
Acción:

  - Crear grupo de comunicación (chat)
Problema:

  - Limitaciones técnicas (usuarios externos)

4. Acciones y próximos pasos

| Acción | Responsable | Stakeholders involucrados | Fecha compromiso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mapear roles vs personas en la estructura | Cynthia Ramírez | Pablo | Corto plazo | Pendiente |
| Lanzar encuesta de dedicación | Cynthia Ramírez | Equipo Unity | Inmediato | En progreso |
| Compartir directorio completo del proyecto | Daniel Gavino | Cynthia | Corto plazo | Pendiente |
| Enviar presentación de estructura organizacional | Cynthia Ramírez | Equipo | Corto plazo | Pendiente |
| Crear grupo de comunicación Unity | Rodrigo Kennedy | Equipo | Corto plazo | Pendiente |
| Definir modelo de relación con negocio | Equipo estrategia | Negocio | Corto plazo | Pendiente |
| Definir estructura de reporte de PMs | Rodrigo / Brenda | Dirección | Corto plazo | Pendiente |

5. Notas adicionales

- La estructura ya existe, pero no está formalizada ni alineada.

- El principal riesgo es:

  - Falta de claridad en roles y dedicación

- Se detecta tensión entre:

  - Estructura formal

  - Ejecución real

- La transición organizacional es crítica para el éxito del programa.

- Se requiere balance entre:

  - Rapidez de ejecución

  - Formalización organizacional

- El éxito dependerá de:

  - Claridad en estructura

  - Alineación con negocio

  - Dedicación real de recursos

23.Abr.2026 - Estructura de Negocio

Thursday, April 23, 2026

4:41 PM

Notas estructuradas de la conversación

1. Contexto y propósito de las sesiones

Las conversaciones giran alrededor de dos frentes conectados:

- Gobierno, negocio y PMOs de Unity: cómo están definidos los dueños, stakeholders, PMs, POs y áreas transversales que deben participar en cada producto/value stream.

- Recursos RMO de Unity: cómo debería quedar el modelo operativo, la línea nominal vs funcional de PMOs, y qué recursos dedicados hacen falta para que Unity no compita en desventaja con BAU y otras transformaciones.

2. Diagnóstico de fondo

El punto de partida del programa, según lo expuesto por Stefanie y el diagnóstico compartido por Rodrigo, es que el problema principal no es solo técnico, sino de:

- management,

- gobierno,

- ownership difuso,

- falta de involucramiento de negocio,

- y ausencia de responsables claros por área.

La hipótesis original era que gran parte de los problemas provenían de la gestión del programa y no solamente de la calidad de los desarrolladores. La conversación confirma que esa hipótesis sigue vigente.

3. Principal brecha detectada: no hay champions claros por área

Se explica que uno de los mayores problemas era que no existían champions/responsables claros por cada área del banco.

Como respuesta, se armó una matriz de responsables para identificar a quién acudir según el tema:

- riesgo,

- crédito,

- cobranza,

- onboarding,

- captación,

- productos,

- stakeholders de dirección,

- product owners,

- product managers,

- áreas transversales.

Esa matriz, según la conversación, aún debe actualizarse y formalizarse.

4. Modelo de negocio: value streams y ownership de producto

La sesión profundiza mucho en cómo está organizado negocio:

- Se entiende que el programa intenta seguir un esquema de value streams.

- El ejemplo más claro es onboarding, cuyo flujo abarca algo como:

  - atracción y perfilamiento,

  - alta,

  - dictaminación,

  - vinculación,

  - formalización,

  - activación.

Aquí se aclara un principio importante:

- El dueño del flujo/value stream no necesariamente cubre todos los impactos funcionales, operativos, regulatorios o de servicio.

- Los PMs, POs y subdirectores dueños del producto/P&L deben asegurar que todas las áreas impactadas estén involucradas.

- Aun así, también debe haber corresponsabilidad de las áreas transversales; no puede recaer todo en el PM o en el subdirector.

La discusión sugiere que hoy el esquema está parcialmente montado sobre el modelo de value streams, pero sin el nivel de formalización que exige una transformación.

5. Necesidad de involucrar áreas transversales de negocio

Uno de los mensajes más repetidos es que no basta con hablar con sistemas; deben participar también las áreas de negocio que operan el banco.

Se mencionan expresamente como críticas:

- Crédito

- Riesgos

- Cobranza

- Contabilidad

- Normatividad / legal

- KYC / PLD

- Marketing / canales digitales / gestión

La conversación insiste en que estas áreas deben entrar por diseño, no de forma opcional ni reactiva.

Ejemplos concretos que ilustran el problema

- Configuración de producto sin considerar cobranza
Se relata que en R2 se estaba configurando algo que “iba a poder usarse”, pero no estaba claro cómo se iba a cobrar.
El mensaje es: no puede existir el producto sin la vertical de cobranza.

- Impacto contable/regulatorio no anticipado
En el piloto Friends & Family de R2 se colocaron tarjetas/créditos y luego surgió un hallazgo: en la estimación por deterioro apareció un nuevo ID de producto sin que el área correspondiente hubiera sido alertada.
Esto evidencia que el impacto operativo-contable no se estaba revisando de forma estructurada.

- Información crediticia confidencial
Se recuerda que reglas como BC Score, SIC, Telcos, etc., usan información sensible/confidencial; por tanto, crédito negocio debe estar involucrado sí o sí.

6. Debate clave: ¿quién decide a qué áreas involucrar?

Aquí surge una tensión:

- Una postura dice: el PM o dueño del value stream debería tener facultad para involucrar a quien haga falta.

- La otra postura dice: en la práctica institucional eso no pasa así, porque hay líderes funcionales como Iván de la O que terminan decidiendo quién participa.

El consenso implícito es:

- Para temas críticos como crédito, riesgos y cobranza, la participación no debería depender del criterio puntual del PM.

- Esas áreas deberían estar declaradas de facto cuando el producto lo requiera.

7. Falta de un marco formal de impactos y requisitos

Otro hallazgo fuerte es que hoy mucho del conocimiento de impactos está “en la cabeza” de ciertas personas, no en un proceso formal.

Se plantea la necesidad de tener:

- un máster por value stream / ciclo de vida del producto,

- un checklist de áreas aplicables por producto/proyecto,

- y una lógica para validar, para cada requerimiento o funcionalidad:

  - quién tiene que opinar,

  - quién tiene que dar visto bueno,

  - qué impactos funcionales, regulatorios, operativos y de servicio genera.

La idea evoluciona hacia algo como:

- un mapa genérico por ciclo de vida,

- y luego un nivel más específico por producto, por ejemplo:

  - tarjeta de crédito,

  - préstamos,

  - captación,

  - onboarding,

  - etc.

8. Service readiness / transition to run: gran vacío actual

Este fue uno de los temas más importantes de la sesión.

Se distingue entre:

- transition to run operativo, y

- service readiness / readiness de negocio.

La preocupación es que hoy el programa piensa más en “entregar la plataforma” que en asegurar que el negocio esté listo para operarla y absorber sus impactos.

Se plantean preguntas como:

- ¿Quién prepara a operación para el nuevo flujo?

- ¿Quién asegura que sucursales, contact center o CAT sepan qué cambió?

- ¿Quién actualiza los procesos administrativos?

- ¿Quién revisa el efecto en cartera, deterioro, reservas, cobranza, reportes regulatorios?

- ¿Quién avisa a marketing o canales digitales para comunicar nuevas capacidades?

La conclusión de la conversación es muy clara:

Hace falta una figura por producto/value stream que sea responsable del readiness del negocio y de los impactos de transformación.

Y además se reconoce que esa figura hoy no existe.

9. Ecosistema tecnológico: Unity no vive aislado

Se discute que Unity oficialmente cubre ciertas plataformas, pero en la práctica depende de muchas otras piezas del ecosistema.

Se mencionan como dependencias relevantes:

- job de pagos / plataforma de cobranza

- CAT / contact center legacy

- futura sustitución por Salesforce / CRM

- Atlas

- transferencia de carteras

- otras iniciativas de transformación en paralelo

La idea central es:

- Unity no puede diseñarse solo alrededor de “sus 3 plataformas”.

- Necesita verse dentro de un ecosistema completo:

  - legado,

  - nuevas plataformas,

  - iniciativas paralelas,

  - dependencias técnicas,

  - dependencias operativas.

10. Priorización, backlog y releases: el modelo actual no convence

Se cuestiona cómo hoy negocio define los Rs (R2, R3, R4, etc.) y cómo se agrupan las funcionalidades.

Se observan varios problemas:

- negocio está definiendo grandes paquetes de liberación;

- los paquetes parecen demasiado grandes;

- se habló de 55 funcionalidades en R2, lo cual se percibe excesivo;

- la estrategia de despliegue no debería ser “todo el mismo día”;

- negocio está priorizando sin criterios suficientes;

- transformación compite contra BAU como si fueran comparables, cuando no lo son.

También aparece un ejemplo positivo:

- Ana Rosa Cruz / Ana Cruz* armó una vista integrada de despliegues progresivos para tarjeta de crédito / Apolo, y esa forma de trabajo se percibe más madura:

  - más progresiva,

  - más controlada,

  - más orientada a mitigación de riesgo.

11. Crítica al modelo de priorización actual

La conversación deja una crítica importante al esquema vigente:

- el portfolio manager le pide al negocio que priorice casi todo;

- pero negocio no tiene suficiente información ni criterios para comparar:

  - una mejora de día a día,

  - vs. una iniciativa de transformación,

  - vs. un cambio regulatorio,

  - vs. un reemplazo de core/plataforma.

Se dice explícitamente que hoy se están comparando “peras con manzanas”.

También se menciona el ejemplo de HSBC, donde existe una oficina especializada que actúa como enlace entre negocio y TI y lleva el peso del definition/requirements.

12. RMO / PMOs: modelo nominal vs funcional

La segunda sesión entra en el frente organizacional.

Se explica que hoy los PMs:

- nominalmente siguen bajo Brenda / RMO,

- pero funcionalmente deberían reportar a Teresa y a Pablo.

Se aclara que:

- Brenda se queda con la carga administrativa:

  - vacaciones,

  - evaluaciones,

  - presupuesto,

  - gestión nominal;

- funcionalmente, el servicio se presta al programa Unity.

El punto conflictivo es que Pablo preferiría que ese control esté más directamente con él.

13. Recursos dedicados que hacen falta para Unity

Se menciona que Unity necesita recursos realmente dedicados y no compartidos de manera difusa.

En la conversación se habla de seis personas 100% asignadas en total, entre ellas:

- PMO senior,

- PMO junior(es),

- un rol tipo RMO Unity,

- un rol de change,

- y otros apoyos dedicados al programa.

Estado comentado en la sesión:

- Fer Barbosa: avanzado/solventado

- Araceli / Celi: aparentemente ya considerada al 100%

- Rosa / Alma Rosa*: pendiente de confirmar persona/caja/nivel

- rol de Change: pendiente

- rol RMO Unity: identificado en necesidad; incluso Brenda menciona que ya tendría persona en mente

- el presupuesto de esos recursos sigue controlado por Brenda/estructura RMO

14. PMs transversales y habilitadores que no se ven en el organigrama principal

Brenda aclara algo muy relevante: además de la estructura visible de Unity, hay PMs que ya trabajan transversalmente en habilitadores y proyectos que impactan a Unity, por ejemplo:

- cobranzas,

- homologación de ambientes,

- arquitectura,

- certificaciones,

- transferencia de cartera,

- Atlas,

- otros proyectos de transformación.

Es decir, el problema no es solo conseguir PMs para Unity, sino entender que Unity ya compite con muchas otras iniciativas por recursos compartidos.

15. Cuellos de botella estructurales

La sesión de recursos remarca que, aunque Unity logre personas dedicadas en su capa PMO/RMO, seguirán existiendo cuellos de botella en áreas compartidas como:

- arquitectura,

- seguridad,

- homologación de ambientes,

- contrataciones,

- migración,

- skills muy específicos.

Se menciona el caso de Miguel Bucio como ejemplo de skill/persona compartida por múltiples iniciativas.

La idea de fondo es:

No basta con “pintar cajas”; hay que asegurar la capacidad real de ejecución en los habilitadores.

16. Crítica al modelo operativo vigente

Se discute que la transformación se ha tratado como si fuera solo otro “change” dentro del mismo modelo de value streams/BAU.

La conversación cuestiona eso y plantea que:

- BAU y transformación no deberían competir igual;

- la transformación necesita una capa propia;

- el programa debería tener copropiedad negocio + tecnología, no solo tecnología;

- el modelo anterior, con TI como owner dominante, “no funcionó”.

17. Acuerdos y siguientes pasos

Los siguientes pasos que quedan más claros son:

- Actualizar la matriz de stakeholders, PMs, POs y áreas transversales.

- Aterrizar dos tracks clave:

  - gestión de requisitos,

  - service readiness / readiness de negocio.

- Formalizar el mapa de impactos por producto/value stream.

- Revisar el modelo de priorización y releases.

- Ajustar la propuesta de staffing de Unity:

  - cajas,

  - seniorities,

  - línea nominal/funcional,

  - change,

  - RMO Unity.

- Listar las iniciativas de transformación paralelas que compiten con Unity.

- Revisar todo nuevamente en la siguiente sesión.

Listado de involucrados por track con su rol

Track 1. Gobierno de negocio, ownership y value streams

| Involucrado | Rol mencionado en la conversación | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Dojo | Facilitador principal; rol aparente de gobierno de negocio / custodio de la matriz | Centraliza el entendimiento de stakeholders e impactos |
| Stefanie | Directora / sponsor del diagnóstico | Impulsó la hipótesis de que el problema era de management/gobierno |
| Rodrigo | Participante del diagnóstico inicial | Compartió el diagnóstico previo |
| Miguel Esquivel | Dueño / business owner del value stream de onboarding | Es el caso más claro en la conversación |
| Arturo Valdivieso* | PM / responsable recurrente de productos o value streams | Aparece como referencia constante junto con Fernando |
| Fernando Rojas | PM / responsable recurrente de productos o value streams | Se le menciona como contraparte de Arturo |
| Sergio* | Stakeholder de dirección | En una parte aparece solo como “Sergio” |
| Sergio Orellano / Ellano* | Stakeholder/directivo de negocio | Puede ser la misma persona que “Sergio”; conviene validar |
| Miguel Castillo* | Responsable de producto o subdirección asociada | Rol exacto no queda 100% nítido |
| María de los Ángeles Jedra* | Product Owner | Asociada al track de Miguel Castillo |
| Carlos | Subdirector | Responsable de producto/ámbito bajo su equipo |
| Bruno | Integrante del equipo de Carlos | Rol fino no queda explicitado |
| Ana Muñiz | Responsable de producto/subdirección | Asociada a Rocío Romero |
| Rocío Romero | Product Manager | Asociada a Ana Muñiz |
| Rocío Bejarano* | Product Manager del Vale | Asociada a Miguel Castillo |
| Jonathan | Responsable de un frente/equipo | Rol fino no totalmente claro |
| Dante | Integrante del equipo de Jonathan | Rol fino no totalmente claro |
| Uriel | Responsable relacionado con Crédito Coppel | Mencionado como referente de ese frente |
| Luis Hill | Responsable de Coppel Pay | Asociado al track de Uriel |
| Lilian Torres | PM/manager de One Click | Se aclara que está fuera del scope actual de Unity |

Track 2. Crédito, riesgos, cobranza y otras áreas transversales de negocio

| Involucrado | Rol mencionado | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Mayira Quirós / Kiros* | Stakeholder de negocio de crédito / capacidad de pago | Debe participar en configuraciones de crédito |
| José Alberto | Referente de negocio en crédito/cobranza | Mencionado como contraparte que hoy no se está involucrando suficiente |
| Martín Moreno | Experto funcional en reglas BC Score (R2) | Se usó como referencia del conocimiento especializado requerido |
| Iván de la O | Líder que define/asigna a quién involucrar desde esas áreas | Figura clave en la práctica institucional |
| Miguel Esquivel | Owner del flujo que debe coordinar impactos | Reaparece por su rol en onboarding |
| Arturo Valdivieso* | PM que debería activar apoyos | Reaparece por su rol transversal |
| Fernando Rojas | PM que debería activar apoyos | Reaparece por su rol transversal |

Áreas citadas como obligatorias aunque no siempre con nombre propio:

- Riesgos

- Crédito negocio

- Cobranza

- Contabilidad

- KYC / PLD

- Normatividad / legal

- Marketing

- Canales digitales

- Gestión

Track 3. Requisitos, priorización y estrategia de despliegues

| Involucrado | Rol mencionado | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Dojo / equipo consultor | Quieren aterrizar el track de gestión de requisitos | Lo enlazan con service readiness |
| Ana Rosa Cruz / Ana Cruz* | PMO que armó una vista integrada de roadmap y despliegues | Se cita como ejemplo positivo de liberaciones progresivas |
| Stefanie | Referencia crítica sobre cómo hoy se agrupan y despliegan funcionalidades | Cuestiona la rigidez/big-bang |
| Portfolio Manager (sin nombre en la transcripción) | Hoy pide priorización a negocio | Se percibe que no tiene criterios suficientes |
| PMs / POs de negocio | Hoy definen Rs o paquetes de liberación | Pero sin un marco suficientemente sólido |

Track 4. Service readiness / transition to run

| Involucrado | Rol mencionado | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Product Managers y Product Owners | Hoy deberían pedir la información y coordinar readiness | Pero se reconoce que es demasiado para ellos sin soporte formal |
| Subdirectores dueños del P&L | Responsables finales del producto | Deben asegurar que las áreas impactadas estén involucradas |
| Dojo | Custodio del cuestionamiento sobre impactos y readiness | Empuja la necesidad de formalizarlo |
| Miguel Esquivel | Owner del flujo de onboarding | Caso usado para ejemplificar la necesidad de readiness |
| Arturo Valdivieso* | PM/owner recurrente | Debe coordinar dependencias del producto |
| Fernando Rojas | PM/owner recurrente | Debe coordinar dependencias del producto |
| Octavio / equipo de Run* | Receptor operativo del transition to run | El nombre aparece incompleto, pero sí se menciona la función |
| Juan Manuel | Referente en la conversación sobre conectividad futura / apertura a nuevas plataformas | Relacionado con el diseño hacia lo “nuevo” |

Track 5. RMO, PMOs y recursos dedicados de Unity

| Involucrado | Rol mencionado | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Brenda Abril Pichardo Ramírez | Responsable nominal de PMs/RMO y del presupuesto | Figura central del frente de recursos |
| Pablo Marina | Director del frente de transformación/Unity | Busca control funcional fuerte y posiblemente nominal |
| Teresa / Tere | Líder funcional de gobierno hacia quien deberían reportar PMs | Traída para reforzar gobierno |
| Fer Barbosa | PMO senior / relevo de vacante de Brenda | Recurso ya muy avanzado |
| Araceli / Celi* | Recurso 100% contemplado | Mencionada como ya cubierta |
| Rosa / Alma Rosa* | Perfil senior pendiente de confirmar/cajar | Hay historia previa sobre su posible permanencia |
| Marseille / Marcel* | Subdirectora en transición a desarrollo de cobranza | Participa en el ajuste de cajas/estructura |
| Cintia | Soporte en detalle fino de estructura/cajas | Se le reconoce conocimiento fino del tema |
| Alondra* | Gerente / apoyo en capacitación y otros frentes | No sustituye el rol formal de change |
| Juan* | Mantiene control/autorización del presupuesto | Se insiste en que el presupuesto no se suelta |
| Joaquín Navajas Helguero | Participante del frente de recursos/estructura | Interviene en la sesión RMO |
| Rodrigo / Emiliana | Referencia de esquema nominal vs funcional | Usados como ejemplo de modelo parecido |

Track 6. Habilitadores, dependencias y transversales tecnológicas

| Involucrado | Rol mencionado | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Alondra Basidas / Cárdenas* | PM/gerente de habilitadores o temas transversales | La transcripción mezcla apellidos; conviene validar |
| David Estrada | PM ligado a cobranzas / transferencia de cartera / frentes relacionados | Figura de nexo transversal |
| Aarón Villa | PM transversal | Aparece como apoyo en estos proyectos |
| Miguel Bucio | Skill/persona crítica compartida | Se usa como ejemplo de cuello de botella |
| Arcadio* | Referente de arquitectura / aprobaciones / contratación | Otro cuello de botella mencionado |
| Cristian Sasueta | Vinculado a decisiones/estructura y migración | Se le consulta junto con Juan Manuel |
| Sandra Figueroa | Hoy Transact Lead y además líder técnico | Se comenta que deberían separar esos roles |
| José Luis* | Relacionado con cartera-crédito-cobranza / transferencia | Mencionado como contraparte inicial |
| Rosa Ramírez / Rosa Margarita* | Dirección de Modelo de Productos | Responsable del modelo de agilidad/value streams |
| JJ | Referente del modelo anterior dominado por TI | Se usa como ejemplo de decisiones de negocio tomadas desde tecnología |

Iniciativas/dependencias citadas en este track:

- Atlas

- Transferencia de carteras

- job de pagos / cobranza

- CAT legacy

- reemplazo por Salesforce / CRM

- Ares

- otras iniciativas de transformación paralelas

Lectura adicional por dominio/producto, cuando la transcripción sí lo permite

Onboarding

- Miguel Esquivel: business owner / dueño del value stream

- Arturo Valdivieso* y Fernando Rojas: PMs/referentes recurrentes

- Sergio*: stakeholder de dirección

- Lilian Torres: One Click, fuera de scope actual

- Dependencias funcionales: marketing, canales digitales, KYC, riesgos, normatividad

Crédito / capacidad de pago / scoring

- Mayira Quirós*: stakeholder negocio crédito

- José Alberto: contraparte negocio crédito/cobranza

- Martín Moreno: experto BC Score en R2

- Iván de la O: asignación de apoyos

- Dependencias: riesgos, SIC, BC Score, Telcos, contabilidad, CNBV/Banxico

Coppel / Coppel Pay

- Uriel: referente del frente

- Luis Hill: Coppel Pay

Vale

- Miguel Castillo*: referente del frente

- Rocío Bejarano*: PM del Vale

- María de los Ángeles Jedra*: PO asociada en la matriz

Conclusión ejecutiva

La conversación deja tres mensajes principales:

- El problema de Unity es de gobierno y ownership end-to-end, no solo de tecnología.

- Faltan dos capacidades formales que hoy están difusas:

  - gestión de requisitos con control de impactos,

  - service readiness / readiness de negocio.

- Unity necesita recursos dedicados y un modelo operativo propio, porque hoy compite con BAU y con otras transformaciones por personas, decisiones y habilitadores compartidos.