Minuta Detallada de Reunión

Título de la Reunión: Alineación dependencias de Legado
Fecha: 23 de abril de 2026
Asistentes: Lukasz Pietrzyk, Pablo Madinaveitia Sanchez, Mario Octavio Vazquez Garcia, Daniela Morales Beckmann, Pablo Lorenzo Diaz, Santiago Ugalde Nuñez, Raul Ruiz Pereda, y participantes identificados como SALA API N3, CDMX. y VC-Merida-City32-ChichenItza.-----

Objetivo de la Reunión

La sesión se centró en analizar la arquitectura empresarial heredada (Legacy) para:

- Identificar puntos focales que puedan proporcionar información sobre el inventario de interfaces.

- Recopilar la documentación funcional del sistema PISA.

- Identificar puntos de contacto que ayuden a identificar dependencias críticas con impacto en el roadmap de Unity

-----Temas Clave Discutidos

1. Arquitectura Legacy y Contacto Centralizado

- Necesidad del Equipo Unity: se requiere una visión clara de la arquitectura heredada para poder desarrollar una hoja de ruta e identificar interfaces necesarias.

- Dificultad Principal: Se confirmó que la principal dificultad radica en la falta de un punto de contacto centralizado que posea el control global de todo el sistema Legacy.

- Componentes a Revisar: Componentes como Smart Vista, BPC, e Interact (como host de transacciones/pagos) deberían tener un decomiso con el tiempo. El componente más complejo identificado es Informix, el cual requiere un barrido para habilitar nuevas funcionalidades, como la migración de la administración de tarjetas.

2. Inventario y Conexión de Interfaces (APIs)

- APIs Existentes: El equipo Legacy mencionó que el equipo de habilitadores ya ha desarrollado entre 600 y 700 APIs para conectar con diferentes canales y sistemas.

- Brechas en Capacidades: Es fundamental revisar si las nuevas soluciones de Unity cubren todas las capacidades del sistema heredado PISA para evitar mantener soluciones duplicadas o desarrollar nuevas soluciones en microservicios.

- Sugerencias para Obtener Información:

  - Se debe buscar el listado de interfaces contactando a Juan Andrés, Luis Barragán, u Óscar Melo.

  - Contactar a José y Leonardo (encargados de Smart Vista y Apolo) y Sandra (para Transact) puede proveer información sobre el funcionamiento de las conexiones y los servicios que serán sustituidos.

  - Una fuente eficiente de arquitecturas de referencia y componentes a migrar son los expedientes entregados a la autoridad bancaria (CNBV) para Transact, Smart Vista y Apolo.

3. Documentación Funcional de PISA y Roadmap Integral

- Alcance Funcional de PISA: Se requiere documentar el alcance funcional de PISA, incluyendo sus customizaciones, para reflejar su cobertura en el diagrama de arquitectura. Esto se logrará a través de entrevistas con los subdirectores de desarrollo y operaciones.

- Roadmap : El equipo Accenture está desarrollando un roadmap integral a tres años para Transact, Smart Vista y Apolo.

- Dependencias Críticas: El objetivo de la visión Legacy en el roadmap es identificar las dependencias críticas con Unity que puedan impactar las fechas de entrega de los tres frentes target

4. Metodología de Definición de Requerimientos

- Necesidad de Análisis: Se solicitó analizar la metodología de definición de requerimientos del Legacy (procesos, templates y formatos) para entender cómo se transforman en historias de usuario.

- Proceso Actual: La gestión de la demanda se realiza a través de portfolio managers que priorizan los requerimientos en tableros. El proceso formal incluye la generación de un Documento de Definición (DEF) antes de derivar en historias de usuario.

- Punto Focal: Se sugirió contactar a Itel Vargas, Portfolio Manager, como contacto clave para entender el proceso formal ("el deber ser").

- Información Adicional: Octavio se comprometió a compartir una evaluación de madurez de procesos de desarrollo realizada durante el takeover.

-----Acciones

- Coordinación de Agendas: Octavio notificará a Angi para que actúe como punto focal de Daniela Morales Beckmann y ayude a coordinar agendas para las sesiones de trabajo.

- Contacto para Interfaces (APIs): Equipo Accenture contactará a José Jaime, Óscar, Luis (Luis Barragán) o Juan Andrés para solicitar y analizar el inventario de APIs.

- Documentación de Referencia: Equipo Accenture Solicitará a Brenda Pichardo  los expedientes entregados a la comisión bancaria (CNBV) para obtener las arquitecturas de referencia de Transact, Smart Vista y Apolo.

- Evaluación de Procesos: Octavio compartirá el documento de evaluación de nivel de madurez de procesos.