Minuta Detallada - Alineación Semanal - SmartVista

Fecha de la Reunión: 23 de abril de 2026
Asunto: Alineación Semanal - SmartVista
Asistentes: Pablo Lorenzo Diaz, Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca, Sergio Arellano Payan, Leonardo Hernandez Moreno, Daniela Morales Beckmann, Ana Rosa Cruz Lopez, y alguien en SALA API N3, CDMX.
Contexto General: La sesión se realizó como parte de la semana 4 de aceleración del plan director de seis semanas, con el objetivo de diagnosticar y remediar temas críticos fundacionales. Se acordó iterar la construcción del roadmap integral solicitado por Juan Manuel, dependiendo de las dependencias críticas y la información disponible, así como centrarse en el inventario de integraciones y el mapeo de capacidades de arquitectura funcional vs marco de referencia

Alcance y Tarjeta de Débito (TD)

- El roadmap actual de Smart Vista se enfoca únicamente en Tarjetas de Crédito (TDC), y la Tarjeta de Débito (TD) no está en su alcance.

- Sergio Arellano Payan y Ana Rosa Cruz Lopez confirmaron que el equipo técnico está concentrado en TDC.

- La TD para Smart Vista está planeada tentativamente para el primer Q de 2027, según las expectativas de negocio.

- Ana Rosa aclaró que la TD no está formalmente en el backlog, no tiene riesgos ni dependencias asociadas, y requiere la formalización del requerimiento con Sergio del Valle.

- Leonardo Hernandez Moreno señaló que la TD es parte del plan N4 del equipo Apolo y el plan director, y está asociada con la parte de transacción, pero no forma parte de Smart Vista.

- Lukasz Pietrzyk enfatizó la necesidad de obtener una visión integral, aun cuando la solicitud de TD para Smart Vista aún no ha sido procesada.

Alineación y Seguimiento del Roadmap

- Se acordó una sesión de 30 minutos mañana (de 12:30 a 1:00 PM) entre Ana Rosa Cruz Lopez, Pablo Lorenzo y Daniela, . para alinear el estado y revisar el roadmap integral que se está construyendo.

2. Revisión del Listado de Interfaces (Silo 2)

Inventario Existente

- Se buscó un inventario oficial de interfaces de Smart Vista/TDC que detallara los sistemas de origen y destino.

- Ana Rosa confirmó que este inventario solo existe para los releases R2 y R3, pero no para R4.

- Leonardo Hernandez Moreno y Ana Rosa coincidieron en que no existe un inventario común de todas las interfaces.

- Se requerirá la colaboración del equipo de arquitectura para mapear la constitución de Unity y su relación con el sistema legado, ya que las interfaces se definen a través de la interacción puntual con este último.

Punto de Contacto

- El contacto para solicitar la información de las interfaces de R2 y R3 es Juan Andrés Morín, Director de Habilitadores, específicamente en la vertical de ambientes.

3. Arquitectura de TI y Mapeo de Capacidades (Silo 3)

Diagrama Empresarial de Referencia

- El equipo (Ana Rosa Cruz Lopez y Leonardo Hernandez Moreno) está familiarizado con el modelo de capacidades funcionales de arquitectura a nivel de presentación, pero indicaron que la implementación "en vivo" es otra conversación.

- Se confirmó que la construcción del diagrama empresarial de referencia y el mapeo de capacidades funcionales de arquitectura aún no han comenzado formalmente para Smart Vista.

Brechas y Siguiente Paso

- Lukasz Pietrzyk indicó que es necesario refrescar este tema con el equipo de arquitectura y líderes técnicos para identificar posibles brechas.

- Se necesita planificar una reunión de seguimiento con el equipo de arquitectura y líderes técnicos para iniciar el ejercicio de mapeo de capacidades empresariales.

-----Próximos Pasos

- Alinear Roadmap: Ana Rosa Cruz Lopez y Pablo Lorenzo realizarán una sesión de 30 minutos mañana (12:30 a 1:00 PM) para alinear el estado y la construcción del roadmap integral.

- Compartir Inventario (R2 y R3): Pablo Lorenzo contactará a Juan Andrés Morín para solicitar la información de las interfaces R2 y R3.

- Planificar Mapeo de Capacidades: Pablo Lorenzo y Daniela planificarán una reunión con el equipo de arquitectura y líderes técnicos para iniciar el mapeo de capacidades empresariales. Ana Rosa y Leo Hernandez confirmarán los nombres de los asistentes del equipo de Arquitectura de Bancoppel