24.Mar.26 Almaguer

Tuesday, March 24, 2026

1:20 PM

Alfredo (Garcia):

- Integraciones y migración

  - Destaca la importancia de crear microservicios y APIs en vez de seguir usando SPLs para integrarse con el core actual, señalando que la integración con el core es uno de los grandes problemas por la complejidad de los SPLs.

  - Propone que el plan de migración debe ser un tópico visible en el roadmap, ya que el objetivo es habilitar nuevas plataformas y decomisar los sistemas legados.

  - Solicita que integración y migración sean claramente visibles y priorizadas en el roadmap.

Alberto (Gonzalez Almaguer):

- Estructura de equipos y operación

  - Explica que hay dos equipos en tecnología: uno de transformación y otro de sistemas que opera los sistemas legados, los cuales soportan gran parte del banco.

  - Detalla que el equipo de transformación busca liberarse de la operación para avanzar en el roadmap, y que la operación debe ser tomada por el equipo de sistemas o servicios administrados. La problemática concreta es el R1, Transact con el Préstamo simple empresarial que no ha sido tomado por el equipo operativo.

  - Menciona contratos con empresas externas para administración de infraestructura, como IMS, y la necesidad de ver cómo absorber esa operación.

- Sistemas legados y dependencias

  - Enumera cuatro grupos de aplicaciones: Transac (T-), Mar Vista (BPC, core de tarjetas), onboarding digital (Apolo), e interfaces para conectar nube y core, con dependencias como aclaraciones, prevención de fraudes, contabilidad y registro.

  - Explica que la base de datos Informix es muy grande y contiene registros de clientes y créditos, y que la migración de datos es clave para eliminar dependencias del sistema legado.

  - Señala que la lógica de negocio vive en los SPLs (aprox. 12,000), y que uno de los desafíos es decomisar equipos e infraestructura propia, migrando todo a la nube.

  - Comenta que el objetivo a mediano plazo es prescindir de centros de cómputo propios, aplicando esto también al banco.

- Migración y retos técnicos

  - Ejemplifica con la app del banco (12 millones de clientes), donde el objetivo era migrar el 25% a nube, pero solo se ha logrado entre 5-10% por dependencias de bases de datos en tierra (Informix, MongoDB).

  - Explica que la latencia impide avanzar en la migración, y que la migración de MongoDB a Atlas en nube es un primer paso, pero la dependencia de Informix sigue limitando el avance.

  - Detalla que el proyecto de migración está en marcha, con fases como migrar OpenShift a ROSA y MongoDB a nube, pero aún falta definir cómo reemplazar Informix para que no se baje a tierra.

  - Menciona que la información histórica podría quedarse en tierra, mientras que la de clientes y saldos se migraría, aunque la estrategia aún no está definida.

- Contratos y costos de nube

  - Explica que los contratos de AWS son variables según consumo, pero hay topes y a veces se paga más de lo presupuestado por despliegue de equipos.

  - Confirma que el presupuesto se ha incrementado respecto al gasto real, ejemplificando con cifras aproximadas.

- Conocimiento y documentación

  - Indica que el banco conserva mucho conocimiento sobre el sistema legado, aunque ha habido rotación de personal; estima que entre 80-90% del conocimiento está con gerentes y coordinadores.

  - Señala que hay documentación, pero mucha lógica de negocio está en los SPLs y también se ha transferido conocimiento al equipo de operación.

- Disponibilidad y agenda

  - Propone buscar otro espacio para reunión, sugiere horarios y confirma flexibilidad para continuar la conversación sobre infraestructura y operación.

  - Reitera que su enfoque principal es infraestructura IMS, pero tiene identificado quién desarrolla y puede aportar en otros temas.

  - Explica la división de equipos y la necesidad de entregar la operación para que el equipo de transformación pueda avanzar.

Fecha y hora:

- 24 de Marzo de 2026 de 13:00 a 13:35

Participantes BCP:

- N/A

Participantes ACN:

- Alberto Almaguer

- Alfredo García

- Salomon Monroy

- Pablo Lorenzo Diaz

- Lukasz Pietrzyk

- Joaquin Pichardo

- Alejandro Alonso

- Joaquin Navajas Helguero

- Omar Patron

24.Mar.26 Tere Gonzalez

Tuesday, March 24, 2026

8:02 PM

Minuta de reunión

Tema: revisión táctica, levantamiento de información (RFI), gobierno, arquitectura y organización del programa Unity

Duración aproximada: 01:12:30

1. Objetivo de la sesión

La sesión tuvo tres propósitos principales:

- Resolver temas tácticos inmediatos, sobre todo relacionados con Gmail/accesos, tickets y agenda de sesiones.

- Recorrer el RFI para identificar qué información/documentación sí existe, cuál está parcial, cuál no existe todavía y quién es el mejor responsable por cada frente.

- Alinear la estructura de gobierno, mapa de stakeholders y frentes de trabajo del proyecto de aceleración, incluyendo los tracks de Transact, Apolo, Smart Vista e Integración/Datos.

2. Resumen ejecutivo

Se acordó que el RFI se trabajará de forma pragmática: si un documento no existe, eso también se considera un hallazgo valioso. Durante la conversación quedó claro que parte importante de la documentación está dispersa, otra parte vive en presentaciones o en Drive, y varios artefactos todavía están en construcción, especialmente en los temas de modelo operativo, migración, plan transversal, riesgos y soporte.

En lo táctico, se avanzó sobre los tickets y accesos de Gmail, se revisó la agenda de sesiones de mañana, y se acordó que varias entrevistas —especialmente las de arquitectura— deben intentar agendarse por la mañana. También se confirmó que el diagnóstico diseñado por Rodrigo servirá como insumo para enfocar mejor acciones pendientes.

En lo estructural, se identificaron responsables por documento y por tema, se clarificó parcialmente el mapa de stakeholders y se observó una necesidad relevante: el gobierno del proyecto debe tener una contraparte clara de negocio, no solo de delivery/tecnología.

4. Desarrollo detallado por tema

4.3 Diagnóstico de UNITY Rodrigo Kennedy

Se confirmó que hay una sesión para revisar el resultado del diagnóstico realizado. El diagnóstico no fue solo de change management; tuvo alcance más amplio y cubrió temas de:

- gestión,

- talento,

- roles,

- experiencia de las personas dentro del programa,

- y situación general del programa.

Se dijo explícitamente que Rodrigo diseñó el instrumento. El valor esperado de esa sesión es que sirva para nutrir acciones y ayudar a enfocar mejor lo que sigue pendiente, incluyendo temas ligados a otros equipos, entre ellos los de Chile.

4.5 Gestión de entrevistas y contactos

Se comentó que la mayoría de las personas ya fueron avisadas de que serán buscadas o contactadas. Para las que falten, se propuso escribirles directamente.

Se pidió que las entrevistas de arquitectura se busquen idealmente por la mañana. Se mencionaron como nombres relevantes en ese frente:

- Angélica Tolosa

- Arcadio

- Leonardo

- María Mercedes

En el caso de Angélica Tolosa, se comentó que ya existe un contacto directo/teléfono, por lo que se puede buscar de forma más ágil.

4.6 Espacios de gobierno / SteerCos

Se indicó que se pidieron espacios a Liz, quien ya estaba montando reuniones con la gente identificada hasta ese momento. También se mencionó que se querían dejar armados dos SteerCos:

- uno antes de la sesión del consejo, y

- otro al final del proyecto,

para asegurar visibilidad con stakeholders clave.

Se corrigió también el apellido de Arturo Valdivieso.

5. Revisión detallada del RFI

5.1 Bloque A: Gobierno del programa

| Tema / documento | Estatus según la sesión | Responsable o fuente identificada | Comentario / siguiente paso |
| --- | --- | --- | --- |
| Marco/estructura actual del programa | Existe | Dojo | Se actualizó en diciembre del año anterior. Se mencionó referencia en slides 20, 21 y 22. |
| Matriz RACI / RASCI | En construcción | Rodrigo Kennedy | Rodrigo la empezó a armar; puede cambiar porque Juan quiere proponer otro modelo de gestión. Revisarlo con Rodrigo. |
| Derechos de decisión por nivel | Probablemente en el mismo frente del modelo de gestión | Rodrigo Kennedy | Validarlo junto con RACI/modelo operativo. |
| Foros de gobierno (calendario, actas, minutas) | Existe | Dojo | Se mencionó que se tienen minutas al menos de los foros más importantes. |
| Decision log / action log | Existe | Dojo | Se entendió que está dentro del mismo paquete/minuta del foro. |
| Histórico de foros/presentaciones | Existe | Dojo | Hay un link con histórico de varias semanas. |
| Ceremonias y rutinas (weekly/daily) | Existe operativamente | Dojo | Hay weeklys y al menos dos dailies, según track/etapa. Se explicará más por conversación que como documento formal. |
| Organigrama / organización del programa | Existe | Dojo | Se mencionó que ya se compartió el organigrama del programa. |
| Charters / definición de workstreams | Parcialmente documentado | Equipo / plan director | Se comentó que esto vive en el plan director y en la organización del programa. |
| Plan director | Existe como borrador | Equipo / Dojo / Juan | El documento actual está “hecho en AI” y cambiará antes del consejo; se actualizará manualmente. |
| Paquete de reportes / seguimiento por workstream | Existe parcialmente | Cárdenas | Hay un reporte diario por mail. Se debe revisar qué tanto sirve. |
| Dashboards / KPIs / templates / herramientas | Parcial | Ana Rosa Cruz / Ana Cruz | Hoy solo hay algo claro para tarjeta de crédito; el resto está más en planeación. |

5.2 Bloque B: Estrategia, arquitectura, migración y producto

| Tema / documento | Estatus según la sesión | Responsable o fuente identificada | Comentario / siguiente paso |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan estratégico / alineación 2030 | Existe | Ya compartido parcialmente; Cristóbal para la estrategia “pura” | Se dijo que ya se mandó un documento de alineación, pero la estrategia base habría que pedirla a Cristóbal. |
| Portafolio de iniciativas tecnológicas | Existe, pero es muy amplio | Dojo | Se comentó que hay alrededor de 100 iniciativas de grupo y unas 10 de seguridad; se recomienda acotar a las que tienen dependencia con el programa. |
| Dependencias relevantes / roadmap | Existe | Dojo + Rodrigo Kennedy | Se mencionó la referencia al slide 11 del plan director como base para dependencias. |
| Detalle de iniciativas clave (p. ej., hub de pagos, Golden Record/Atlas) | Disponible, pero probablemente mejor por entrevista | Dojo + Rodrigo Kennedy | El detalle puede explicarse mejor en una sesión específica. |
| Documentación funcional y técnica por producto | Parcial y distribuida | Sergio Arellano (tarjeta de crédito), Arturo Valdivieso (onboarding), Dante León (préstamos), Rocío Romero (frente exacto por confirmar) | Se prefirió pedirlo a los managers/product owners por producto. |
| Arquitectura de referencia / target architecture | Existe | Brenda | Se comentó que estos entregables los hicieron proveedores y que Brenda los resguarda. |
| Entrevista técnica de arquitectura | Pendiente | Miguel Bucio | Se identificó como interlocutor importante para hablar. |
| Estrategia de integración / APIs | Por confirmar, pero con dueño identificado | Alondra (la de integración, no la de cambio) | Se aclaró que hay dos Alondras y que no deben confundirse. |
| Arquitectura de datos | Por confirmar | Arcadio Delgado | Se propuso hablar con Arcadio para este frente. |
| Inventario de componentes core / no core | Parcial | Joaquín (parcial), Leonardo Hernández (Apolo), José Jaimes/JJ (Smart Vista), Sandra Figueroa (Transact, probable), AMS IMS / legados | Joaquín confirmó que sí tienen una versión parcial para Apolo y Smart Vista por el takeover de AMS IMS. Incluye parte de APIs y microservicios, pero no cubre todo, y no hay prácticamente nada de Transact ni de legados. |
| Backlog de plataformas core | Parcial | Sergio Arellano (TC), Leo/JJ para Apolo/Smart Vista | Se dijo que en tarjeta sí se ha visto backlog. Para Apolo probablemente existe. Para Transact aún no, porque todavía no está aprobado. |
| Roadmap por track/producto | Existe, pero todavía inmaduro | Equipo / product owners / Leo / Sandra | Se mencionó que el plan director actual es todavía un cascarón y se irá cerrando en estas semanas. |
| Estrategia de migración | Existe o debería existir en una sola mano | Cristian [apellido por confirmar]; reemplaza a Caroline Su | Cristian está llevando la parte de migración mientras Caroline está en maternity leave. Se pidió sesión con él. |
| Critical path / análisis de camino / decommission | Relacionado con migración | Cristian [apellido por confirmar] | Se entendió que este paquete cae con el mismo responsable de migración. |
| Riesgos / supuestos / issues / plan de trabajo transversal | No existe consolidado transversal | Ana Rosa Cruz para Smart Vista/Apolo/TC; otros frentes no claros | Se dijo explícitamente que no hay un modelo transversal todavía. Transact sigue en planeación. |
| Herramientas de gestión del trabajo | Muy disparejo | Varios | Se comentó que tarjeta sí usa algo como Jira, pero el resto está mucho más disperso y muchas cosas viven en Drive. |
| Gestión del cambio | Dueño identificado | Alondra (cambio) | Ya está en radar y/o agenda. |
| Lecciones aprendidas de cambios previos | Probablemente no existe documentado | Alondra (a validar) | Se sugirió preguntarlo, pero la percepción fue que no hay algo formal. |
| Adopción al cambio | Dueño identificado | Alondra (cambio) | Revisar en sesión correspondiente. |
| Plan de comunicación / identidad del proyecto | Dueño identificado | Alondra (cambio) | Igual que lo anterior. |
| Business case de Unity | Existe una versión, no validada por Finanzas | Juan | Juan llegó con un business case a una sesión con Carlos; se dijo que aún no está validado por Finanzas. |
| Modelo financiero / escenarios / retrasos / costos | No validado | Juan + Finanzas | Revisar trazabilidad y validación de supuestos. |
| Estrategia de deployment | Ligada a migración | Cristian [apellido por confirmar] | Tratarlo dentro del mismo frente de migración. |
| Plan de transición / modelo de soporte | Sin dueño transversal claro | Brenda y equipo | Se acordó revisar con Brenda quién debería tener esto y qué sí existe realmente. |

6. Alineación del mapa de stakeholders y gobierno del proyecto de aceleración

Aquí hubo una conversación importante sobre cómo se está estructurando el propio proyecto de aceleración y quién debe quedar en qué frente.

6.1 Liderazgo / delivery principal

Se mencionó que, por el lado de delivery del proyecto, hoy aparecen principalmente:

- Salomón Monroy

- Juan Manuel Fernández

- y eventualmente también Pablo

6.2 Necesidad de contraparte de negocio

Se dijo explícitamente que sería deseable que el proyecto no tenga vistos buenos solo desde delivery o tecnología, sino también desde negocio. El nombre propuesto fue:

- Sergio del Valle

La idea fue bien recibida y quedó como ajuste deseable al esquema.

6.3 Workstream de gobierno

Para el frente de gobierno se comentó una configuración aproximada con:

- Tere Gonzalez

- apoyo de Joaquín y Omar

- más personas del lado cliente como Rosa, Brenda, Cintia Ramírez y María Mercedes

6.4 Workstream de estrategia / arquitectura

Para estrategia se dijo que deberían quedar involucrados:

- Luis Barragan

- Miguel Bucio

- Pablo

- Lucas

y que Luis Barraján podría ser la mejor contraparte para Pablo y Lucas por afinidad de lenguaje/tema técnico.

También se dijo que, a nivel de decisiones grandes de estrategia TI, Pablo tendría que estar necesariamente involucrado.

6.5 Tracks y frentes técnicos / de negocio

Se confirmó que la estructura baja se está viendo por tracks:

- Transact

- Apolo

- Smart Vista

- Integración / Datos

Además, se habló de stakeholders transversales o de negocio como:

- Cristóbal

- Sergio

- y eventualmente Stefanie más adelante

6.6 Aclaraciones de roles

Quedaron varias precisiones importantes:

- Hay dos Alondras: una está en cambio/comunicación y otra en integración/APIs.

- Sandra y Leo se describen como líderes técnicos del proyecto.

- Para Transact, el frente de negocio que se quiere dejar como responsable único es Berenice Aguilar, aunque existan otros product owners alrededor.

- Se pidió que el bloque de Integración se nombre explícitamente como “Integración / Datos”.

- También se sugirió subir o incorporar al mapa de soporte ampliado a:

  - Iván de la O

  - David

  - y Cristian (migración)

6.7 Gobernanza operativa

Se mencionó que estos foros no se están inventando desde cero: ya existen espacios de gobierno. La idea no es duplicarlos, sino alinearlos y aprovecharlos mejor.

Se habló de dos niveles:

- un nivel de leadership con la capa más alta de stakeholders, y

- un weekly con todas las personas “dentro de la caja”, aunque sean muchas.

Se acordó retomar esto en la sesión de mañana para dejarlo mejor amarrado.

7. Principales acuerdos y definiciones de la sesión

- La inexistencia de documentación también cuenta como hallazgo. No se forzará a “inventar” documentos que no existen.

- El frente de Gmail/accesos seguirá avanzando en cuanto se compartan NDAs y carta responsiva firmada.

- Las entrevistas de arquitectura se buscarán preferentemente por la mañana.

- El diagnóstico de Rodrigo se usará como insumo real para enfocar acciones pendientes.

- El plan director actual es solo un borrador y debe actualizarse manualmente antes del consejo.

- El modelo operativo y la RACI/RASCI siguen en definición; Rodrigo Kennedy es la referencia principal para ese frente.

- La documentación técnica/funcional debe pedirse por producto, no como un solo paquete genérico.

- La estrategia de migración debe concentrarse con Christian mientras Caroline Su está fuera.

- La gestión del cambio, adopción y comunicación recaen en Alondra (cambio).

- El gobierno del proyecto debe fortalecerse con una contraparte de negocio, idealmente Sergio del Valle.

- El mapa de stakeholders debe ajustarse para reflejar mejor:

  - Berenice Aguilar en Transact,

  - Integración / Datos como frente explícito,

  - y el soporte adicional de Iván de la O, David y Cristian.

8. Riesgos y observaciones relevantes

| Riesgo / observación | Implicación |
| --- | --- |
| Documentación dispersa y no centralizada | Dependencia alta de personas específicas para obtener información |
| Varios artefactos todavía en construcción | Riesgo de trabajar con versiones no cerradas |
| No existe una visión transversal madura de riesgos, soporte, backlog y plan de trabajo | Complica control integral del programa |
| Transact sigue en planeación / no aprobado completamente | Varias piezas del RFI aún no pueden existir de forma formal |
| Business case actualizado por JMF sin validación de Finanzas | Riesgo de basar decisiones en supuestos no validados |
| Próximas vacaciones / ausencias | Riesgo logístico en agenda y follow-up |
| Herramientas de gestión heterogéneas (Jira en algunos casos, Drive en otros) | Dificulta trazabilidad y gobierno uniforme |

9. Acciones y responsables inmediatos

| Acción | Responsable principal | Apoyo / referencia | Momento referido |
| --- | --- | --- | --- |
| Presentar resultados del diagnóstico y usarlo para enfocar pendientes | Rodrigo | Equipo del programa | Mañana |
| Compartir organigrama / marco actual del programa y referencias de slides 20-22 | Tere Gonzalez | — | Próxima revisión |
| Compartir minutas, calendario e histórico de foros | Tere Gonzalez | — | Próxima revisión |
| Compartir/actualizar plan director antes del consejo | Equipo + Juan + Tere Gonzalez | — | Antes del consejo |
| Conseguir estrategia base / documento estratégico “puro” | Cristóbal | — | Pendiente |
| Pedir documentación funcional/técnica por producto | Sergio Arellano, Arturo Valdivieso, Dante León, Rocío Romero | AMS IMS si aplica | Pendiente |
| Conseguir target architecture / entregables de proveedor | Brenda | Miguel Bucio como complemento | Pendiente |
| Agendar sesión de migración | Cristian [apellido por confirmar] | Caroline Su está ausente | Pendiente |
| Revisar gestión del cambio, adopción y comunicación | Alondra (cambio) | — | Ya en radar |
| Compartir o revisar business case | Juan | Validación posterior con Finanzas | Pendiente |
| Ajustar mapa de stakeholders y esquema de gobierno | Equipo del proyecto | Incluir a Sergio, Berenice, Iván, David, Cristian | Próxima sesión |

10. Cierre

La reunión dejó bien encaminado el trabajo en dos niveles: el operativo inmediato y el estructural. En lo inmediato, se avanzará con accesos, agenda y entrevistas. En lo estructural, ya quedó mucho más claro qué información existe, quién la puede tener y dónde están los vacíos reales del programa.

El mensaje más importante de fondo fue este: no se busca “forzar” el RFI, sino usarlo para mapear madurez real del programa, incluso cuando eso signifique documentar ausencias, definiciones incompletas o dependencias muy personalizadas.

También te la entrego en formato de acta formal, minuta ejecutiva o tabla de seguimiento.

Fecha y hora:

- 23 de Marzo de 2026 de 16:00 a 17:10

Participantes BCP:

- Tere Gonzalez

Participantes ACN:

- Pablo Lorenzo Diaz

- Joaquin Pichardo

- Alejandro Alonso

- Joaquin Navajas Helguero

- Karina Zepeda

- Omar Patron

24.Mar.26 Daniel Ángeles

Tuesday, March 24, 2026

7:58 PM

Daniel Angeles proporcionó información crucial sobre la arquitectura, los roles de tecnología, el modelo operativo y las personas clave:

- Roles de Arquitectura y Tecnología

  - Arcadio (Arquitectura Empresarial) y Miguel Bucio (Homologación de Entornos) son roles distintos y ambos serán necesarios para el track tecnológico.

  - Arcadio es el responsable de la Arquitectura Empresarial, conoce la arquitectura de todo el banco, incluyendo los sistemas Legacy (PISA y aplicativos satélite), y certifica arquitecturas.

  - Miguel Bucio lidera la homologación de entornos, incluyendo la infraestructura que soporta Transac, Smart Vista y Apolo.

  - María Mercedes es parte del equipo de Arcadio y se espera que esté más involucrada en las sesiones que Arcadio.

  - Confirmó que Miguel Bucio le reporta a Luis Barragán, director responsable de Apolo y Smart Vista, lo que requiere un ajuste en el organigrama de gobernanza.

- Modelo Operativo Target

  - Aclaró que los procesos de gestión de TI existentes (gestión de cambios, requerimientos, incidentes, problemas) están definidos y se utilizarán de igual forma para Unity.

  - Sugirió a Octavio como responsable de la operación de producción de Unity a nivel general, mientras que Rogelio Aguayo se enfocará en la operación de Legacy.

- Mapeo de Arquitectura Legacy

  - Señaló que Arturo Pérez es el responsable de la operación y administración de todos los sistemas que dependen del core actual de PISA, incluyendo el servicio Spay.

  - Los gerentes de Arturo manejan componentes específicos como cajeros, sucursales (Office CW web), corresponsalías/débito y captación.

  - Los gerentes pueden indicar qué componentes forman o integran cada servicio o aplicativo.

  - Acordó detallar los aplicativos o servicios de Legacy y sus componentes como paso siguiente.

- Refuerzos para la Estructura de Gobernanza

  - Recomendó a Beto Almaguer para ayudar a nombrar las áreas y servicios relacionados con la arquitectura Legacy.

  - Mencionó que Alfredo García (Accenture) podría ayudar a estructurar la organización de Unity, ya que ya levantó información con figuras clave como Mike Bucio y José Jaime.

- Foco en Seguridad

  - Destacó que el tema de Seguridad, Cumplimiento y Normativa (compliance) tiene mucho peso en el banco y debe incluirse en el proyecto.

  - Identificó a Erica Mata, la CISO del banco, como la persona clave para este tema.

2. Responsables Nombrados y Puntos de Contacto

| Persona/Rol | Contexto |
| --- | --- |
| Arcadio | Punto de contacto para Arquitectura Empresarial. |
| María Mercedes | Punto de contacto para Arquitectura de Negocio, del equipo de Arcadio. |
| Miguel Bucio | Lidera la homologación de entornos e infraestructura que soporta Transac, Smart Vista y Apolo. |
| Octavio | Sugerido como responsable de la operación de producción de Unity. |
| Rogelio Aguayo | Se enfocará en la operación de Legacy. |
| Arturo Pérez | Responsable de la operación y administración de sistemas que dependen del core actual de PISA. |
| Alondra Bastidas | Identificada en el track de arquitectura de TI para integración e interoperabilidad. |
| Erica Mata | CISO del banco, persona clave para Seguridad, Cumplimiento y Normativa. |
| Luis Barragán | Director responsable de Apolo y Smart Vista; Miguel Bucio le reporta. |
| Beto Almaguer | Sugerido para ayudar a nombrar y mapear áreas de arquitectura Legacy. |
| Alfredo García | Sugerido para ayudar a estructurar la organización de Unity. |
| Refuerzos de Accenture Europa | José Luis Navas (líder global de core banking), Pavel Vilowski (experto en T-Menos), y Lucas Pietric. Llegarán la semana del 6 de abril para estrategia y governance. |

3. Riesgos Destacados

El principal riesgo se centra en el cumplimiento de los plazos y la necesidad de basar el plan en supuestos sólidos:

- Riesgo en el Roadmap: Se reconoció que elaborar un plan de despliegue de productos a tres o cuatro años en tan pocas semanas es una "misión imposible".

- Mitigación de Riesgo/Requerimiento del Plan: Es fundamental que el roadmap que se presentará el 24 de abril a la junta directiva incluya explícitamente supuestos, hipótesis de trabajo y riesgos.

- Claves de Éxito: Daniel Angeles enfatizó la importancia de identificar las "claves de éxito" para asegurar que la fecha propuesta se pueda alcanzar, ya que "pueden pasar muchas cosas".

4. Resumen Detallado de lo Comentado en la Sesión

- Contexto Inicial: Se ofrecieron disculpas por las sesiones perdidas (jueves y viernes) debido a una larga reunión con Juan Manuel para obtener contexto sobre Bancopel y su visión sobre los problemas de Unity.

- Planificación del Kickoff y Refuerzos

  - Esta semana se realizarán reuniones con siete stakeholders estratégicos como primera base de contacto.

  - El kickoff formal del proyecto se llevará a cabo la semana del 6 de abril, para la cual ya se envió la invitación.

  - La semana del 6 de abril será clave, ya que llegarán los refuerzos de Accenture Europa para enfocarse en la estrategia y governance.

  - El objetivo es obtener conclusiones iniciales de los expertos europeos durante la semana de Pascua (6 al 10 de abril) para contribuir a una hoja de ruta validada que Juan Manuel necesita para la presentación del 24 de abril.

- Organigrama de Gobernanza (Work in Progress)

  - Se revisó la estructura de gobernanza con Juan Manuel como líder.

  - El organigrama está siendo trabajado con Tere, y aún no ha sido socializado con Juan Manuel.

  - Se requiere un ajuste en la estructura ya que Miguel Bucio (homologación de entornos) reporta a Luis Barragán (director responsable de Apolo y Smart Vista), y esto debe reflejarse correctamente.

- Acciones Inmediatas (Pasos Siguientes)

  - Se acordó una reunión mañana por la mañana (8:00 AM hora Ciudad de México) para mapear el tema Legacy, incluyendo la identificación de responsables de cada componente. Asistirán Lucas, Pichardo y Omar.

  - Daniel Angeles detallará los aplicativos o servicios de Legacy.

  - Pablo Lorenzo Diaz y Joaquin Navajas Helguero trabajarán internamente para ajustar el organigrama y los stakeholders.

  - Se agregó la capa de Seguridad y Cumplimiento con Erica Mata a la agenda de la reunión de la mañana siguiente.

Fecha y hora:

- 24 de Marzo de 2026 de 19:00 a 19:45

Participantes BCP:

- Daniel Ángeles

Participantes ACN:

- Pablo Lorenzo Diaz

- Karina Zepeda

- Joaquin Navajas Helguero