26.Mar.26 José Jaimes

Thursday, March 26, 2026

11:17 AM

Resumen General de la Sesión

El objetivo principal de la reunión, titulada "Accenture <> Apolo / SmartVista," fue presentar el equipo de la célula mixta (México y global) de Accenture y definir el plan de trabajo de seis semanas para la Fase de Aceleración del programa Unity. Esta fase consiste en un diagnóstico dividido en dos grandes ejes: Gobierno y Tecnológico. Se busca identificar puntos de dolor (Pain Points), documentar acciones de remediación y establecer una priorización para la ejecución futura. La sesión incluyó una ronda de presentaciones de los participantes y una discusión inicial sobre los retos del proyecto, con un enfoque en la arquitectura y la adopción.

Participantes Clave

- Accenture: Pablo Lorenzo Diaz (Liderazgo), Salomon Monroy (Delivery Lead), Lukasz Pietrzyk (Arquitecto Global), Joaquin Ernesto Antonio Pichardo (Arquitecto de Integración), Karina Nayeli Zepeda Arrollo (Gestión del Cambio/Adopción), y Omar Patron Padron (Cloud Advisory/Control Técnico).

- Bancoppel: Jose Jaimes Ortiz (Líder Técnico de SmartVista) y Teresa Gonzalez Navarro (Estrategia/Programa Unity).

Deep Dive: Rol de Jose Jaimes Ortiz (JJ)

- Experiencia y Cargo: JJ es Líder Técnico (Tarjetas - BPC) con ocho años en Bancoppel, enfocado en servicios financieros, específicamente tarjetas de crédito.

- Alcance de SmartVista: Es responsable de todos los procesos de tarjetas de crédito, incluyendo la apertura y ciclo de vida del crédito, la maduración de la tarjeta, la extracción de archivos para reportes, el cierre/corte, la generación de pólizas y la unión con el banco para temas financieros y contabilidad.

- Relación con Apolo: Apolo actúa como su insumo, y JJ maneja a sus clientes para llevarlos a buen puerto.

- Arquitectura Funcional: Confirmó que es el punto de contacto clave para la arquitectura funcional, definiendo las capacidades de SmartVista y su interacción con el resto de los componentes tecnológicos.

Deep Dive: Puntos Comentados por Jose Jaimes Ortiz

JJ detalló los desafíos y el estado actual del proyecto, resaltando los siguientes puntos:

- Desafío Principal (Adopción y Negocio): El principal punto de dolor es la adopción. A pesar de que los componentes de SmartVista tienen buenas capacidades (eficiencia, escalamiento, time to market), las decisiones de adecuación dependen de la gente de operaciones, negocio y normatividad.
1

- Dificultad en la Definición: Existe una dificultad para alcanzar acuerdos que permitan que las condiciones de producto o las funcionalidades deseadas en SmartVista se soliciten correctamente a los participantes tecnológicos.
1

- Retraso Histórico: El proyecto se prolongó porque, al inicio, faltó una definición clara de lo que se buscaba. El negocio no requería los productos o funcionalidades que el proveedor podía ofrecer, lo que diluyó el esfuerzo.

- Estado del Release 2: Ya se tiene el Release 2 de la tarjeta de crédito con Apolo para tarjetas digitales. Actualmente, están en una etapa de estabilización que ha sido eficiente y con mínimos ajustes.

- Logros de Estabilización: Se han completado con éxito procesos como el corte bancario, la emisión de intereses, el cálculo de monto mínimo y la verificación de la información de clientes.

- Meta vs. Realidad: La meta es alcanzar el time to market y la tarjeta ideal que el negocio y los clientes esperan. Sin embargo, alcanzar la paridad entre las funcionalidades de la tarjeta actual y las que debe tener SmartVista se percibe como un camino largo.

- Dependencias y Alcance (Out of Scope): La funcionalidad del equipo de SmartVista depende de terceros, como los equipos de CAT, IVR, cajeros automáticos, y banca por internet, que actualmente no están incluidos en el proyecto. Estas funcionalidades (ej. correspondencias, pagos Oxxo) tendrán que ser priorizadas en otro momento.

- Conclusión: La propuesta y la iteración de Accenture son excelentes, pero recomienda tener paciencia, ya que el equipo no puede tomar decisiones de forma aislada ("no nos mandamos solos").

Fecha y hora:

- 26 de Marzo de 2026 de 11:00 a 11:30

Participantes BCP:

- Jose Jaimes Ortiz

- Alejandra Mayela Ramos Gallegos

- Leo Hernandez (NO SUBIÓ A LA  SESIÓN)

Participantes ACN:

- Lukasz Pietrzyk

- Salomon Monroy

- Pablo Lorenzo Diaz

- Karina Zepeda

- Joaquin Navajas Helguero

- Joaquin Pichardo

- Omar Patron

26.Mar.26 Maria Mercedes

Thursday, March 26, 2026

11:33 AM

Minuta Breve de la Sesión

La reunión sirvió como una introducción al equipo de Accenture y al proyecto de "Due Diligence" de seis semanas que busca acelerar el programa Unity, enfocándose en un diagnóstico de Gobernanza y Estrategia de TI. Los temas clave abordados fueron el alcance del diagnóstico y la identificación de los principales puntos de dolor del programa Unity desde la perspectiva de Arquitectura. El equipo de Accenture aclaró que su revisión de la arquitectura de TI será a nivel funcional y de requerimientos, no a un detalle técnico mínimo, buscando alinear las capacidades de negocio con la tecnología. Maria Mercedes Espinosa compartió los principales desafíos, incluyendo la falta de integración del programa, la alta deuda técnica (135 hallazgos identificados) y la documentación dispersa. Se generó un punto pendiente para compartir el informe de hallazgos de arquitectura.

Deep Dive en Comentarios de Maria Mercedes EspinosaPreguntas y Respuestas

Maria Mercedes Espinosa enfocó sus preguntas en el alcance de la validación de la arquitectura de TI y la definición del modelo operativo:

- Validación de Arquitectura de TI:

  - Pregunta: ¿A qué nivel de detalle se considera la validación de la arquitectura de TI?

  - Respuesta: La validación no será a los detalles más mínimos, sino a nivel de la cobertura de capacidades funcionales, arquitectura funcional y arquitectura de solución (breve). El objetivo es validar la alineación entre las capacidades requeridas por el negocio y la tecnología propuesta.

  - Aclaración: Maria Mercedes confirmó que se trata de una revisión a nivel funcional y de requerimientos, no técnica. Lukasz Pietrzyk (Accenture) reiteró que esto ayudará a ver si la hoja de ruta prioriza objetivos de negocio y a identificar si es posible repriorizar para acelerar la entrega de valor.

- Modelo Operativo:

  - Pregunta: Respecto al modelo operativo, ¿se busca establecerlo completo en sus niveles (nivel uno y nivel dos) sobre cómo deben operar las plataformas?

  - Respuesta: Lukasz Pietrzyk afirmó que se revisará la definición existente y los problemas relacionados, incluyendo la arquitectura de desarrollos y la gestión de entornos de prueba. Pablo Lorenzo Díaz (Accenture) mencionó que esta dimensión es la más difícil de documentar o de identificar un responsable dentro de Bancoppel.

  - Sugerencia de Contacto: Maria Mercedes sugirió verificar con el equipo de "Readines," anteriormente liderado por Caroline Su (quien está de incapacidad), ya que ellos prepararon la primera versión de esa información.

- Cumplimiento Regulatorio (Compliance):

  - Pregunta: ¿En el tema funcional, se verificará el cumplimiento de regulación, o la alineación será solo a los requerimientos?

  - Respuesta: Se revisará lo que existe y si hay un control de cumplimiento previsto, detectando problemas de alta prioridad que puedan afectar el despliegue final. Pablo Lorenzo Díaz agregó que incluirán a Erika Mata del equipo ISO en las reuniones por su visión sobre temas de compliance.

Puntos de Dolor del Programa Unity y Comentarios Relevantes

Maria Mercedes Espinosa identificó cuatro principales problemas o puntos de dolor del programa Unity:

- Integración y Silos: La mejora más importante es el engranaje de todo el programa, ya que existe un área fuerte de oportunidad en la integración de los distintos proyectos, lo que se refleja a nivel tecnológico y de aplicación. Es fundamental dejar de ver los proyectos como silos y tener una visión más integral.

- Deuda Técnica Importante: Existe una deuda técnica significativa. Un informe de hallazgos de arquitectura generado en julio del año pasado identificó 135 puntos que van desde temas de cifrado y obsolescencia tecnológica hasta cumplimiento con la CNBV. Los equipos necesitan apoyo para aterrizar las estrategias y solventar estos hallazgos.

- Gobernanza: Se identifican carencias, principalmente la falta de definición de responsables en algunos casos, lo que hace acertada la decisión de revisar este tema.

- Documentación Dispersa: Hay "silos de información" y la documentación está dispersa entre el equipo de arquitectura, los dueños de plataforma y los PMs, lo cual será clave para el levantamiento de información.

Puntos Pendientes

- Compartir Informe de Hallazgos: Pablo solicitó el informe inicial de 135 hallazgos. Maria Mercedes acordó facilitarlo, pidiendo que se haga la petición formalmente a través de correo electrónico.

- Guía para Remediación: Existe la necesidad de guiar a los equipos sobre cómo iniciar la remediación de los hallazgos técnicos. Maria Mercedes comentó que se ocupa apoyo para indicarles por dónde empezar con los problemas identificados.

- Rol de Arquitectura: Maria Mercedes aclaró que su equipo no está tan inmerso en la gobernanza del proyecto o de la tecnología Veloz, pero su trabajo de revisión de arquitectura se ha enfocado en el cumplimiento de los estándares y brechas del marco de arquitectura del grupo.

Introducción de Julio César Quiroga y Comentarios Finales

La sesión concluyó con la presentación formal del co-arquitecto del proyecto, seguida por comentarios detallados sobre la gobernanza y los desafíos de comunicación en Unity.

Presentación de Julio César Quiroga (11:02 PDT): Maria Mercedes Espinosa presentó a Julio César Quiroga Rubio como el otro arquitecto del proyecto Unity, señalando que ambos atenderán cualquier solicitud de información.

Comentarios de Julio César Quiroga:

Gobernanza y Procesos:

Existe un área de gobierno que certifica todos los diseños y valida la intervención de los distintos proveedores. El proceso implica que el proveedor diseña, el área de gobierno valida, un tercer proveedor realiza el guionizado, y después de la certificación, el proceso pasa a construcción. Toda esta gobernanza y los artefactos están concentrados en Confluence (conflicts en la transcripción). Además, el área de cops (DevOps) gestiona los despliegues y aplica sus propios controles.

Puntos de Dolor:

Comunicación y Falta de Entendimiento: Un problema recurrente es la falta de entendimiento y comunicación dentro de la cultura organizacional, lo que genera problemas. Existe mucha gente intermedia que no ejecuta y con la que el equipo de arquitectura interactúa, pero que a veces no tiene el entendimiento de la parte técnica. Esto resulta en que la información no baja correctamente al tercero que va a ejecutar, causando problemas de comunicación, falta de entendimiento y atrasos.

Arquitectura y Proveedores:

El equipo de arquitectura se enfoca en validar y revisar que todas las arquitecturas de capa cumplan con las políticas y estándares del grupo, incluyendo seguridad, cifrado, front-end e integraciones. Desafortunadamente, muchos de los aplicativos de Unity no pasaron la revisión desde un inicio, y el proceso de revisión comenzó apenas en abril del año pasado. Existe una fricción con el proveedor, ya que no es muy flexible y vende una "solución de caja" que no se adapta tan fácilmente a ciertos esquemas de seguridad.

Cierre de la Sesión

Pablo Lorenzo Díaz agradeció la información y formalizó la solicitud para que Maria Mercedes Espinosa comparta el informe inicial de 135 hallazgos por correo electrónico, reiterando que estarán en contacto después de Pascua para continuar las conversaciones.

Fecha y hora:

- 26 de Marzo de 2026 de 11:30 a 12:00

Participantes BCP:

- Maria Mercedes

- Julio Cesar Quiroga

Participantes ACN:

- Lukasz Pietrzyk

- Salomon Monroy

- Pablo Lorenzo Diaz

- Karina Zepeda

- Joaquin Navajas Helguero

- Joaquin Pichardo

- Omar Patron

26.Mar.26 Alondra Cárdenas

Thursday, March 26, 2026

12:01 PM

Fecha y hora:

- 26 de Marzo de 2026 de 12:00 a 13:00

Participantes BCP:

- Alondra Cárdenas

- Rodrigo Kennedy

Participantes ACN:

- Lukasz Pietrzyk

- Salomon Monroy

- Pablo Lorenzo Diaz

- Karina Zepeda

- Joaquin Navajas Helguero

- Joaquin Pichardo

- Omar Patron