28.Abr.2026 - Estrategia 2030

Tuesday, April 28, 2026

9:06 AM

La meta financiera de 2030 está cambiando:

- Ajustando Costos - Sacrificar eficiencia

- Utilidad focalizada en el 2030

Minuta de reunión

Reunión: BCPL | Aceleración Plan Director | Alineación Business North Star

Fecha: 28 de abril de 2026

Duración: 38 min 17 s

Participantes: Joaquín Navajas Helguero, Teresa González Navarro, José Emiliano Palma Cornejo, Ricardo González Ludlow, Alejandro Alonso García Rodríguez

1) Objetivo de la sesión

Alinear el entendimiento del Business North Star (NST) y dejar en claro, de forma más estructurada, cuáles son:

- la ambición financiera y su horizonte temporal,

- los productos y segmentos prioritarios,

- los cambios esperados en canales y procesos,

- y, sobre todo, qué parte de la estrategia 2030 realmente habilita Unity frente a otros habilitadores o iniciativas fuera de su alcance.

2) Resumen ejecutivo

La conversación confirmó que la estrategia macro 2030 sí está socializada, pero también dejó claro que la meta financiera al 2030 sigue en revisión y no debe tratarse como definitiva. La cifra previamente conocida de 30,000 millones fue la referencia socializada, pero hoy ya no se considera cerrada.

El grupo coincidió en que el valor de este ejercicio no es rediseñar la estrategia corporativa, sino entenderla correctamente y aterrizar el papel específico de Unity como habilitador. Hubo especial énfasis en evitar presentar como alcance de Unity temas que pertenecen a otras iniciativas o al BAU.

También se validó que, en términos de productos y canales, el cambio esperado no debe comunicarse como una “renovación total”, sino como una combinación de digitalización, personalización e incrementos funcionales sobre capacidades existentes.

3) Desarrollo de la sesión por tema

3.1 Ambición financiera y horizonte 2030

Joaquín abrió la revisión explicando que buscaban condensar en unas pocas láminas el entendimiento del NST, dado que la documentación existente es amplia y dispersa.

Teresa hizo la principal aclaración de fondo: la meta financiera está cambiando debido a una modificación en la metodología de costos, lo que está moviendo tanto las metas 2026 como las proyecciones hacia 2030. Señaló que en el offsite reciente se discutió que la proyección podría ajustarse para sacrificar eficiencia en el corto plazo y maximizar utilidad en 2030. Por ello, insistió en que la cifra actual no está cerrada.

Ricardo preguntó si podía solicitarse material actualizado a Cristóbal. Teresa comentó que podía compartir la última versión disponible, aunque con la advertencia de que no será la versión final.

Alejandro aclaró un punto de principio: independientemente de que cambie la cifra, el North Star debe leerse como una forma de asegurar que la tecnología habilite al negocio y no al revés. También preguntó si la ambición 2030 estaba ya socializada en la compañía; se confirmó que sí, al menos en su versión previa.

Se revisó el horizonte temporal vigente bajo la narrativa actual:

- 2025–2026: etapa de rentabilización.

- 2027–2028: etapa de escalamiento.

- Desde 2028: mayor foco en segmentos de mayor valor.

- 2029–2030: profundización en crecimiento hacia segmentos superiores, incluyendo C+.

Joaquín mencionó además que, bajo la lectura actual, una parte muy relevante de la ambición 2030 proviene del negocio de consumo de Banco/tienda.

3.2 Lectura general del portafolio de productos

La discusión sobre productos confirmó que la transformación esperada no es solo lanzar cosas nuevas, sino modernizar y personalizar el portafolio actual.

Teresa resumió el enfoque de forma contundente: para prácticamente todos los productos, la lógica es digitalización + personalización. Esto incluye ajustes de tasa, cambios de reglas y experiencias más adaptadas al perfil del cliente, algo que en el legado hoy resulta lento o directamente imposible.

a) Cuenta efectiva digital / N4

Se comentó que el cambio relevante es que la cuenta evolucione hacia un esquema digital, con una migración automática de N2 a N4, manteniendo tarjeta y número de cuenta. José añadió que, como habilitador tecnológico, también entra SmartVista por la parte de administración de tarjeta de débito.

b) Inversiones y préstamo personal

Se validó que la transformación esperada gira en torno a tasas diferenciadas según el perfil del cliente, es decir, mayor capacidad de personalización comercial y de pricing.

c) Tarjeta de crédito y Copel Pay

En tarjeta de crédito se resaltaron nuevas funcionalidades digitales y el concepto de tarjeta digital como capacidad adicional relevante.

Sobre Copel Pay, Teresa hizo una corrección importante: no debe presentarse como algo 100% nuevo, porque el negocio ya existe vía afiliados y para ciertos perfiles. La novedad no es la existencia del negocio, sino su transformación o masificación.

d) Crédito hipotecario y automotriz

Joaquín pidió claridad sobre si estos productos son nuevos o ya existen. José explicó que sí existen y que se crearon con la intención de hacer cross-sell con productos de Grupo Copel hacia un segmento distinto, pero señaló una restricción estructural importante: esos productos nacieron fuera del ecosistema Copel, lo que dificulta que los clientes puedan vincular fácilmente otros productos del banco, especialmente cuentas de captación. Esto se vuelve un problema de onboarding, integración y modelo de cliente.

La conclusión fue que la necesidad no es “crear” esos productos, sino habilitar que esos clientes puedan integrarse mejor al ecosistema y acceder a otros productos. Sin embargo, hoy eso es tecnológicamente difícil.

e) Banca empresarial

Aquí surgió una zona de menor certeza. Joaquín comentó que la narrativa estratégica socializada apunta a capturar empresas más grandes y ofrecer productos más sofisticados, como factoraje, derivados u otros servicios más complejos.

Teresa matizó diciendo que, aunque eso puede ser válido como estrategia general, no tiene claro el roadmap real ni qué parte sería habilitada por Unity. Recordó que hoy solo hay un producto de crédito simple empresarial estabilizándose, por lo que pidió cuidado al vincular esta ambición directamente con el programa.

Ricardo comentó que tenía una reunión posterior con Carla Daniel Ortega, precisamente para revisar iniciativas estratégicas de crédito empresarial y alimentar su business case de Unity, y ofreció sumar a Joaquín para aclarar el panorama.

f) Seguros, remesas y SaleVale

Joaquín comentó que encontró poca información detallada sobre estos frentes y que la lectura preliminar era que irían más por digitalización.

Teresa respondió que:

- Seguros aún está terminando de definir el detalle de su estrategia.

- SaleVale parece más cargado hacia el final del año.

- Remesas no las tenía visibles con claridad.

José añadió que remesas sí toca captación, ya que el dinero que entra por ahí también puede leerse como saldo captado. Se comprometió a revisar con Paola Mercado si existe material más avanzado.

3.3 Segmentos objetivo

Este bloque se concentró en entender de dónde vendrá realmente la ambición y qué segmentos dependen más directamente de Unity.

Joaquín comentó que la base actual del negocio sigue siendo el grueso del mercado y que eso explica por qué gran parte de la ambición sigue descansando ahí. Sin embargo, dijo que le llamaba la atención el peso que podrían tener los segmentos C y C+, y planteó revisar con Ricardo cuánto del crecimiento proyectado depende realmente de ellos.

Teresa señaló que no tenía el número exacto, pero sí la lógica estratégica: varios de los productos y capacidades nuevas están pensados precisamente para habilitar entrada o crecimiento en C+, razón por la cual se estaba haciendo challenge al roadmap, especialmente a Transact.

Ricardo complementó que, en conversaciones previas, el incremental proyectado por iniciativas de captación y préstamo personal que sí se asocian a Unity parecía estar fuertemente ligado a capturar esos segmentos de mayor valor.

Se verbalizó una lectura general de la propuesta de valor por segmento:

- Para el mercado/base actual: fortalecer cuenta a la vista, tarjeta digital, ajustes de tasa y perfilamiento.

- Para segmentos de mayor valor (C+): más funcionalidades digitales, experiencias premium, productos como hipotecario o automotriz, inversiones más avanzadas y una atención más VIP.

También se mencionó que en AFORE existe una ambición relevante asociada a educación digital y ahorro voluntario.

3.4 Canales

Este fue uno de los puntos donde hubo más ajustes de lenguaje.

Joaquín planteó una visión inicial de transformación de cuatro canales: app/web, sucursal, call center/CAT y tienda. Sin embargo, Teresa y José pidieron mucho cuidado con cómo se presenta esto.

La principal conclusión fue que no debe hablarse de “renovaciones totales” de canales. Según Teresa, ni la app, ni la sucursal, ni la promotoría están siendo rediseñadas por completo; lo que existe son mejoras incrementales, sobre todo en procesos y capacidades.

a) App / web

José aclaró que no hay una renovación total de la plataforma digital. Lo que sí existe es:

- mejoras operativas,

- componentes que viven dentro del canal, como Apolo,

- migraciones a nube,

- onboarding digital,

- y nuevas funcionalidades integradas por APIs o desarrollos específicos.

b) Sucursal

Se habló de una capacidad tipo multicore / coexistencia que permitiría operar con ambos cores mientras dure la transición, agilizando procesos internos y reduciendo tiempos de espera. Aun así, también aquí la lectura correcta es mejora operativa, no rediseño completo del canal.

c) CAT / call center

Teresa dijo que este punto le “botaba” porque no le quedaba claro de dónde venía la afirmación de que habría una transformación importante del CAT. José comentó que la iniciativa identificada es la implementación de un CRM, pero reiteró que eso tampoco equivale a una reinvención del canal. Además, comentó que, por lo que sabe, esa iniciativa va algo lenta. Se ofreció a investigar más.

d) Tienda / promotoría

Teresa fue especialmente enfática en que no pondría a tienda dentro del scope del trabajo, porque no ve un impacto directo de Unity ahí y, además, hay definiciones todavía no cerradas, como el posible front único.

José complementó diciendo que podría haber mejoras como que nuevos clientes nacidos desde promotoría terminen viviendo en SmartVista o, más adelante, en Transact, pero insistió en que eso no es una remodelación integral del canal.

3.5 Procesos de negocio habilitadores

Hacia el cierre, Joaquín hizo un recuento de los procesos principales que el equipo había identificado como habilitadores del Business North Star:

- onboarding digital,

- Apolo,

- migración N2–N4,

- habilitación de tarjeta de crédito digital,

- gestión dinámica de tasas / pricing,

- Golden Record,

- cobranza,

- creación de producto,

- analítica avanzada.

Teresa no señaló omisiones relevantes en esta lista, aunque durante toda la sesión quedó claro que no todos estos habilitadores pertenecen al scope de Unity.

4) Discusión central sobre alcance: estrategia 2030 vs. North Star de Unity

Este fue el tema más importante de fondo.

Antes de salir de la sesión, Teresa compartió dos mensajes clave:

- En el offsite se revisó producto por producto todo lo que habilita la estrategia. Dijo que podía compartir ese documento actualizado, que además incluye posición en mercado, ambición, alineación estratégica, acciones, riesgos y pendientes.

- Cuestionó si realmente valía la pena que el equipo se metiera a “habilitar toda la estrategia” dentro de su scope, porque eso los llevaría a temas fuera de su control. Su recomendación fue acotar el trabajo a lo que sí vale la pena habilitar con Unity.

José se sumó a esa postura y señaló que la estrategia macro de servicios financieros ya ha sido socializada múltiples veces con directores, incluyendo temas como AFORE, Sale o nuevos negocios. Por eso, consideró suficiente incluir quizá una o dos láminas de contexto macro, pero concentrar el trabajo en el North Star del programa Unity.

Joaquín respondió que internamente justo estaban debatiendo ese punto. Reconoció que, desde negocio, si la estrategia no se cumple, al negocio le dará igual si el problema fue de Unity, Atlas, FC COPS u otra iniciativa; sin embargo, aceptó que el equipo probablemente está más alineado con la visión de Teresa y José: entender la estrategia completa, pero profundizar solo donde Unity realmente habilita.

José añadió otra idea importante: hasta aproximadamente mediados de 2027, gran parte de los resultados seguirán dependiendo del BAU y del legado, porque muchas funcionalidades todavía deberán vivir o conectarse con sistemas legacy. El impacto más fuerte de Unity se verá realmente cuando las nuevas plataformas ya estén operando y puedan liberar capacidades incrementales de forma más ágil.

Alejandro cerró esa línea reforzando que este track debería enfocarse más en la socialización del papel que tiene Unity en habilitar la estrategia, que en tratar de abarcar toda la estrategia corporativa.

5) Acuerdos y definiciones alcanzadas

- La cifra financiera 2030 debe tratarse como provisional.
La referencia previamente socializada existe, pero no debe asumirse como definitiva porque está en revisión.

- La estrategia 2030 sí está socializada a nivel compañía, aunque con posibles actualizaciones futuras que deberán volver a comunicarse.

- Unity es un habilitador relevante, pero no el único.
No debe presentarse como responsable de toda la estrategia 2030.

- El deliverable debe centrarse en el North Star de Unity alineado con la estrategia, no en detallar o gobernar todas las iniciativas corporativas.

- El lenguaje sobre canales debe corregirse.
No hablar de “renovación total” de app, sucursal, CAT o promotoría; hablar de mejoras incrementales, digitalización y cambios de proceso.

- La transformación de productos debe leerse principalmente como digitalización y personalización, no únicamente como lanzamiento de productos nuevos.

- Existen áreas con definición insuficiente —particularmente empresarial, seguros, remesas, CAT y algunos frentes de tienda/promotoría— que requieren material adicional antes de fijarlas en la narrativa final.

6) Riesgos y alertas identificados

- Riesgo de desactualización financiera: usar la meta 2030 anterior sin aclarar que está en revisión podría generar mensajes incorrectos.

- Riesgo de sobreextender el scope: intentar cubrir toda la estrategia 2030 podría llevar al equipo a responsabilidades fuera de su control.

- Riesgo de atribución incorrecta a Unity: algunas capacidades estratégicas pertenecen a otros programas o habilitadores.

- Riesgo de sobredimensionar cambios de canal: hablar de rediseños totales podría crear expectativas equivocadas con stakeholders.

- Riesgo operativo por legado: durante la transición, buena parte del valor seguirá dependiendo del BAU y sistemas legacy.

- Riesgo de fragmentación del cliente/ecosistema: particularmente en hipotecario y automotriz, por haber nacido fuera del ecosistema Copel.

7) Pendientes y siguientes pasos

- Teresa compartirá el documento del offsite con la revisión producto por producto de la estrategia, actualizado la semana previa.

- Teresa / Ricardo revisarán la posibilidad de conseguir la última versión disponible de la meta financiera/proyecciones, con la advertencia de que aún no es final.

- Ricardo revisará con Carla Daniel Ortega el roadmap e iniciativas estratégicas de crédito empresarial y podrá bajar claridad adicional al equipo.

- José investigará con Paola Mercado si existe material más avanzado sobre remesas.

- José también revisará si hay mayor claridad sobre el frente de CAT/CRM.

- Joaquín y Ricardo profundizarán en cuánto de la ambición depende de segmentos C y C+ y cómo eso se conecta con el roadmap, especialmente con Transact.

- El equipo ajustará la narrativa del entregable para separar claramente:

  - estrategia 2030 total,

  - contribución específica de Unity,

  - y habilitadores fuera de alcance.

8) Cierre

La reunión cerró con una validación general de que el entendimiento de la estrategia es razonablemente claro entre los participantes, pero también con consenso en que el trabajo debe aterrizarse al impacto real de Unity. El siguiente paso lógico es consolidar los materiales actualizados, corregir la narrativa de canales y productos, y delimitar con mayor precisión qué parte del Business North Star corresponde efectivamente al programa.

28.Abr.2026 - Metodología de Requerimientos Apolo / Smartvista

Tuesday, April 28, 2026

5:07 PM

Te dejo el resumen alineado a la hoja “1. Matriz Assessment” y aterrizado a lo declarado en la sesión. La lectura está hecha solo con base en esta entrevista, así que donde no hubo evidencia explícita lo marco como parcial o débil.

Lectura ejecutiva

La sesión refleja una metodología en transición: de un esquema históricamente más reactivo y poco trazable (R2 y hacia atrás) a uno más estructurado desde R3/R4, con más talleres, mayor involucramiento de negocio y una intención clara de mejorar gobierno y arquitectura.

Las fortalezas más visibles son:

- existencia de un DEF como template común;

- un flujo ya reconocido de mesas funcionales, técnicas e integración, y refinamiento;

- uso de priorización para definir el mínimo indispensable por MVP/salida a mercado;

- y un sign-off de cierre al final de pruebas.

Las brechas más relevantes son:

- falta de un delivery model homogéneo y formalmente documentado;

- dependencia crítica de la capacidad real de negocio/PO/TI para que la metodología funcione;

- TO-BE contaminado por AS-IS/legado en varios puntos;

- gestión de gaps todavía reactiva;

- ausencia de un Design Authority formal;

- y trazabilidad E2E aún fragmentada entre equipos y herramientas.

A. Enfoque y alcance

D01 · Delivery model y metodología

Nivel observado: Parcial

Existe una forma de trabajo operativa, pero no se evidenció una metodología única, formal y homologada entre tracks. En la sesión se describió una convivencia de enfoques híbridos/agile/cascada, dependiendo de la madurez del equipo, del tipo de funcionalidad y del stream.

También quedó claro que el modelo ha evolucionado: antes era más difuso, y ahora se busca integrarlo al esquema de value streams. Aun así, no se observó un RACI formal ni puertas metodológicas comunes y estables entre negocio, TI y vendors.

D02 · Alcance y modularización

Nivel observado: Parcial

El alcance parece gestionarse más por tracks, funcionalidades, DEFs, MVPs y equipos que por un inventario estable de módulos/capabilities gobernados end-to-end.

Sí hay recorte y priorización del alcance (“qué es lo mínimo indispensable para diciembre / mercado abierto”), pero no se evidenció una modularización homogénea y versionada que conecte claramente módulo ↔ producto ↔ hito del roadmap.

D03 · Plan de Discovery y workshops

Nivel observado: Parcial

Sí existe una estructura de trabajo basada en tres tipos de talleres:

- Mesas funcionales

- Mesas técnicas e integración

- Mesas de refinamiento

Eso da una base metodológica valiosa. Sin embargo, no se evidenció un plan upfront completo de discovery/workshops que cubra el 100% del alcance desde el inicio, con cadencia, action tracker y cierres formales semanales.

También apareció un hallazgo importante: el owner de la coordinación de agendas, convocatorias y seguimiento de talleres todavía se está consolidando en gobierno.

B. Procesos & Workshops

D04 · Procesos de negocio (TO-BE)

Nivel observado: Parcial

Se mencionó trabajo sobre customer journey AS-IS y también intentos de definir el TO-BE, pero la sesión mostró una brecha importante: en algunos casos el diseño quedó demasiado influido por cómo opera hoy el equipo técnico/operativo, no por cómo debería operar el negocio con el nuevo core.

Ese es uno de los hallazgos más relevantes de la sesión: hay riesgo de que el requerimiento termine replicando el AS-IS del legado, en vez de construir un verdadero TO-BE transformacional.

D05 · Stakeholders y participación

Nivel observado: Parcial

La metodología sí contempla participación de múltiples actores: negocio, TI, integración, normatividad, finanzas, mercadotecnia y otros stakeholders según el caso. También se mencionó que en R3 ya hay POs y células dedicadas en varios frentes.

Pero el hallazgo crítico es que la capacidad instalada real no soporta de forma sostenida el nivel de involucramiento que el modelo requiere. Negocio y POs participan en múltiples iniciativas y no siempre pueden estar “al 100%” en la mesa.

Además, hubo una diferencia de percepción relevante:

- desde negocio se describió el desarrollo como una “caja negra” en ciertos momentos;

- desde TI se respondió que sí hay espacios e invitación continua, pero que negocio no siempre tiene capacidad para atenderlos.

Eso apunta a una brecha de capacidad + expectativas + gobierno, más que solo de diseño metodológico.

C. Requerimientos / Gaps

D06 · Requerimientos (template/calidad)

Nivel observado: Parcial

Aquí sí hay una base más sólida. Se confirmó la existencia de un template DEF común, utilizado como documento estructurador del requerimiento. Según lo comentado, incluye elementos como:

- beneficio esperado,

- personas involucradas,

- matriz de escalación,

- restricciones, riesgos y supuestos,

- dependencias,

- requerimientos funcionales,

- y en etapas previas también funcionales/no funcionales.

La brecha es que no se evidenció un proceso formal de QA de calidad del requerimiento, ni una jerarquía plenamente normalizada tipo epic/feature/story/task a nivel programa. El DEF existe; el control homogéneo de calidad todavía no se ve institucionalizado.

D07 · Priorización y criticidad

Nivel observado: Parcial

Sí existe priorización. Se describió una priorización inicial con sponsors/stakeholders y, además, se confirmó el uso de MoSCoW para distinguir lo mínimo indispensable para salida a mercado/MVP.

La brecha es que en la sesión no quedó totalmente claro que exista una separación consistente entre:

- prioridad como orden de ejecución,

- y criticidad como necesidad/impacto de negocio.

Tampoco se evidenció un foro homogéneo y formal de priorización cross-stream; hoy parece ocurrir más por dinámica del track, hitos y capacidad.

D08 · Fit/Gap (OOTB vs Gap)

Nivel observado: Débil

Este es uno de los puntos más frágiles. La gestión de gaps se ha dado de manera pragmática y reactiva:

- se identifica una necesidad,

- se evalúa impacto sobre la marcha,

- se decide si correr el riesgo,

- se implementa,

- y después se administra como deuda técnica o backlog futuro.

Además, en varios casos el programa ya venía corriendo antes de que el proceso de arquitectura estuviera plenamente instalado, por lo que parte de R2/R3 generó hallazgos posteriores.

No se evidenció un Gap Log formal, ni evaluación sistemática de workaround antes de customizar, ni una clasificación temprana y consistente tipo OOTB / parametrización / gap.

D09 · Design Authority

Nivel observado: Débil

La respuesta más clara de la sesión fue que no existe hoy un foro formal donde estos temas se lleven fuera del equipo operativo para decisión estructurada.

Arquitectura hoy revisa y certifica más que gobernar desde el origen, y parte de las decisiones históricas se tomaron dentro del propio equipo del proyecto. La intención para R4 es involucrar a arquitectura desde el inicio, pero eso fue expresado más como mejora futura que como práctica ya implantada.

En resumen: no hay Design Authority formal y activo como mecanismo estable de decisión de gaps, trade-offs y dependencias.

D. Trazabilidad y Backlog

D10 · DoR / DoD

Nivel observado: Débil / Parcial

No se evidenció un Definition of Ready / Definition of Done formal y homogéneo para todos los streams.

Lo que sí existe es:

- un DEF que concentra información base del requerimiento;

- y, antes de pasar a QA, una lista de artefactos esperados (historias, pruebas unitarias, insumos de validación, etc.).

Es decir, hay controles operativos, pero no se ve todavía un DoR/DoD institucionalizado como gate metodológico formal.

D11 · Trazabilidad (RTM)

Nivel observado: Débil

La trazabilidad existe más como intención y práctica parcial que como “single source of truth” end-to-end.

Se mencionó que el estándar de grupo es Jira, pero:

- R2 no se gestionó ahí,

- R3 tuvo un tablero que “se rompió” y dejó de usarse,

- y R4 busca retomarlo correctamente.

Además, algunos equipos sí tienen sus tableros, pero sin conexión integral con los demás. En pruebas, QA usa otra herramienta para casos de prueba y hallazgos.

Conclusión: la trazabilidad hoy está fragmentada, no consolidada en una RTM robusta de proceso → requerimiento → historia → prueba → release.

D12 · Handover a backlog

Nivel observado: Parcial

El flujo sí está razonablemente claro:

DEF / definición funcional → mesas técnicas → refinamiento → historias de usuario → estimación → backlog → desarrollo.

También se vio que el negocio puede retar estimaciones y repriorizar. Eso es positivo.

La brecha está en que la baseline puede seguir moviéndose durante refinamiento y desarrollo, y no se evidenció un gate formal tipo “esto ya está listo para backlog” con criterios homogéneos para todos los equipos.

D13 · Transición a pruebas

Nivel observado: Parcial

Sí existe una secuencia de pruebas descrita de forma operativa:

- pruebas unitarias,

- pruebas de integración,

- UAT,

- y liberación.

También se explicó que las historias alimentan los casos de prueba y que QA genera su propia matriz/casos a partir de esos insumos.

La brecha es que en esta sesión no se evidenció una estrategia integral de testing definida desde el origen y cubriendo explícitamente NFT, E2E, TNR, rollback o dress rehearsal. Eso parece residir más en el equipo de pruebas y no quedó desarrollado aquí.

D14 · Cierre por módulo

Nivel observado: Parcial

Sí existe un sign-off al cierre del ciclo de pruebas, donde se consolida:

- alcance probado,

- defectos encontrados,

- defectos diferidos,

- y aceptación por parte de negocio y TI.

Eso es una buena práctica de cierre funcional/proyecto.

La brecha es que no se evidenció un checklist metodológico de cierre por módulo ni una dinámica clara de socialización cross-stream por módulo ya cerrado. Además, hay entregables paralelos importantes —como la carpeta normativa— que corren por otro carril y no forman parte del sign-off técnico.

D15 · Vínculo a Business Case

Nivel observado: Parcial

Sí hay vínculo con el business case, pero a nivel iniciativa, no a nivel requerimiento.

Se explicó el mecanismo de:

- BNA al aprobar la iniciativa,

- seguimiento durante la implementación,

- y BENO/postmortem aproximadamente un año después para validar beneficios obtenidos.

La brecha es que no se evidenció una trazabilidad explícita tipo requerimiento crítico ↔ beneficio del business case, ni una revaluación sistemática del BC cuando cambia el scope del requerimiento.

Hallazgos transversales prioritarios

- La metodología existe, pero todavía no está estandarizada ni cerrada como modelo común de programa.

- La principal restricción real no es solo metodológica, sino de capacidad dedicada de negocio, PO y TI.

- El TO-BE aún sufre contaminación del AS-IS/legado, lo que compromete la transformación.

- La gestión de gaps y arquitectura sigue siendo reactiva; falta un Design Authority formal.

- La trazabilidad E2E todavía no está institucionalizada, lo que afecta backlog, testing y gobierno.

28.Abr.2026 - Metodología de Requerimientos Transact

Tuesday, April 28, 2026

5:06 PM

Te lo dejo alineado a la Matriz Assessment (D01–D15) y en formato útil para cargar hallazgos de Transact. Tomo como base solo lo declarado en la sesión, así que cuando algo no quedó demostrado lo marco como no evidenciado o parcial.

Escala sugerida 0–3

- 0 = no evidenciado

- 1 = débil / incipiente

- 2 = parcial / en construcción

- 3 = sólido / institucionalizado

Lectura ejecutiva de la sesión

El hallazgo central en Transact es que conviven dos tracks distintos:

- Track 1: configuración de productos con Temenos, que sí trae metodología, talleres y entregables ya avanzados.

- Track 2: integraciones, legado y arquitectura transitoria, que todavía está por arrancar en serio y concentra el mayor riesgo metodológico.

En otras palabras: la definición funcional de producto va más madura que la definición técnica end-to-end. Además, la sesión deja claro que mayo es el punto crítico para cerrar refinamientos, arquitectura, reutilización cross-stream y definición detallada de requerimientos/casos de prueba.

D01 · Delivery Model y Metodología Declarada

Calificación sugerida: 1/3

Hallazgo

Existe un entendimiento compartido de que el modelo es híbrido, pero no se evidenció una metodología única, formal, documentada y homologada para todo Transact. Conviven:

- la metodología propia de Temenos para configuración,

- prácticas internas del banco,

- y una capa adicional de coordinación de programa/transición que aún se está terminando de definir.

Comentario sugerido para matriz

Se declara un modelo híbrido, pero no se observa aún un delivery model único y formalizado para todo el stream. Hoy Transact opera con al menos dos lógicas: metodología Temenos para configuración de productos y una metodología aún por aterrizar para integraciones/legado y coordinación cross-stream. Riesgo de fragmentación metodológica.

D02 · Alcance y Modularización

Calificación sugerida: 1/3

Hallazgo

El alcance está organizado principalmente por productos/value streams (préstamos y cuentas/captación) y por proceso end-to-end, pero no se percibe cerrado ni modularizado de punta a punta. El propio equipo reconoce que el alcance total no está cerrado, sobre todo en el frente de integraciones y legado.

Comentario sugerido para matriz

Existe una primera estructuración del alcance por producto/value stream y procesos end-to-end, pero no se evidencia un inventario funcional completo y estable para todo Transact. El alcance de configuración está más acotado; el de integraciones/legado sigue abierto y pendiente de definición técnica más fina.

D03 · Plan de Discovery y Workshops

Calificación sugerida: 2/3

Hallazgo

Sí hubo un plan inicial de workshops: se mencionan 4 semanas de talleres en diciembre con secuencia clara:

- talleres de definición,

- talleres técnicos/de integración,

- y posterior necesidad de refinamiento.

La brecha es que el refinement todavía no se ha ejecutado del todo y no se evidenció un action tracker formal, cierres semanales o mecanismo homogéneo de seguimiento de pendientes.

Comentario sugerido para matriz

Se observa un esquema estructurado de workshops iniciales para Transact, con secuencia lógica de definición y técnico/integración. Fortaleza relativa frente a otros tracks. Sin embargo, el plan no se considera cerrado porque el refinamiento sigue pendiente y no se evidencian mecanismos formales de cierre, tracking de acciones y governance recurrente.

D04 · Procesos de Negocio (TO-BE)

Calificación sugerida: 2/3

Hallazgo

La definición se hizo explícitamente sobre el TO-BE del producto, no solo sobre el AS-IS. Esto es positivo. Cada día de taller se recorrieron procesos end-to-end del producto, desde prospección/originación hasta postventa.

La limitación es que el TO-BE está mucho más aterrizado en la capa de producto/configuración que en la capa de convivencia con legado, donde aún falta bajar diseño técnico.

Comentario sugerido para matriz

Sí se trabajó el TO-BE de producto como base de análisis, especialmente en préstamos y captación. Buena señal metodológica. No obstante, el TO-BE técnico de coexistencia con legado e integraciones todavía no está desarrollado al mismo nivel, por lo que el diseño end-to-end sigue incompleto.

D05 · Stakeholders y Participación Multidisciplinaria

Calificación sugerida: 2/3

Hallazgo

En los talleres participaron negocio, áreas transversales, arquitectura, perfiles técnicos y proveedor. Se mencionaron explícitamente normatividad, riesgos, analítica, marketing y equipos de arquitectura/técnicos.

La brecha está en que el siguiente nivel de participación que falta es el cross-stream real con Apolo/SmartVista y la definición de arquitectura transitoria. También aparece el problema de capacidad, con estimaciones de 84 roles para captación y 122 roles para el frente completo.

Comentario sugerido para matriz

Hay buena participación multidisciplinaria en la fase de definición con Temenos. Sin embargo, el modelo de participación aún no está resuelto para la fase de integración/legado ni para la coordinación cross-stream. Se identifica un riesgo crítico de capacidad operativa y dedicación de roles para sostener el modelo.

D06 · Definición de Requerimientos (Calidad y Template)

Calificación sugerida: 2/3

Hallazgo

Transact sí cuenta con artefactos estructurados. Se mencionan:

- DEF del lado banco,

- y metodología/documentación Temenos (BRD, FCD y documentos de integración/configuración).

Incluso se señala que Temenos fue flexible para adaptarse parcialmente a la metodología del banco. Aun así, no se evidenció todavía una validación homogénea de calidad de requerimientos para todo el stream, especialmente en integraciones.

Comentario sugerido para matriz

Existe base documental sólida para requerimientos en el track Temenos, con templates y artefactos estructurados. A favor: documentación formal y no improvisada. En contra: no se evidencia todavía un estándar único de calidad ni un QA metodológico transversal para requerimientos de integración, legado y cross-stream.

D07 · Priorización y Criticidad

Calificación sugerida: 1/3

Hallazgo

La priorización existe, pero no es homogénea ni refinada. Se comentó que para Temenos, en captación, “todo es prioritario” para forzar velocidad del proveedor; préstamos se abordará después.

No se evidenció una distinción formal entre prioridad y criticidad, ni uso claro de MoSCoW en este stream.

Comentario sugerido para matriz

La priorización se está haciendo de forma pragmática y táctica, más orientada a empujar al proveedor que a ordenar valor de negocio con criterios homogéneos. No se observa todavía una separación clara entre prioridad y criticidad ni una disciplina formal tipo MoSCoW / comité de priorización.

D08 · Análisis Fit/GAP (OOTB vs Gap)

Calificación sugerida: 2/3

Hallazgo

Aquí Transact muestra un grado de madurez relevante, al menos en el track Temenos:

- sí se habló de fit,

- gaps,

- deltas de configuración absorbidos por proveedor,

- y deltas de customización con costo explícito.

Además, el equipo está intentando evitar customizaciones caras trasladando parte de la solución al legado o integrador. La debilidad es que este análisis aún está segmentado: funciona mejor en configuración que en integraciones/legado, y no se evidenció un gap log formal único.

Comentario sugerido para matriz

Sí existe análisis Fit/Gap en el track Temenos y se distingue entre configuración absorbible por proveedor y customizaciones con costo. Buena base. La debilidad es que la lógica de gap todavía no está consolidada en un log formal único ni aterrizada completamente al frente de legado/integraciones, que es donde se concentra el mayor riesgo.

D09 · Design Authority y Gobierno Activo

Calificación sugerida: 0/3

Hallazgo

No se evidenció un Design Authority formal con cadencia, estructura y decisiones registradas. Las decisiones parecen estar ocurriendo en conversaciones de trabajo, coordinación entre equipos y futuras sesiones con arquitectura, pero no dentro de un foro formal de decisión.

Comentario sugerido para matriz

No se observa un Design Authority formalizado para Transact. Las decisiones de arquitectura, gaps y dependencias parecen resolverse de forma distribuida entre equipos y sesiones ad hoc. Riesgo alto para controlar impacto cross-stream, costo de customizaciones y arquitectura transitoria.

D10 · Definition of Ready (DoR) / Definition of Done (DoD)

Calificación sugerida: 0/3

Hallazgo

No se evidenció un DoR/DoD formal del stream. Sí hay documentación mínima exigida por Temenos y por los templates, pero no se mostró un criterio institucional de “listo para backlog” o “listo para cierre” compartido entre todos los participantes.

Comentario sugerido para matriz

No se evidencia un DoR/DoD formal y homologado para Transact. Existen documentos y contenidos mínimos, pero no se observa un gate metodológico explícito para aceptar requerimientos al backlog ni para declarar componentes terminados con evidencia estándar.

D11 · Trazabilidad (RTM) End-to-End

Calificación sugerida: 1/3

Hallazgo

Este es uno de los gaps más claros. Se declaró explícitamente que:

- no hay una herramienta única,

- la documentación vive en repositorios y documentos,

- y la trazabilidad actual llega sobre todo a business process ↔ requerimiento.

No se evidenció trazabilidad completa hacia historias, pruebas y releases.

Comentario sugerido para matriz

La trazabilidad en Transact es parcial y documental, no end-to-end ni soportada por una herramienta única. Actualmente parece llegar, en el mejor caso, de proceso a requerimiento. No se evidencia RTM robusta que conecte también historias, testing y releases, lo que complica coordinación entre múltiples proveedores.

D12 · Handover a Backlog / User Stories

Calificación sugerida: 2/3

Hallazgo

Sí se mencionó una transición hacia historias de usuario: Dante y Chio ya han trabajado requerimientos en historias. También quedó claro que todavía falta refinamiento antes de que esa descomposición sea realmente estable.

La buena noticia es que sí existe separación conceptual entre requerimiento y story; la mala es que el baseline aún no parece totalmente cerrado.

Comentario sugerido para matriz

El handover a historias ya inició y se reconoce la necesidad de refinamiento antes de construir integraciones. Existe separación entre requerimiento y story, lo cual es positivo. Sin embargo, el baseline funcional todavía no está lo suficientemente maduro en todos los frentes como para considerar completamente estabilizada la entrada a backlog.

D13 · Transición a Pruebas (SIT/UAT/NFT/E2E/TNR)

Calificación sugerida: 0/3

Hallazgo

Todavía no se ha llegado a ese punto en Transact. Lo más relevante que sí se dijo es que, para consumir desarrollos con otros tracks como Apolo, el requerimiento detallado debe incluir casos de prueba, y hoy ese nivel de detalle aún no está construido.

No hubo evidencia de estrategia SIT/UAT/NFT/E2E/TNR, dress rehearsal o rollback.

Comentario sugerido para matriz

No se evidencia todavía una estrategia formal de transición a pruebas para Transact. El propio equipo reconoce que el detalle de requerimientos y casos de prueba aún debe construirse en mayo. Riesgo alto de que testing quede empujado al final si no se aterriza en el corto plazo.

D14 · Cierre y Socialización por Módulo

Calificación sugerida: 0/3

Hallazgo

No se evidenció cierre formal por módulo, sign-off o baseline congelada. El stream sigue en fase de definición/refinamiento y planificación.

Sí aparece la necesidad de socializar hallazgos con otros tracks, pero como práctica futura, no como mecanismo ya instalado.

Comentario sugerido para matriz

No hay evidencia de cierres formales por módulo ni de socialización cross-stream institucionalizada. Transact sigue en construcción metodológica y aún no se observa un esquema de sign-off, freeze de baseline ni gestión formal de pendientes por módulo.

D15 · Vínculo a Business Case y Plan Director 2030

Calificación sugerida: 2/3

Hallazgo

Sí existe conciencia del vínculo con BNA/BENO y de que la medición debe hacerse de forma realista y acotada al alcance efectivo, no a proyecciones irreales a 5 años. También se reconoce explícitamente que en Transact, por ser primero configuración de caja/cascarón, el primer año no necesariamente genera profit.

La debilidad es que no se evidenció trazabilidad desde requerimiento específico hacia beneficio específico.

Comentario sugerido para matriz

Hay una lectura madura del business case: el equipo reconoce que el beneficio debe medirse contra el alcance real y que Transact puede no mostrar retorno en el primer año por tratarse de una fase habilitadora. Aun así, no se observa todavía mapeo detallado requerimiento ↔ beneficio ↔ hito del Plan Director.

Hallazgos transversales prioritarios de la sesión

- Transact no es un solo frente metodológico: hay que separar claramente el track de configuración Temenos del track de integración/legado. El segundo es el que más riesgo trae hoy.

- La fase de definición funcional va por delante de la definición técnica end-to-end. Esto genera una falsa sensación de avance si no se distingue entre “producto configurado” y “producto integrado y operable”.

- No hay todavía una herramienta ni una RTM única para coordinar múltiples proveedores, historias, pruebas y dependencias cross-stream.

- No se evidenció un Design Authority formal, y eso deja desprotegidas decisiones de arquitectura transitoria, reutilización y costo/beneficio de customizaciones.

- Mayo aparece como mes crítico para:

  - refinamiento,

  - definición arquitectónica,

  - revisión cross-stream con Apolo/SmartVista,

  - casos de prueba,

  - y cierre del modelo operativo mínimo.

- La capacidad es una restricción real, no teórica: el equipo habló de 84 roles para captación y 122 roles para el frente más amplio.

- La priorización actual no es suficientemente fina: en la práctica, gran parte del alcance se está tratando como prioritario.

Síntesis final

Transact muestra una mejor base metodológica en la fase de discovery/fit-gap con proveedor que otros streams, pero todavía tiene una brecha importante en:

- gobierno activo,

- trazabilidad,

- formalización de DoR/DoD,

- estrategia de testing,

- y aterrizaje técnico de integraciones/legado.

Dicho simple: el frente Temenos está relativamente bien encaminado; el frente de integración end-to-end todavía no.