31.Mar.2026 Kreios y Alondra

Tuesday, March 31, 2026

2:30 PM

Datos generales

Sesión: Gestión del Cambio Dojo

Duración: 00:09:28

Fecha: no especificada en la transcripción

Participantes identificados:

- Leticia Mendoza Mtz

- Alejandro Arriaga Benitez

- Rodrigo Kennedy Ramirez

- Alondra Cardenas Teacalco

- Karina Nayeli Zepeda Arrollo

- Pablo Lorenzo Diaz

Objetivo de la sesión

Alinear entendimiento sobre el alcance del trabajo en curso, revisar el enfoque del plan de seis semanas presentado por Karina y coordinar la convivencia entre ese plan y el trabajo que también estaría desarrollando Leticia, evitando duplicidades, choques de actividades y falta de claridad en entregables.

Resumen ejecutivo

Durante la sesión se aclaró que el plan presentado por Karina corresponde a seis semanas y que se encuentra en una fase de diligence / assessment, enfocada en recopilar información mediante entrevistas y sesiones de acercamiento con distintos integrantes del equipo. El objetivo de esta etapa es entender lo realizado previamente y, a partir de ello, construir un plan de trabajo más detallado y aterrizado.

Se comentó que el alcance de ambos frentes de trabajo luce similar o convergente, por lo que se consideró indispensable compararlos y coordinarlos para que uno complemente al otro, en lugar de duplicarse o entrar en conflicto. También se subrayó que el enfoque debe ser factual, complementario y no disruptivo, priorizando acciones remediativas, quick wins y temas de día cero.

Asimismo, se puso sobre la mesa la necesidad de contar con mayor claridad contractual y operativa respecto a los entregables, especialmente por los requerimientos del área jurídica y por la incorporación pendiente de Leticia. Se cerró la sesión con acuerdos concretos de coordinación, entre ellos el envío de un plan de alto nivel por parte de Karina y la confirmación de la incorporación de Leticia para programar una reunión de alineación.

Desarrollo detallado de la sesión

1) Inicio de la reunión y aclaración del horizonte del plan

Al inicio hubo una breve validación para arrancar formalmente la sesión. Después se retomó una conversación previa relacionada con la lámina o presentación mostrada anteriormente, donde surgió una duda sobre si el plan tenía una duración de tres o seis semanas.

Karina aclaró que el plan de su equipo es de seis semanas. Esto ayudó a alinear el entendimiento inicial de todos respecto al marco temporal del trabajo.

2) Presentación del plan de seis semanas

Karina explicó que el plan contempla diversas dimensiones a diagnosticar, entre ellas:

- negocio,

- arquitectura tecnológica,

- modelo operativo,

- roadmap,

- gestión del cambio,

- caso de negocio.

Se precisó que esta etapa no corresponde aún a una implementación total, sino a una fase de diligence para realizar un assessment de lo que ya se ha hecho anteriormente. La lógica planteada es recopilar información mediante entrevistas con personas involucradas en cada una de estas dimensiones y, una vez consolidado ese entendimiento, proponer un plan de trabajo más detallado y aterrizado a las necesidades reales detectadas.

3) Percepción de similitud entre alcances

Rodrigo comentó que, por lo que estaba escuchando, ambos equipos traen un alcance muy parecido. Es decir, percibió que el frente presentado por Karina y el otro frente en discusión estaban apuntando hacia objetivos similares.

Esta observación abrió la conversación sobre la necesidad de coordinar ambos esfuerzos para evitar traslapes.

4) Enfoque esperado del assessment y criterio de priorización

Pablo señaló que, dado que el periodo es tan corto —seis semanas—, el objetivo debe centrarse en identificar acciones remediativas y priorizarlas. Mencionó específicamente que el trabajo debería distinguir:

- acciones de día cero,

- quick wins,

- y elementos faltantes o pendientes.

Posteriormente, Pablo profundizó en el enfoque esperado para el componente de personas / gestión del cambio: explicó que debe centrarse en lo que existe hoy más lo que ya trae el otro frente, no con ánimo de señalar carencias de manera confrontativa, sino con el propósito de complementar. Señaló que probablemente habrá coincidencia en muchas de las medidas propuestas, pero también podría haber vacíos o elementos adicionales por recomendar.

Su planteamiento fue que cualquier recomendación nueva debe formularse con:

- base factual,

- prioridad clara,

- sustento del porqué,

- y sin una intención disruptiva ni para la organización ni para el otro equipo/proveedor involucrado.

Karina coincidió con este enfoque y lo consideró adecuado.

5) Necesidad de una reunión de convergencia entre planes

A partir de lo anterior, Karina propuso establecer una fecha para reunirse y revisar ambos planes, con el fin de identificar:

- en dónde convergen,

- qué diferencias existen,

- y cómo evitar choques en la ejecución.

La intención explícita fue que ambos esfuerzos convivan de forma ordenada y complementaria.

6) Dependencia de la incorporación de Leticia y coordinación inicial

Rodrigo intervino para señalar que existe un tema relacionado con la firma del contrato y la incorporación de Leticia. Comentó que, mientras eso se confirma, Karina debía continuar con su trabajo de forma normal, sin detenerse.

También indicó que una de las primeras reuniones necesarias sería una sesión entre Karina, Leticia y los responsables involucrados, para:

- entender qué ha avanzado cada una,

- poner a todos en la misma línea,

- y coordinar actividades a partir de ese punto.

7) Requerimientos de jurídico y necesidad de claridad en entregables

Alondra explicó que, aunque Leticia aún no había firmado formalmente, el área jurídica había sido particularmente estricta debido a que se trata de una participación de cuatro meses bajo un esquema de pago contra entrega.

Por ello, jurídico estaba solicitando claridad puntual sobre:

- qué se va a entregar en los primeros dos meses,

- cuál es el plan,

- y cómo se estructura el avance.

Alondra mencionó que por esa razón Leticia ya venía trabajando un plan detallado y revisándolo muy de cerca con ellos.

En ese contexto, pidió a Karina que comparta los entregables contemplados para esas primeras seis semanas, así como el plan asociado a ese assessment, para que ella y Rodrigo puedan revisar qué deberían tener ya visible al día de hoy y asegurarse de que exista alineación con lo comprometido contractualmente.

8) Estado actual real del trabajo del equipo de Karina

Karina respondió con transparencia que su equipo está aún en una fase de:

- entrevistas,

- sesiones de approach,

- acercamiento,

- conocimiento de funciones,

- entendimiento de alcances y responsabilidades de los distintos integrantes del equipo.

Mencionó que ya habían tenido una sesión la semana anterior con Rodrigo a mayor profundidad y que también se estaban reuniendo con otras personas que cumplen otros roles dentro del negocio/equipo de Unity. Rodrigo agregó que ya tenían agenda para la semana siguiente.

Karina subrayó que, en este momento, todavía no cuenta con un entregable formal porque siguen en la etapa de entendimiento y levantamiento de información. En otras palabras, aún no están en fase de entregar resultados cerrados, sino de construir el diagnóstico base.

9) Definición de siguientes pasos inmediatos

Rodrigo propuso entonces aterrizar los pasos inmediatos, y el grupo mostró acuerdo con esa ruta.

Primero, pidió a Karina que continúe normalmente con su plan y que, en los próximos días, comparta con él y con Alondra un plan de alto nivel, aunque sea por fases, para dar mayor visibilidad y claridad.

Karina confirmó que puede hacerlo.

Segundo, Rodrigo pidió a Alondra que, una vez que tenga confirmación de cuándo se incorpora Leticia, lo comunique para coordinar la reunión de alineación correspondiente.

Alondra estuvo de acuerdo y comentó que incluso podrían reunirse con Leticia al día siguiente o, en su defecto, el lunes, para revisar las tareas de alto nivel y después compartirlas con Rodrigo. La idea sería poner fecha a una sesión donde ambos frentes expliquen:

- cuándo inician,

- cómo van a iniciar,

- y cómo se ejecutarán las tareas en paralelo.

10) Cierre y énfasis en la transferencia de conocimiento

En la parte final, Leticia enfatizó la importancia de asegurar que, dentro de esta transferencia, no se pierda el conocimiento existente. Señaló que es importante conservar aquello que ya está, incluyendo lo que muchas veces se dice durante entrevistas y sesiones de trabajo, para que sí pueda ser compartido y después rearticulado desde una lógica estratégica y transversal.

Karina cerró confirmando el acuerdo general y comprometiéndose a revisar su agenda para identificar cuándo podrá enviar el plan de alto nivel a Rodrigo y Alondra.

Acuerdos alcanzados

- Karina continuará con el plan en curso sin detener actividades mientras se resuelven temas de incorporación/formalización de Leticia.

- Karina compartirá un plan de alto nivel, por fases, con Rodrigo y Alondra en los próximos días.

- Alondra confirmará la fecha de incorporación de Leticia para detonar la reunión de alineación entre ambos frentes de trabajo.

- Se realizará una reunión de convergencia para comparar ambos planes, identificar coincidencias/diferencias y coordinar tareas en paralelo.

- Se buscará que el enfoque de ambos equipos sea complementario, factual y no disruptivo.

- Se dio visibilidad a que, por requerimientos de jurídico, será necesario aterrizar con claridad los entregables y su relación con el contrato y el esquema de pago contra entrega.

- Se reconoció que el equipo de Karina está aún en fase de entrevistas y assessment, por lo que al momento de la sesión no había un entregable formal cerrado.

Próximos pasos y responsables

Karina

- Continuar con entrevistas y sesiones de acercamiento.

- Preparar y compartir un plan de trabajo de alto nivel por fases.

- Revisar agenda para definir cuándo enviará ese plan a Rodrigo y Alondra.

Alondra

- Confirmar la fecha de incorporación / avance contractual de Leticia.

- Revisar con Leticia las tareas de alto nivel.

- Compartir esa visión con Rodrigo para facilitar la alineación.

Rodrigo

- Dar seguimiento a la recepción del plan de alto nivel de Karina.

- Participar en la reunión de alineación para coordinar ambos frentes.

Leticia / equipo interno

- Alinear el trabajo propio con el plan presentado por Karina.

- Asegurar que el proceso preserve la transferencia de conocimiento y lo ya levantado en entrevistas.

Pendientes abiertos

- Confirmación formal de la incorporación de Leticia.

- Visibilidad concreta de entregables esperados en las primeras seis semanas.

- Alineación entre lo contractual solicitado por jurídico y el estado real actual del assessment.

- Definición clara de cómo convivirán los dos planes sin duplicidades ni vacíos.

- Formalización del mecanismo para compartir hallazgos de entrevistas y asegurar la transferencia de conocimiento.

Riesgos identificados

- Riesgo de traslape entre dos frentes con alcance similar.

- Riesgo de desalineación contractual, si no se aterrizan pronto los entregables esperados.

- Riesgo de expectativas distintas entre la fase real de diagnóstico y la necesidad interna de ver productos más concretos.

- Riesgo de pérdida de conocimiento si no se documenta y transfiere adecuadamente lo levantado en entrevistas.

Conclusión

La sesión permitió aclarar que el trabajo del equipo de Karina está en una fase temprana de assessment de seis semanas y que su propósito es construir un diagnóstico para posteriormente definir acciones priorizadas. También quedó claro que existe un segundo frente de trabajo que debe ser alineado con ese esfuerzo, especialmente por la incorporación de Leticia y por las exigencias del área jurídica respecto a entregables. El cierre dejó acuerdos concretos para compartir un plan de alto nivel, confirmar la incorporación de Leticia y convocar una reunión de convergencia para coordinar ambos esfuerzos.

31.Mar.2026 Tere Gonzalez

Tuesday, March 31, 2026

4:59 PM

Fecha y hora:

- 31 de Marzo de 2026 de 12:00 a 12:15

Participantes BCP:

- Teresa González Navarro

Participantes ACN:

- Alejandro Alonso García

- Pablo Lorenzo Diaz

Minuta de reunión

Reunión: Plan Director - Daily - Tere-ACN

Fecha: No especificada en la transcripción

Duración: 00:10:09

Tipo de sesión: Seguimiento operativo / coordinación

Objetivo: Dar seguimiento a sesiones de arquitectura, revisión de participantes clave, documentación pendiente y coordinación con terceros para evitar duplicidades y asegurar la asistencia a las sesiones programadas.

Participantes

- Teresa González Navarro

- Pablo Lorenzo Díaz

- A. Alonso García

- Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca

Personas mencionadas durante la sesión:

- Arcadio

- Mercedes

- Bucio

- Ángeles

- José Luis Bueno

- Octavio

- Luis Barragán

- Juan

- Sergio del Valle

- Rodrigo Kennedy

- Alondra

- Karina

Resumen ejecutivo

Durante la reunión se revisó el avance de las sesiones relacionadas con arquitectura y la identificación de participantes clave. Se comentó que Arcadio quiere involucrarse más activamente en las sesiones de arquitectura y propuso incluir también a Mercedes, además de aportar nombres adicionales de personas relevantes.

También se identificó como tema crítico la falta de documentación solicitada previamente a distintos responsables. Para atenderlo, se acordó centralizar un follow-up y reforzarlo con apoyo de Teresa para dar mayor prioridad al requerimiento.

Adicionalmente, se aclaró el rol de José Luis Bueno dentro de una de las sesiones programadas y se confirmó que su participación sí hace sentido desde la perspectiva tecnológica, particularmente en temas de carteras y cobranza. Finalmente, se revisó el resultado de la sesión con Kreios, concluyendo que hubo buena alineación para evitar duplicidad de diagnósticos y trabajar de forma complementaria en beneficio del banco.

Desarrollo de la reunión

1. Seguimiento a la sesión con Arcadio

Alonso comentó que ese mismo día tuvieron una sesión con Arcadio y agradeció el apoyo recibido para habilitar esa interacción. Como resultado de dicha conversación:

- Arcadio pidió ser incluido en todas las invitaciones de arquitectura.

- Solicitó también que Mercedes sea incluida en esas sesiones.

- Manifestó interés en participar activamente y dijo que buscará hacerse espacio para asistir.

- Indicó que por la tarde tendrían un espacio adicional para revisar algunos nombres y proponer más participantes relevantes.

- Quedó pendiente que Arcadio enviara un mensaje por WhatsApp para coordinar ese espacio.

Teresa confirmó que Arcadio también le había adelantado este punto.

2. Incremento de participantes en arquitectura

Teresa comentó que el frente de arquitectura está creciendo de manera importante y que siguen apareciendo nuevas personas involucradas. Esto llevó a una reflexión compartida en la reunión:

- No parece existir una sola persona claramente responsable de todos los temas.

- La aparición constante de nuevos nombres confirma que el mapa de stakeholders todavía se está consolidando.

- Aun así, el equipo considera positiva la incorporación de nuevas voces, siempre que sean relevantes y ayuden a completar la visión.

Pablo señaló que Arcadio le pareció una persona cercana y útil para complementar el foro ya armado con nuevos nombres de valor.

3. Documentación pendiente de Bucio, Ángeles y Arcadio

Pablo indicó que al mismo tiempo se ha solicitado un conjunto similar de documentación a Bucio, Ángeles y Arcadio, pero que aún no se recibe información suficiente.

Se discutió que esto puede deberse a dos factores:

- La información podría estar dispersa o no del todo actualizada.

- Algunas personas podrían no tener el material completo a la mano y por ello retrasan el envío.

Acuerdo operativo:

- Pablo consolidará un follow-up único con estas tres personas.

- Teresa pidió estar copiada para ayudar a empujar el tema y lograr que el requerimiento reciba mayor prioridad.

4. Aclaración sobre José Luis Bueno y la sesión del miércoles a las 10:00

Alonso levantó una duda sobre la sesión del miércoles a las 10:00, en la que Teresa había agregado a José Luis Bueno. Inicialmente se cuestionó si su perfil correspondía a negocio o a otra área.

Teresa aclaró que:

- José Luis Bueno sí corresponde al frente tecnológico, no al frente de negocio.

- Su participación tiene sentido por su relación con los temas de carteras y cobranza.

- La sesión en cuestión es la de arquitectura / legacy core / carteras.

A partir de esta aclaración, se concluyó que su inclusión está bien planteada.

5. Alcance de la sesión de arquitectura, legacy core y carteras

Alonso comentó que Arcadio percibía como compleja la sesión en la que se tocarán simultáneamente temas de legacy y de carteras. Sin embargo, el equipo coincidió en mantenerla con un enfoque introductorio e integrador.

El racional fue el siguiente:

- Vale la pena tener una primera sesión amplia para entender cómo se conectan todos los elementos.

- Esta sesión puede servir para construir un entendimiento inicial común.

- Posteriormente, si se detecta necesidad, podrán abrirse sesiones más específicas o particulares por tema.

Se confirmó además que ese espacio es precisamente donde se busca incorporar el componente de cobranza y carteras.

6. Resumen de la sesión con Kreios

Alonso pidió un resumen breve de la sesión con Kreios. Pablo comentó que sí estuvo presente y explicó que en la reunión participaron también Rodrigo Kennedy y Alondra.

Según Pablo, la sesión fue positiva, aunque con un componente político natural por la sensibilidad del tema. Los principales puntos fueron:

- Se habló de la importancia de agilizar y optimizar el tiempo del cliente.

- Se buscó evitar que existan dos diagnósticos en paralelo sobre temas similares.

- Se explicó el alcance del trabajo del equipo consultor como un diligence multidimensional, con un enfoque claramente diferenciado del trabajo de Kreios.

- Se enfatizó que no se pretende sustituir ni duplicar el trabajo de Kreios, sino complementarlo.

- También se expresó que la visión experta del equipo podría ayudar tanto al banco como a Kreios a identificar vacíos, oportunidades de mejora y elementos faltantes.

- La sesión cerró con una sensación de alineación y con acuerdos de gobernanza / colaboración que Pablo consideró satisfactorios.

Teresa agradeció el update y lo dio por bueno.

7. Estatus de invitaciones y asistencia

Lukasz preguntó cómo está reaccionando la gente a la concentración de invitaciones en una sola semana.

Teresa respondió que:

- Ya había enviado un correo para identificar si alguien tenía inconvenientes.

- Hasta el momento no ha recibido comentarios indicando imposibilidad de asistir.

- Hará un follow-up adicional ese mismo día para confirmar que, ante la ausencia de objeciones, se asumirá disponibilidad.

- Revisará también los casos en que alguien haya respondido con “maybe” o “no”.

- Mencionó específicamente que Octavio marcó “maybe” en algunos casos, por lo que buscará entender si él asistirá personalmente o delegará a alguien de su equipo.

En términos prácticos, se asumió que la falta de respuesta equivale a aceptación, salvo que se reciba una objeción explícita.

8. Cierre y siguientes movimientos

Alonso cerró comentando que compartiría más tarde la actualización derivada de la conversación con Arcadio sobre nombres adicionales. Teresa cerró reafirmando que dará seguimiento a las sesiones para asegurar que la visita y participación del equipo valgan la pena y que los asistentes clave estén efectivamente presentes.

También indicó que permanecería disponible el resto del día y al día siguiente para cualquier ajuste.

Acuerdos y decisiones

- Incluir a Arcadio y a Mercedes en todas las sesiones de arquitectura.

- Mantener la sesión del miércoles a las 10:00 con un enfoque introductorio que incluya arquitectura, legacy core y carteras.

- Conservar a José Luis Bueno dentro de esa sesión por la pertinencia de su rol desde tecnología.

- Centralizar el follow-up documental con Bucio, Ángeles y Arcadio para acelerar la entrega de información.

- Dar seguimiento puntual a respuestas “maybe/no” y asumir asistencia en ausencia de objeciones.

- Mantener coordinación con Kreios bajo un esquema complementario, evitando diagnósticos duplicados.

Acciones y responsables

Alonso García

- Coordinar con Arcadio el espacio de revisión de nombres adicionales.

- Compartir actualización posterior sobre nuevos participantes sugeridos.

- Dar seguimiento a la incorporación de personas clave en las sesiones de arquitectura.

Pablo Lorenzo Díaz

- Consolidar un follow-up único con Bucio, Ángeles y Arcadio para solicitar la documentación pendiente.

- Mantener visibilidad del estatus documental y escalar si continúa el retraso.

- Continuar alineando el alcance con Creyos para evitar traslapes.

Teresa González Navarro

- Ser incluida en el follow-up de documentación para ayudar a dar prioridad.

- Revisar respuestas a invitaciones, especialmente los casos marcados como “maybe” o “no”.

- Contactar de manera puntual a Octavio y otros asistentes con respuesta ambigua.

- Enviar recordatorio / seguimiento general para confirmar disponibilidad.

- Asegurar que las sesiones cuenten con la participación adecuada de los stakeholders clave.

Equipo en general

- Evaluar, después de la sesión introductoria, si será necesario abrir sesiones específicas por tema.

- Seguir refinando el mapa de stakeholders de arquitectura, legacy, carteras y cobranza.

Riesgos / alertas identificadas

- Mapa de stakeholders todavía incompleto: siguen apareciendo nuevos nombres, lo que puede afectar la planeación y cobertura de sesiones.

- Falta de documentación: el retraso en la entrega de información puede limitar preparación y profundidad del análisis.

- Complejidad temática: combinar legacy, arquitectura y carteras en una sola sesión puede hacer necesario desagregar temas posteriormente.

- Asistencia no confirmada explícitamente: aunque no hay objeciones formales, todavía hay respuestas ambiguas que deben aclararse.

Próximos pasos inmediatos

- Cierre del contacto con Arcadio para ampliar lista de participantes.

- Envío del follow-up consolidado de documentación.

- Revisión fina de asistentes confirmados y de respuestas ambiguas.

- Ejecución de la sesión del miércoles como espacio introductorio.

- Validación posterior de si se requieren sesiones especializadas.

Nota: La minuta fue depurada a partir de una transcripción automática; conviene validar algunos nombres propios o denominaciones específicas que en el audio no quedan completamente claros.

31.Mar.26 DRP Alineación

Monday, April 6, 2026

12:46 PM

Objetivo: Alinear a los equipos (Internos, AWS, Accenture) para definir la estrategia y el plan de trabajo del ejercicio DRP (Disaster Recovery Plan) de Transact solicitado por la Dirección de TI y Auditoría.

1. Resumen Ejecutivo

La reunión se centró en la necesidad urgente de ejecutar una prueba de DRP para Transact antes de finalizar el año 2026, motivada por observaciones de auditoría y requisitos regulatorios de la CNBV. Juan Manuel (Dirección de TI) ha solicitado un plan de trabajo formal para la semana del 6 de abril. Existe un desfase de contexto entre los equipos que recién se integran y los que ya llevan un avance preliminar (Runbook minuto a minuto). Se acordó una estrategia de colaboración inmediata para presentar un roadmap consolidado que garantice la resiliencia operativa sin afectar los servicios productivos actuales.

2. Estatus Actual y Contexto (Por Tracks)

- Track de Cumplimiento/Auditoría: Se requiere resolver observaciones a la brevedad. El equipo interno solicitó una prórroga para diciembre de 2026, asegurando que no habrá impactos en pases a producción durante ese periodo.

- Track de Infraestructura y Ambientes: Se identificó que ya existe una instancia de Transact en la región de Oregón (AWS) como parte de la homologación de ambientes. El reto técnico es validar qué falta en esa instancia para que sea funcional para la prueba de DRP.

- Track de Arquitectura y Microservicios: Se discutió la reutilización de microservicios (MuleSoft/Apigee) de producción. Se requiere la validación experta de AWS y Accenture para asegurar que el diseño de la arquitectura soporte el ejercicio de recuperación.

- Track de Gestión (Gobierno): Se definió que Lizbeth Ramos actúa como facilitadora/integradora con auditoría, pero se necesita un gobierno integral que una las piezas de infraestructura, arquitectura y operación (MS).

3. Acuerdos y Decisiones

- Negociación con Dirección: No se entregará un plan definitivo el lunes 6 de abril; en su lugar, se presentará el inicio de un "Discovery" y el plan de cómo se llegará al plan final (Roadmap) hacia el cierre de esa semana.

- Modelo de Trabajo: Se realizarán sesiones diarias intensivas la próxima semana. La asistencia presencial es preferida pero no obligatoria para evitar retrasos (no ser un "stopper").

- Comunicación: Angélica Tolosa y Paola Zavala redactarán un correo ejecutivo para Juan Manuel informando que el equipo ya está traccionando y alineado.

4. Llamadas a la Acción

| Acción | Responsable | Fecha Límite | Dependencia / Impedimento |
| --- | --- | --- | --- |
| Sesión Previa de Contexto: Revisar el As-Is y roadmap actual para aterrizar el contexto antes del lunes. | Paola Zavala / Alfredo García | 1 de abril (10:00 AM) | Falta de alineación inicial entre AMS y Gobierno. |
| Envío de Convocatoria Lunes: Sesión de alineación técnica y Discovery (Track de arquitectura y ejecución). | Paola Zavala | 31 de marzo (Hoy) | Confirmar disponibilidad de arquitectos clave. |
| Redacción de Correo a Dirección: Informar a Juan Manuel sobre la integración de los socios (AWS, Accenture, IUI). | Angélica Tolosa / Paola Zavala | 31 de marzo (Hoy) | Mitigar presión por entrega de plan el lunes. |
| Análisis de Brecha en Oregón: Listar faltantes técnicos en la instancia de AWS Oregón para el DRP. | Miguel Bucio / Equipo AWS | 6 de abril | Acceso a información técnica de la instancia actual. |
| Gestión de Invitados Especiales: Sumar a la sesión a Eric Iván Martínez (Arquitectura Cloud) y Arcadio. | Daniel Ángeles / Christiane Parlange | 1 de abril | Asegurar visión de arquitectura de nube. |