6.Abr.2026 - DRP Transact

Monday, April 6, 2026

11:05 AM

Fecha y hora:

- 6 de Abril de 2026 de 11:00 a 15:30

Participantes BCP (Presencial):

- Lizbeth (Responsable temporal DRP)

- Arturo

- Octavio

- X

- Miguel Bucio

- Juan Manuel Fernandez

Participantes BCP (Online):

- Jose David Urias Montoya

- X

Participantes ACN (Presencial):

- Salomon Monroy

- Alejandro Alonso García

- Pablo Lorenzo Diaz

- Omar Patron

- Ricardo Gonzalez Ludlow

- Joaquin Navajas Helguero

Participantes ACN (Online):

- Alejandro Gallegos

- Joaquin Pichardo

Minuta Detallada: Workshop-DRP CSE

(Sesión de Alineación Técnica y Discovery)

La reunión se convocó para alinear al equipo en las implicaciones del Plan de Recuperación ante Desastres (DRP) para la plataforma Transac del producto Crédito Simple Empresarial (CSE) y definir un plan de trabajo. La iniciativa surgió de un hallazgo de auditoría interna que detectó que la operación del CSE carece de un DRP.

I. Propuesta Inicial y Contexto de la Fecha (Octavio Vazquez)

Octavio (el orador de la Sala) presentó el contexto y la estrategia propuesta por el equipo:

- Fecha de Cumplimiento Original: La fecha anterior de Q1 2026 (Junio 2026) para el DRP de Transac fue asignada por ex-colaboradores sin un plan sustentado.

- Contrato Temenos y Ambientes: El contrato del fabricante (Temenos) no incluye la implementación del DRP, y los ambientes necesarios para la infraestructura no están listos.

- Propuesta de Prórroga: Octavio sugirió formalizar la fecha de entrega del DRP de Transac hacia Q1 2027 (posiblemente febrero o marzo). Esto se debe a que la primera mitad de enero es temporada alta, y la implementación podría aprovechar los meses de menor carga.

- Prioridad vs. Cumplimiento: Argumentó que destinar recursos críticos al DRP de Transac ahora podría no ser la prioridad 10 de 50. La prioridad actual es el DRP de las "Joyas de la Corona" (alrededor de seis servicios críticos), cuyo plan se espera terminar hacia finales de año.

- Función del DRP Básico: Un DRP basado en respaldos y restauraciones (backup and restore) cumpliría con la auditoría, pero los tiempos de restauración (24 a 72 horas) no satisfacen la resiliencia operativa real.

II. Intervención y Reto de Juan Manuel Fernandez Islas

Juan Manuel, quien se unió tarde a la llamada, criticó la postura del equipo y desafió la estrategia de posponer el proyecto:

- Crítica a la Justificación: Desestimó los argumentos del equipo como "puros pretextos" (como temporada alta o complejidad) para cambiar la fecha.

- Foco en Resiliencia Operativa: Insistió en que el equipo debe concentrarse en la resiliencia operativa, no solo en el cumplimiento regulatorio de auditoría. Argumentó que el banco lleva cinco años sin DRP en producción y que una caída podría ser catastrófica.

- Acción Inmediata en Ambientes Previos: Exigió que el trabajo del DRP para Transac no espere hasta el siguiente año y debe comenzar en los ambientes previos (no productivos) de inmediato.

- Inclusión Obligatoria de Consumo: Demandó que el plan para Crédito Simple Empresarial debe incluir el área de Unity de Consumo. Esto se debe a que el volumen de negocio de CSE es muy pequeño, y no justifica el esfuerzo si no es parte de un plan integral que también cubra Consumo.

- Búsqueda de Responsables: Retó al equipo a encontrar responsables si los líderes actuales (Arturo, Liz, Octavio) no pueden ejecutar la estrategia, ya que necesita avanzar en un plan integral del DRP de Transac ahora.

III. Definición de Alcance y Hallazgos Técnicos

La discusión se centró en acotar el alcance inmediato para Transac y abordar los problemas técnicos de replicación.

- Alcance Acotado de DRP: Juan Manuel y el equipo acordaron que el enfoque inicial sería solo en la capa aplicativa de Transac, concentrándose en el backup and restore de los componentes de configuración básicos para lograr el DRP en la nube.

- Configuración AWS: Miguel Bucio (Sala) confirmó que, a nivel de regiones, los componentes están instalados y configurados en dos regiones de AWS (Virginia y Oregón) y que la funcionalidad de Crédito Simple puede conmutarse entre ellas.

- Impedimentos de Replicación (Jose David Urias Montoya): Jose David reportó hallazgos de replicación incompleta que deben ser corregidos por el equipo:

  - Falta la configuración de replicación para los file systems (fs) entre regiones.

  - No hay replicación configurada para los ccrs (contenedores K8s).

  - La replicación de bases de datos Redis necesita más revisión en Oregón y ser arreglada en Virginia.

- Asignación de Tareas Técnicas: Juan Manuel sugirió que el equipo de AWS debe ser encargado de solucionar estos problemas de replicación, ya que ellos proveen la durabilidad y resiliencia.

IV. Visión Holística y Confusión de Roles

- Necesidad de Visión Integral: Alejandro Gallegos-Hernandez preguntó si existe una visión holística o un modelo operativo (failover, failback) que asegure que la suma de los SLAs de las diferentes capas (AWS, plataformas) garantice el RTO/RPO deseado. Enfatizó que sumar SLAs individuales no garantiza el resultado final.

- Problema de Gobernanza: Juan Manuel (Sala) concluyó que la sesión confirmó la carencia de un responsable único e integral de DRP de punta a punta en el banco. La responsabilidad está segmentada entre el legado (a cargo de Tavo) y lo nuevo (Transact).

- Alineación de Documentación: Juan Manuel señaló que una diapositiva en discusión mezclaba dominios y aplicativos no comparables (ej. Operaciones y Transac). Sugirió reemplazar "Transact" con "DRP de Joyas de la Corona" en esa diapositiva para mantener la consistencia.

- Búsqueda de Liderazgo Externo: Juan Manuel y Octavio sugirieron buscar apoyo externo (mencionando Accenture y EY) para que alguien tome la propiedad y liderazgo integral del DRP.

V. Acuerdos y Próximos Pasos

- Focalización Inmediata: El equipo debe enfocarse en la resiliencia a nivel de capa aplicativa de Transac.

- Replicación y Pruebas: Se acordó priorizar la replicación entre los sitios (Virginia y Oregón) y realizar un correcto entrenamiento y pruebas de conmutación de componente por componente.

- Coordinación de Esfuerzos: Es necesario coordinar la iniciativa de DRP de Transac con el proyecto de DRP de las Joyas de la Corona que está a cargo de Octavio y su equipo, asegurando líneas de acción claras y separadas para evitar traslapes y confusiones.

- Oficina de DRP: Juan Manuel y Octavio acordaron contactar a la oficina de riesgos y al Gerente Nacional de DRPs para obtener contexto y materiales que puedan estar ya avanzados.

6.Abr.2026 - Cobranza

Monday, April 6, 2026

4:13 PM

Fecha y hora:

- 6 de Abril de 2026 de 16:00 a 16:30

Participantes BCP:

- Rodolfo Vazquez

- Juan Pablo Chaves

- David Estrada Castillo

Participantes BCP:

- Jose David Urias Montoya

La siguiente es una minuta detallada de la sesión, estructurada por tópicos y con el detalle de los stakeholders mencionados.

Minuta Estructurada por TópicosIntroducción y Alcance del Proyecto Unity

Integración de Cobranza con Unity y Sistemas Core

Aunque Cobranza y Cartera no forman parte directa del programa Unity, sus definiciones están entrelazadas con los pilares del programa y es considerado un módulo estratégico y crítico.

- Objetivo de Cobranza: El principal objetivo es asegurar que, con el cambio a las nuevas plataformas tecnológicas de Unity, se pueda seguir realizando la gestión de cobranza de la cartera en los nuevos sistemas core (Smart Vista y Transact). El producto de tarjeta de crédito en Smart Vista debe estar configurado para lograr una cobranza post-producción sin afectar lo ya existente.

- Sistemas Core Impactados:

  - Smart Vista: Principalmente para la gestión de cobranza de la tarjeta de crédito. El soporte adicional para Smart Vista es BPC.

  - Transact: Principalmente para la gestión de cobranza de préstamos personales.

  - Apolo: Relacionado con el tema de Contactabilidad y la información del cliente.

- Alcance de la Gestión de Cobranza: Abarca tanto la cartera vencida como la cartera que se considera sana (cobranza preventiva y correctiva).

- Canales:

  - Fisicos: Call centers (internos y externos) y cobranza domiciliaria

  - Digitales: SMS, email, app

Detalle de los Procesos de Cobranza

La expectativa del área de Cobranza es mantener el proceso como existe actualmente en los diferentes canales, sin un rediseño del proceso. Las ramas del área de negocio y estrategias de Cobranza incluyen:

- Contactabilidad: Almacenamiento y manejo de la información de los clientes para proveerla a los canales de gestión.

- Planes de Segunda Oportunidad: Diseño y ejecución de planes de recuperación (reestructuras, pagos con quitas) que los sistemas core deben poder soportar.

- Digitalización y Pagos: Gestión de pagos digitales, domiciliaciones, y pagos a través de canales físicos como cajas y corresponsalías (Oxxos).

- Canales de Gestión: Provisión de información y sistemas a los canales más grandes, como el Call Center (CAT, interno y externo) y la Cobranza Domiciliaria.

- Cobranza Direccionada: Definición de estrategias sobre a quién, por qué medio y a qué hora se debe cobrar.

Los canales de gestión utilizados por Cobranza incluyen canales físicos (call centers, domiciliaria) y digitales (SMS, email, aplicación Coppel/Bancoppel, Arsis, WhatsApp).Flujo de Datos y Arquitectura Tecnológica

El equipo de Cobranza detalló que, debido a la naturaleza transaccional de Smart Vista, ciertos procesos no vivirán en el nuevo Core.

- Extracción: La data transaccional y sociodemográfica de los clientes generada en Smart Vista se extraerá al Data Warehouse del Banco.

- Procesamiento: Desde el Data Warehouse, la información se llevará a otros ambientes (desarrollo, pruebas, productivo) para correr scripts y procesos.

- Decisión: Estos procesos externos son los que ayudan a calcular el score del cliente, determinar las estrategias y tomar la decisión sobre el canal de gestión a utilizar.

Gestión de Requerimientos y Próximos Pasos

- Definición de Requerimientos: El engagement con Unity se ha realizado a través de talleres y mesas funcionales, donde se han definido y priorizado features. El equipo de Cobranza participa en dailys y comités.

- Documentación: Rodolfo Antonio Vazquez Osuna está trabajando en un Documento de Especificación Funcional (DEF) para detallar los requerimientos a nivel de función e historias de usuario para el equipo de tecnología.

- Complejidad: El equipo de tecnología (de banco y Smart Vista) evalúa la complejidad de implementación. Algunos requerimientos son sencillos, pero otros requieren desarrollos totalmente nuevos. No se ha indicado que algo sea imposible, aunque hay dependencias de iniciativas actuales en desarrollo.

- Decisión para la Semana Actual: Durante la semana 2 del proyecto, el equipo de Accenture se enfocará en las definiciones de Smart Vista, Apolo y Transact, asumiendo que los requerimientos de Cobranza ya han sido considerados.

- Seguimiento: En las próximas semanas, se buscará asegurar que los requerimientos del área estén correctamente incorporados en el roadmap del plan director. Se planteó la posibilidad de tener reuniones específicas con el equipo de Cobranza para evaluar sus impactos.

Stakeholders Mencionados y Su Función/Importancia

| Stakeholder | Función/Rol | Área y Entidad | Importancia/Contexto |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodolfo Antonio Vazquez Osuna | Product Manager | Negocio de Cobranza (Coppel) | Es parte del equipo de negocio de cobranza. Se enfoca en definir requerimientos para la gestión de cobranza de tarjeta de crédito (Smart Vista) y préstamos personales (Transact). |
| Juan Pablo Chavez Sainz | Product Manager | Negocio de Cobranza (Coppel) | Lleva gran parte de la cobranza de todo el grupo Coppel. Es responsable de la Cobranza Direccionada (la estrategia de contacto y gestión de cobro). |
| David Estrada Castillo | Program Manager | Tecnología (Bancoppel) | Program Manager del portafolio de cartas, crédito y cobranza. Su función es de gestión, asegurando que los requerimientos de Cobranza se definan y pulan para ser incluidos en el plan director y que el producto llegue a producción sin fallas. |
| Teresa Gonzalez Navarro (Tere) | Stakeholder Clave en Gobierno | Sin especificar (Coppel/Bancoppel) | Dirigió al equipo de Accenture con Cobranza. Es la principal colaboradora en el Track de Gobierno de Unity. |
| Iván de la O | Director Corporativo | Dirección de Crédito y Ciencia de Datos | Mencionada como el principal stakeholder (director corporativo) de cobranza. |
| Tomás Arroyo | Liderazgo en Cobranza | Grupo Coppel | Colabora con Juan Pablo Chavez Sainz en el liderazgo de la cobranza de todo el grupo. |
| Marcel Sanvicente | Apoyo Tecnológico (Líder Técnico Senior PMO) | Tecnología (Coppel) | Mencionada como parte del equipo de tecnología, apoyando al equipo de negocio. |
| Johana Meza | Apoyo al Equipo de Negocio | Cobranza (Mencionada) | Se sugirió incluirla en futuras sesiones por su gran apoyo al equipo de negocio. |
| Abriendo Pichardo (J. Antonio Pichardo) | Liderazgo Superior | Sin especificar | Ubicado una jerarquía superior a David Estrada en la estructura. |
| Sergio del Valle | Producto | Sin especificar | Mencionada en la correlación del tema de Contactabilidad y Apolo. |

6.Abr.2026 - Kick Off

Monday, April 6, 2026

6:27 PM

Contexto y Antecedentes del Programa UNITY

- El programa UNITY se aprobó en mayo de 2023. Inicialmente, el enfoque era el cambio del core bancario, pero la revisión indicó que se requerían cambios más amplios para abordar una "bancarrota técnica" dentro de Grupo Coppel.

- El 14 de abril de 2024, un incidente de ciberseguridad obligó al equipo a desmantelar parcialmente el proyecto y mudarse a Culiacán durante siete meses para concentrarse en las tiendas de Grupo Coppel, que representan una parte significativamente mayor de los ingresos que el banco (10-12%).

- El plan director original se vio afectado, y personal clave fue reasignado para levantar procesos importantes como "alta única".

- Tras el regreso en octubre/noviembre, el equipo se dio cuenta de que el plan director no era suficiente para implementar Transac más allá de una configuración limitada de crédito empresarial (sandbox de diciembre), y no había un plan para 2025.

- La crisis llevó a un punto de inflexión donde se involucró al equipo de negocio (Tere y Sergio) para acelerar las decisiones y el liderazgo.

- Estrategia 2030: El 80% de las iniciativas de tecnología para alcanzar la meta de generar entre 2.3 y 2.5 veces el ingreso en utilidades del banco están relacionadas con UNITY, impactando alrededor del 40% de los ingresos.

Refuerzo de Equipo y Liderazgo

- Se han realizado cambios importantes de liderazgo debido a que el proyecto ha sido "abrasivo," y se ha buscado talento con el perfil adecuado para un programa de transformación de este tamaño.

- Apoyo Externo: Se está trabajando con E&Y (en la parte del Core bancario Transac y su ecosistema) y con Accenture (para la visión del portafolio del programa del Plan Director).

- Nuevas Incorporaciones: Pablo se une como responsable del programa UNITY, con un compromiso total para el proyecto.

- Alineación Ejecutiva: Santiago Ontañon, Director de Tecnología de Grupo Coppel, está a cargo de toda la tecnología del grupo (servicios financieros, retail, telecomunicaciones, etc.) y ve a UNITY como un proyecto central para la misión de tecnología: dejar de ser la excusa por la cual el negocio no puede avanzar.

Estructura del Plan de Aceleración (Fase de Seis Semanas)

El plan actual es una fase ambiciosa de Due Diligence con una duración de seis semanas (actualmente en la semana 2), que corre en dos tracks paralelos.

- Track de Gobierno de Unity:

  - Objetivo: Diagnosticar cómo está gobernado el programa actualmente.

  - Resultado Esperado: Crear un plan de mitigación de brechas con el objetivo de tomar el gobierno del programa por los próximos tres años, comenzando en la semana siete.

  - Líder: Alonso García de Accenture.

- Track de Estrategia Tecnológica:

  - Enfoque Principal: Arquitectura tecnológica futura y su interoperabilidad. Se busca retar el roadmap con la nueva información.

  - Otros Componentes a Evaluar: La evolución del modelo operativo, cómo UNITY habilita la visión de negocio de la estrategia 2030, el modelo de gestión del cambio y la revisión/replanteamiento del caso de negocio actual.

  - Líderes: Lucas y Pablo de Accenture.

Proyectos Tecnológicos y Arquitectura

- La arquitectura empresarial con Raúl ya ha definido los componentes.

- Debido a la necesidad de velocidad, se planea modernizar y revivir aplicaciones legadas para interconectar lo viejo con lo nuevo de forma moderna (interoperabilidad).

- Dos proyectos clave conviven con la arquitectura nueva y legada:

  - Éxodos: Permite migrar funcionalidades existentes a la nube y modernizar aplicaciones legadas.

  - Atlas: Proyecto grande de datos, enfocado en la base de datos de clientes.

- Reto: Arcadio Delgado Iturriaga debe validar y supervisar que las mejoras (Spain, autorizador, alta de clientes, biométricos) convivan con UNITY sin replicar ni rehacer esfuerzos.

Equipo Involucrado

- Líderes del Programa/Accenture: Salomón Monroy (Accenture), Alonso García (Gobierno), Lucas y Pablo (Estrategia Tecnológica).

- Conexión con Operaciones (AMS/IMS): Gabriela Maximiliano, Alejandro Gallegos y Alfredo García.

- Expertos Adicionales de Core Bancario: José Luis Navas (Jefe Global de Core Banking de Accenture) y Pavel Bilowski (experto en Temenos).

- Socios Tecnológicos (E&Y): Angélica (EY) Temenos, BPC y Kreyos.

- Áreas de Grupo Coppel: Juan Manuel Fernández, Sergio, David Ruelas (Director de Riesgos), Rogelio Aguayo (Director de Operaciones), y Teresa González Navarro. El equipo incluye las verticales de Transac, Apolo, y Smart Vista.

Cadencia y Requerimientos

- Cadencias Semanales: Se tendrán Dailys con el equipo táctico y se usará un espacio en el Weekly del plan UNITY (los miércoles) para dar estatus de la aceleración.

- Sesiones de Liderazgo: Habrá tres sesiones separadas con Juan Manuel Fernández y el liderazgo (al final de esta semana, en dos semanas más y al final de las seis semanas).

- Presentación de Resultados: Teresa González Navarro acordó que los resultados de esta fase se presentarán en el comité quincenal con Carlos.

- Peticiones al Equipo: Se solicitó apertura y transparencia con la documentación, así como disponibilidad para las sesiones de trabajo aceleradas. Se enfatizó la necesidad de usar herramientas como Gemini, repositorios y Notebooks para crear la base de conocimiento rápidamente.

Mensajes Clave y Llamado a la Acción

- Santiago Ontanon compartió una anécdota de fútbol (Brasil vs. Rusia 1970) para enfatizar la necesidad de "abrazar la incertidumbre" y que los planes deben adaptarse al entorno.

- Instó a los participantes a no detenerse ante los obstáculos (ej. falta de accesos de seguridad) y a "hacerla de tos" con la misma urgencia que si no les hubieran pagado la nómina. Su tiempo se dedica principalmente a "derrumbar obstáculos".

- Arcadio Delgado Iturriaga pidió al equipo de Accenture buscar sinergias con las directrices de arquitectura que ya están revisando internamente para acelerar las necesidades a corto y mediano plazo y asegurar la alineación.