Minuta Detallada

Reunión: ACN | Aceleración Plan Director | Apolo: Arquitectura, Alcance y Principios
Fecha: 7 de abril de 2026

Participantes Destacados:

- Negocio/Programa: Arturo Valdivieso Cruz (Representante de Negocio para Apolo), Ana (ejecución), Teresa Gonzalez Navarro (Tere)

- Arquitectura/Tecnología: Miguel Angel Bucio Rivera (Mike), Oscar Melo Herrera, Lenin Jose Meza Zarco (Len), Maria Mercedes Espinosa Cortes (Mercedes), Arcadio Delgado

-----1. Resumen Ejecutivo

El foro de aceleración se enfocó en revisar el programa Apolo y su arquitectura Smart Vista, buscando identificar bloqueos al progreso e implicaciones en las entregas a corto y mediano plazo. Los principales temas abordados fueron los desafíos históricos del proceso de desarrollo, la necesidad crítica de la funcionalidad de "clientes existentes" y la estrategia para abordar la deuda técnica acumulada.

2. Puntos de Discusión DetalladosA. Alineación Arquitectónica y Proceso de Desarrollo

- Problemas Iniciales: La sesión comenzó con problemas de conectividad, ya que la configuración inicial limitaba a los asistentes a solo ver la sesión, lo que requirió que alguien en SALA API N3, CDMX. ajustara los permisos para convertirlos en colaboradores.

- Riesgo Concentrado: Históricamente, el proceso de desarrollo concentra el riesgo al final del ciclo (pruebas UAT), lo que ha llevado a que los periodos de entrega de seis meses se extiendan de tres a cuatro meses adicionales para implementar remediaciones. Este proceso es percibido por negocio como una "caja negra" sin puntos de revisión intermedios.

- Rol de Arquitectura: Se espera una mayor implicación de los arquitectos en los grupos de trabajo para asegurar la alineación de Apolo con los principios de arquitectura y evitar validaciones a posteriori.

- Contexto Histórico de Apolo: El proyecto Apolo/Unity se concibió inicialmente como un proyecto de TI para resolver deuda técnica replicando la experiencia de la tarjeta de crédito existente en digital, sin la participación inicial de negocio. Esto provocó que cuando negocio fue involucrado, se identificaran faltas de implementación (reglas y motores) que se convirtieron en las remediaciones del R2.

B. Estado del Desarrollo y Funcionalidad de Clientes Existentes

- Estado del R2: Se ha finalizado el desarrollo y la estabilización del R2, el cual permite un flujo punta a punta (end-to-end), aunque la calidad aún no es suficiente para exponerlo al mercado abierto.

- Necesidad Crítica de Clientes Existentes: Es fundamental agregar la funcionalidad de clientes existentes antes de la salida al mercado abierto. La base actual de clientes existentes es grande, y las pruebas de Friends and Family mostraron un hit rate de prospectos menor al 10%, ya que la mayoría son clientes existentes (referencias o beneficiarios).

- Impacto y Plazo de Entrega: La incorporación de clientes existentes requiere un cambio importante porque modifica la esencia de Apolo, que fue construido para clientes nuevos sin ningún tipo de relación con el banco. Este cambio es crítico y se estima un plazo de entrega que apunta a diciembre o enero.

- Entregables R3 y R4:

  - El backlog actual de Apolo ya está socializado con negocio.

  - Se identificaron 11 historias de usuario pendientes para el Mercado Abierto (Open Market); 9 están en estimación/análisis, y 2 (Medición Digital y Cliente Prospecto) requieren decisiones de priorización.

  - La liberación más larga del R3 está prevista para mayo o junio, después de la cual se atenderá el incremental de clientes existentes.

C. Deuda Técnica y Estrategia de Remediación

- Deuda Técnica Acumulada: Existe una deuda técnica de 4 años que está siendo abordada. El plan de remediación del R3 incluye la resolución de aproximadamente 22 hallazgos de deuda técnica (seguridad y arquitectura).

- Supervisión de Arquitectura: Todos los planes de trabajo para los hallazgos deben pasar por la supervisión y visto bueno del equipo de arquitectura. Los hallazgos más complejos que extienden el plazo más allá de la liberación del R3 (primera semana de julio) tienen un plan de trabajo formal con fechas de finalización en agosto o septiembre.

- Desacoplamiento de Servicios: Se implementó una estrategia de desacoplamiento de store procedures (SP) a APIs.

  - Aproximadamente el 60% de los servicios han sido desacoplados a microservicios.

  - Cerca del 40% todavía se basa en llamadas directas a SP.

- Sustitución Tecnológica: Existe un proyecto futuro para reemplazar APG por MuleSoft. El contrato con APG finaliza en 2027.

  - La implementación de Octa para el proyecto Aries retrasó el proyecto seis meses.

  - Actualmente coexisten tres versiones de tokens (APG, MuleSoft, Octa).

  - Web Methods: Funciona como un Gestor de Reglas de Negocio (BRM). Se planea implementarlo a futuro como Gestor de Procesos de Negocio (BPM), a pesar de ser una solución legacy.

D. Ambientes e Infraestructura

- Ambientes Definidos: Se definieron seis ambientes: desarrollo, integración, UAT/QA, preproductivo, productivo y DR (Disaster Recovery).

- Ecosistema Híbrido: El ecosistema de desarrollo es el más comunicado, abarcando la capa cloud (AWS, GCP, con servicios de Transac y Smart Vista) y la capa on-premise (DB2, Informix).

- Creación del Ecosistema on-premise: El ecosistema on-premise para pruebas fue creado (no solo conectado) a través de la clonación de instancias de bases de datos (OLTP, contabilidad, aclaraciones) e Interact Router/Switch.

- Datos de Prueba: La data es ficticia, enmascarada o sintética. La limpieza de datos, que antes era manual, se optimizó mediante la creación de shell scripts.

E. Requerimientos No Funcionales y Continuidad

- Pruebas de Rendimiento: Aún faltan pruebas de rendimiento formales para evaluar la capacidad bajo volúmenes de producción, ya que las pruebas actuales se basan en la operación limitada del ambiente. Cualquier crecimiento futuro implicará una planificación de rendimiento y capacidad.

- Monitoreo Crítico: Es vital implementar herramientas de monitoreo para detectar fallas rápidamente y reconfigurar o detener campañas de tráfico pagado (97% del tráfico de onboarding) para evitar "quema de dinero".

- DRP y Continuidad: El plan de DRP debe ligar las aplicaciones de Apolo y Smart Vista en conjunto, ya que Apolo no funciona de manera aislada. Actualmente, el gobierno transversal para planificar el aumento de transaccionalidad con nuevos productos no existe y es un hallazgo a resolver.

- Capacidad de Negocio: Aunque la capacidad actual es suficiente para TDC, existe una visibilidad limitada ("están ciegos") sobre la carga de trabajo futura (productos de captación o préstamo personal). Es necesario ampliar la capacidad de negocio (ej. un modelo híbrido con Product Owners por track) para evitar convertirse en un cuello de botella. El concepto de Readiness (soporte para flujos de onboarding) se está retomando.

-----3. Pasos Siguientes Recomendados

- [El grupo] Atender Cliente Existente: Priorizar la funcionalidad de clientes existentes. Abordar el desarrollo crítico del incremental R3 de Apolo.

- [el equipo de gobierno] Inventario Desacoplamiento API: Compartir inventario de APIs. Especificar proporción de microservicios desacoplados versus procedimientos almacenados.

- [El grupo] Ligar DRP: Tratar de ligar el DRP para que incluya Apolo y Smart Vista en conjunto.