Minutas Detalladas de la Reunión

Tema: ACN | Aceleración Plan Director | Arquitectura Legacy (Core + Carteras)
Fecha: 8 de abril de 2026
Propósito: Diagnóstico de la arquitectura Unity enfocado en la decomisión de PISA, con análisis de brechas funcionales y un debate sobre la estrategia del caso de negocio para acelerar el plan director.-----

1. Participantes

- Asistentes clave en la discusión: José Luis Bueno Sanchez, Mario Octavio Vazquez Garcia, Pablo Lorenzo Diaz, y el representante de SALA API N3, CDMX.

- Otros invitados (lista completa): Alejandro Alonso Garcia Rodriguez, Alejandro Gallegos, Arcadio Delgado, Arturo Perez Quevedo, Daniela Morales Beckmann, Daniel Angeles Baltazar, Erick Ivan Martinez Lopez (verificación de sonido), Irving O. Patron, J. Antonio Pichardo, J. Navas Lopez, Joaquín Ernesto Antonio Pichardo, Joaquín Navajas Helguero, Jose Luis Bueno Sanchez, Karina Nayeli Zepeda Arrollo, Karina N. Zepeda, Leonardo Ayala, Luis Alberto Barragan Mejia, Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca, Lukasz Pietrzyk, Maria Mercedes Espinosa Cortes, Mario Octavio Vazquez Garcia, Pablo Lorenzo Diaz, Pablo Madinaveitia Sanchez, Pavel Bilovsky, R.E. Gonzalez, Ricardo Gonzalez Ludlow, R. Ochoa, Salomón Monroy, Santiago Ugalde Nuñez, Teresa Gonzalez Navarro.

2. Resumen Ejecutivo

La reunión se centró en el diagnóstico de la arquitectura Unity para identificar factores bloqueantes en la aceleración del plan director, siendo la decomisión de PISA el tema fundamental.

- Problema principal: Se identificó la falta de un mapa funcional de PISA a nivel de arquitectura, lo cual es vital para el business case de Unity y para confirmar si el alcance funcional está cubierto por Apolo, Transact o Smart Vista.

- Estrategia acordada: Se debe impulsar la estrategia de Cloud Provisioning y el desarrollo de un Administrador de Reglas de Negocio (BRM) (utilizando Seriam) para reducir los 13,000 o 14,000 stored procedures existentes en PISA.

- Caso de negocio: Se concluyó que el time to market y la habilitación de nuevas funcionalidades son más beneficiosos financieramente que el desmantelamiento inmediato de la infraestructura. El caso de negocio original de Unity debe ser actualizado para reflejar esta realidad y gestionar las expectativas de decommissioning.

3. Puntos de Discusión Clave (Detalles)

3.1. Estado y Documentación de PISA

- Objetivo de Decomisión: El objetivo principal de Unity es poder decomisionar PISA, pero es necesario un mapeo para evaluar si las capacidades funcionales de PISA pueden ser completamente sustituidas por las nuevas soluciones de Unity.

- Mapeo Funcional: Del lado de arquitectura, no existe un mapa funcional de PISA a nivel empresarial, lo que dificulta cerrar el gap entre la comprensión del sistema legado y la priorización de funcionalidades para el nuevo core.

- Disponibilidad de Información: José Luis Bueno Sanchez confirmó que la visión funcional de PISA existe (manuales de usuario, reglas de negocio auditadas por la banca) y que el conocimiento reside en el personal, facilitando la extracción de reglas de negocio para funcionalidades como cuentas de ahorro o colecciones.

- Desafíos: Mario Octavio Vazquez Garcia señaló que en menos del 5% de los casos, falta documentación, códigos fuente o el personal original, ejemplificando con el sistema SPEI. El desacoplamiento del proceso de firma de transacciones de SPEI al bus aumentó la capacidad de procesamiento de 450 a 1600 SPEI por segundo y redujo la carga de la base central.

3.2. Estrategia de Arquitectura y Gaps

- Propuesta de Mapeo Empresarial: Se propuso un mapeo de arquitectura a nivel empresarial (no aplicativo) para identificar qué componentes o módulos de PISA no están siendo cubiertos por Transact, Smart Vista o Apolo. Esto es crucial ya que Transact no es un general ledger final, y la contabilidad fue un punto clave en la selección de PISA.

- Recomendación de Contabilidad: José Luis Bueno Sanchez recomendó que el grupo se reúna con Luis Barragán y Fabiola Corrales, quienes tienen el know-how sobre la contabilidad de PISA, la cual fue construida desde cero, es altamente parametrizable y podría trasladarse a una plataforma modernizada.

- Modernización Legacy (Offi y C Web): Mario Octavio Vazquez Garcia informó que la iniciativa más reciente para Offi y C Web es mover estos desarrollos a la nube (from scratch en tecnologías modernas), priorizando por criticidad lo que Apolo no cubrirá.

3.3. Lineamiento y Adopción del BRM

- Objetivo BRM: Se está trabajando para llevar todas las nuevas reglas de negocio a un BRM (Administrador de Reglas de Negocio) con la meta de migrar los 13,000 o 14,000 stored procedures existentes y reducir la carga transaccional de la base de datos.

- Solución Adoptada: La solución BRM adoptada como arquitectura de referencia es Seriam, que ha demostrado tiempos transaccionales eficientes.

- Principio de Arquitectura: El lineamiento es complementar el core con el BRM sin modificar la "caja" del sistema (el core nativo), para evitar problemas en futuras actualizaciones y minimizar la intervención de desarrollo de TI para acelerar el time to market.

3.4. Desacoplamiento de Legacy y Riesgos

- Estrategia CDC: Mario Octavio Vazquez Garcia mencionó que se está considerando implementar Change Data Capture (CDC) para extraer datos (saldos, cuentas, clientes) de la base central (Informix)