Minutas Detalladas de Reunión: ACN | Aceleración Plan Director | Estrategia y Roadmap

Fecha: 8 abr 2026
Objetivo Principal: Analizar el roadmap de Unity, su alineación con el plan 2030, y la priorización de productos.
Participantes Clave: Pablo Lorenzo Diaz, Luis Arturo Valdivieso Cruz (responsable de originación), Berenice Aguilar Estrada (Vere), Dante Eleazar Leon Moctezuma (product manager de préstamos), Bruno Bernabe Sarabia Ruperez, Sergio Arellano Payan, Teresa Gonzalez Navarro (Tere), y el equipo de Accenture (incluyendo Lucas y José).

-----1. Resumen Ejecutivo

La sesión de estrategia de Unity identificó un desalineamiento significativo entre las expectativas de negocio y la capacidad de TI, agravado por la ausencia de un gobierno integral de punta a punta (end-to-end). La planeación actual es incompleta debido a que excluye áreas críticas como Operaciones, Normatividad, Contabilidad y Reportería a la autoridad.

Es fundamental establecer:

- Un plan de gobierno integral end-to-end y un responsable único (accountable) para resolver la desalineación y la priorización transversal.

- Una visión de roadmap de negocio a largo plazo (dos a tres años) que guíe las decisiones a nivel de programa/banco, trascendiendo los dominios individuales.

2. Discusión y Alineación de Estrategia Unity

La estrategia de Unity busca habilitar el 60% de la estrategia del plan 2030.

- Nómina: El crecimiento proyectado relacionado con Unity se estimó en un 5%, impulsado por las funcionalidades habilitadas y no por el core en sí mismo.

- Captación: La estrategia se centra en tres etapas: 1) Incrementar la rentabilidad de clientes actuales y lograr eficiencia operativa (resolviendo el desafío para el engagement y upsell), 2) Rentabilizar clientes existentes y atraer nuevos, y 3) Buscar crecimiento en el mercado. El objetivo es eficientar la operación para reducir los tiempos de desarrollo (actualmente hasta año y medio) y permitir la segmentación y oferta de productos personalizados.

- Onboarding: El enfoque incluye tener un flujo digital flexible para distintos canales, mejorar el proceso de dictaminación para una cartera más sana, y flexibilizar los building blocks para sumar productos tercerizados.

3. Desafíos Clave y Realismo de la Planeación

- Desalineación de Fechas (Negocio vs. TI): Las fechas de negocio (ej. Transact para 2027) son expectativas puras sin considerar la capacidad del sistema, lo cual obliga a gestionar las expectativas y genera un gran backlog.

- Exclusión de Áreas Habilitadoras: La planeación no incluye la participación activa de áreas críticas como Operaciones, Normatividad, Contabilidad y Reportería a la autoridad, lo cual es fundamental para la definición contable, transaccional y de reportería, afectando el realismo de los roadmaps.

- Realismo del Roadmap: Se considera realista solo a corto plazo (hasta 2027) para onboarding y originación, pero no más allá debido a la capacidad instalada y la complejidad de los paralelismos.

- Desafíos Metodológicos:

  - El proceso de liberación sufre cambios constantes (ej. en la forma de solicitar requerimientos y documentación), lo cual impide la planificación a largo plazo.

  - En préstamos, los roadmaps están a un nivel muy alto por la ausencia de actores clave para estimar correctamente, como un arquitecto de solución integral para las integraciones con canales.

  - Se cuestionó la metodología ágil para este proyecto, sugiriendo que no es un entorno VUCA.

4. Problemas de Gobierno y Priorización Transversal

- Carencia de Visión End-to-End: No existe un plan de gobierno integral end-to-end ni un roadmap maestro transversal que coordine los value streams o dominios del banco. Los mapas de ruta existentes son colecciones de roadmaps individuales por dominio, conllevando el riesgo de no considerar decisiones integradas.

- Priorización por Dominio: Las priorizaciones de negocio se toman por dominios aislados (ej. captación vs. préstamos), a pesar de que el banco opera mediante procesos end-to-end.

- Capacidad Limitada: Proyectos transversales como Transact compiten con iniciativas BAU y otros 18 desarrollos existentes. Por ejemplo, solo cinco personas soportan la operación de captación, los 18 desarrollos y las incidencias BAU.

5. Madurez de las Estrategias de Proyecto

- Enfoque funcional vs. Proyecto: El enfoque actual se ha centrado mucho en la funcionalidad del producto, dejando fuera elementos de proyecto esenciales.

- Estrategias Faltantes: Se reconoce la falta de madurez en las siguientes estrategias de proyecto de punta a punta: monitoreo y soporte, deployment (despliegue), migración, testing y rollout.

- Control de Proveedores: Los proveedores de software (ej. Smart Vista) se enfocan en los límites de su propio producto y no pueden ofrecer una visión end-to-end. Es necesario que el banco establezca una visión integral por encima de los distintos vendors.

- Testing: Existe un área de QA que centraliza la planeación integral de pruebas (integrando plantillas), pero el equipo de negocio es responsable de ejecutar las validaciones UAT. La liberación Release 2 (R2) fue un hito disruptivo que demostró la necesidad de redefinir las prácticas futuras.

6. Pasos Siguientes

El objetivo de la fase inicial de seis semanas es identificar los puntos de dolor y brechas para proponer y priorizar soluciones.

- A corto plazo: Continuar con los procedimientos y procesos actuales sin detener el avance de los planes de dominio.

- Acciones del Grupo:

  - Asegurar participación de Operaciones, Fiscal, Contabilidad y Normatividad en mesas de planificación. Estos actores son necesarios para la correcta definición contable, transaccional y de reportería.

  - Desarrollar propuestas de acciones correctivas, enfocándose en la dirección y la estructura para el plan de proyecto integral de punta a punta.

  - Contactar a Rosa Margarita para obtener detalles de la estrategia de testing.